关于2018年度赣州市八境路-古城墙周边区域

修建性详细规划与街巷立面改造设计规划项目绩效

评价报告

- 项目基本情况

（一）立项背景及目的

赣州市八境路、古城墙周边区域，属于赣州市历史城区的核心区域，拥有八境公园、龟角尾公园等景观资源，也还拥有古城墙、郁孤台、八境台等历史文化资源，名人云集、文化荟萃。但自上世纪 70 年代以来，由于单位建房的盛行，陆续在本区域形成了不协调的现代风貌建筑，严重的破坏了区域空间环境品质。为进一步改善区域空间环境，提升城市品位、修补城市功能，充分挖掘区域资源，深入研究落地项目功能与业态、考虑周边地区立面改造、完善配套设施，高标准、高起点推进该区域的规划建设，在对本区域进行整体谋划的基础上，探索保护与利用的合理路径，促进赣州市城市发展治理和效益的全面提升。为此，特组织编制《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》。

- 项目预期阶段目标

1、项目立项后，2018年9月30日前完成现状调查研究、初、中期方案及规划成果专家评审和完善阶段。

2、2018年12月31日前完成市规划委员会专家审议，提交市政府审议批复。

- 规划设计成果符合国家法律、规范及技术标准的深度要求。

- 规划设计费控制在预算指标内。

（三）项目完成情况、资金来源及使用情况

1、项目完成情况：《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》于2017年8月由我局向市政府申报启动，2017年8月立项，2018年5月完成招标，2018年6月1日规划成果通过专家评审，10月26日通过市中心城区第37次规委会审议修改，规划文本深度达到了设计规范要求，2018年11月市政府批复实施。

2、资金来源情况

项目立项后，经市财政局审核于2017年12月拨入项目资金121万元，资金全部拨款到位。经市发改委批复，公开招标确定规划设计单位为赣州市城乡规划设计研究院。

3、资金使用情况

赣州市城乡规划设计研究院在全部完成《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》专项规划设计，提交规划成果经市规委会审议修改完善，报市政府批复规划实施后，我局于2018年12月按合同预算支付规划设计费121万元。

（四）组织及管理情况

（1）项目组织实施情况：

《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》由赣州市规划局规划技术科牵头组织实施，其他科室配合。

1、根据市委主要领导指示的主要精神，技术科组织了该项目规划前期调研，报市政府申请立项审批。

2、依据《城市规划设计计费指导意见》计费标准的折扣比例测算经费，经报市财政局核拨经费121万元。

3、经市发改委批复公开招标确定赣州市城乡规划设计研究院为该项目的规划编制单位。

4、在该项目规划编制过程中，分几次到八境路周边区域进行现场调研，并走访民间、博物馆收集相关历史资料；组织专家对规划设计各阶段方案、成果进行咨询和评审验收；项目完成后规划成果提交市规委会审议，按审议意见修改完善后报市政府批复规划实施。

（2）财务管理方面：严格执行《赣州市城乡规划局财务管理制度》等制度，根据财政批复的项目预算指标安排支出，项目支出控制在预算指标121万元内；对规划编制项目支出执行设计单位申报、业务科室初审、分管业务局领导审核、财务部门复审、分管财务局领导签审、主要领导审批流程。

（3）监督管理方面：制定了《赣州市城乡规划局廉能风险防控标准化作业规程》等制度，明确项目实施机构的权利与职责，业务科室负责规划设计项目的组织实施，财务部门负责项目资金的管理，项目资金支付全部采取财政直接支付，实施全过程监控管理。

（五）绩效目标

我局分别从产出、效益、满意度三个方面为《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》设定绩效目标。

1、在产出上，依据《城市规划编制方法》，保质保量的按时交付专项规划成果。

2、在效益上，把赣州市八境路-古城墙周边区域打造成“特色鲜明、环境优美、交通便捷、配套完善、宜游宜居、活力焕发的赣州历史文化公园”目标要求，以满足城市建设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响的要求。

3、在满意度上，通过规前公示，广泛吸纳民意，最大限度做到人民满意。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过对《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》的绩效评价，分析项目资金到位率、使用执行情况及规划成果综合效益，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

（二）绩效评价工作方案

1.评价对象： 《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》

2.评价依据

《赣州市财政局关于开展2018年度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(赣市财预字［2019］25号)、赣市规字〔2018〕64号关于印发《2018年度赣州市城乡规划局绩效考核评价工作方案》的通知

3.评价组织方式：单位自评
  4.评价工作小组：单位评价组

5.实施步骤：明确本次评价总体时间安排，以及前期准备、具体实施、报告撰写、完成评价等各阶段的具体时间步骤。

（三）绩效评价原则和方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。

（2）实事求是原则。

（3）相关性原则。

2.绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较法。

（四）绩效评价实施

1.制定绩效评价方案；对《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》的目的、考评依据、考评程序、考评指标、工作要求等问题予以明确规定。

2.依据《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》性质设计具体绩效指标，确定评分标准和分值，建立绩效评价指标体系。

3.收集项目立项、目标设定、目标完成情况、项目支出情况以及实施效果的基础数据与资料。

4.对项目运行的管理情况以及项目资金使用绩效情况开展分析，计算绩效评价指标，进行定性、定量的评价，形成评价结论，对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议，撰写项目绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

1．评价结果

2018年《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》经费能按照年初计划，在项目立项、资金落实、项目管理、资金支出、项目产出、项目效益、满意度方面落实情况较好。

自评总得分为：97分，自评等级为“优”。

2.主要绩效

2018年组织编制《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》，完成30套规划成果，获规划专家评审通过；当年编制费用控制在121万元内，较好的完成了该项目的产出目标。通过规划编制，在充分尊重现有地形地貌、空间肌理、历史脉络的基础上进行总体布局，织补区域功能，将对本区域风貌影响较大的公安局宿舍、供电公司宿舍、赣州七中和特教学校等功能进行迁出;修复古城历史格局，增加“赣州府衙、阳明书院、章贡台、皂盖楼、白鹊楼”等文化建筑;补配必要的公共服务设施和市政基础设施，融入适合业态，完善区域动、静态交通功能，增加宋客文化广场、青青草坪、高琰土城展示三处广场，改造八境公园南广场和忠武广场两处节点广场，优化旅游游线;提升八境公园整体景观品味，协调空间整体风貌。通过今后规划实施，可取得良好的经济、社会、生态效益及可持续影响力。在征求广大人民规划意见的基础上，达到社会公众的基本满意的目标。

（二）绩效分析

通过对规划项目在项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合分析，得出如下结论：

- 项目立项依据充分，符合国家法规、政策、规范和《江西省城乡规划条例》的要求。

- 严格规划编制项目管理，按程序报市发改委核批公开招标确定规划编制单位，按经费申报程序报市财政局核拨项目专项经费，按规划编制进度进行专家评审和出具规划成果，按程序申报规划审批，实现了项目规划的规范化管理。

- 资金管理科学规范，制定了项目专项资金管理办法，设计了项目资金财务审批流程；从向财政申报专项资金、财政预算指标的下达、资金的报账的审核申报拨付、资金的账务核算、经费指标和支出台账的建立，完善了资金管理和监督体系。

（4）规划实施后，对明确赣州市八境路-古城墙周边区域总体定位、文化保护与利用、征拆范围、补配功能、交通与游线组织，最大限度修复古城格局，保护现状地形地貌，深入挖掘与保护地区唐宋文化，使本区域成为“以历史文化展示为主，民俗文化与主流文化体验为辅的特色体验区，融合文化旅游、体验、展示、商业、休闲游憩于一体的综合性业态功能”的赣州历史文化公园，可取得良好的经济、社会、生态效益及可持续影响力。

四、项目实施经验

1.规划编制项目经费的申报，参照《城市规划设计计费指导意见》计费标准的一定比例折扣核定，节省财政资金。

2.规划编制项目经费的支付，按规定程序申报、审核和审批，实行单位和财政共同监管。资金支出全部实行财政直接支付，保证财政资金的规范性、安全性、有效性。

3.项目资金按合同进展完成情况组织专家评审，按程序审批拨付，保障规划编制的质量及进度。

4.每一项规划设计资金支出控制在财政批复的项目预算范围内，确保了预算执行的严肃性、约束性。

5.通过公开招标确定规划编制单位，使各类规划与资质相适应的编制单位相匹配，确保规划编制的工作质量；同时，节约了规划编制成本，规范了政府建设项目管理。

6.开展对规划编制项目绩效目标考核，通过绩效目标评议，检验各项目的规划编制成果与效果，促进各项目达到年初制定的绩效目标数值。

五、存在问题及相关建议

1.存在问题

规划编制前期招投标时间过长，使规划编制滞后。

2.建议：

在规划编制时间安排上，充分考虑各影响因素，加快规划编制进度。

佐证材料：

1、赣州市城乡规划局关于启动《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》编制工作的请示（赣市规文[2017]48号）

2、赣州市财政局关于启动《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》编制工作的意见（赣市财基请字[2017]2号）

3、赣州市发展和改革委员会关于《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》编制有关事项的回复意见

4、赣州市政府办公厅关于启动《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》编制工作的意见

5、《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》规划合同

6、《赣州市八境路-古城墙周边区域修建性详细规划与街巷立面改造设计》项目支出绩效自评表

7、赣市规字〔2018〕64号关于印发《2018年度赣州市城乡规划局绩效考核评价工作方案》的通知

8、2018年决算报表

9、2018年财政拨款收入明细账、专项支出明细账

10、规划项目前期调研、规划设计各阶段专家评审组评审意见或阶段成果汇报会会议纪要；资金支出和项目验收的其他资料。