附件

赣州市2021年重点建设项目投资计划

单位 ：亿元

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容和生产规模 | 建设 阶段 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 总投资 | 2021年计划投资 | 项目建设单位（代建单位） | 责任 单位 | 计划（已） 开工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目共249个 |  |  |  |  |  | 5474.82 | 1431.26 |  |  |  |
|  | （一）工业（105个） |  |  |  |  |  | 1529.23 | 402.08 |  |  |  |
| 1 | 现代家居项目 | 南康区智能共享喷涂 中心 | 建设汇有美智能共享喷涂中心、博士家居共享喷涂中心等，形成年喷涂2亿平方米木材的能力。 | 新建 | 南康区 | 2021-2022 | 20.00 | 10.00 | 江西汇明生态家居科技有限公司、 赣州市博士家居新材料有限公司 | 南康区 人民政府 | 2021年1月 |
| 2 |  | 南康区美克数创智造 | 建设全流程安全、环保绿色家具制造工厂，形成年产72万套家具的生产能力。 | 新建 | 南康区 | 2021-2023 | 12.00 | 5.00 | 美克数创（赣州）家居智造有限公司 | 南康区 人民政府 | 2021年1月 |
| 3 |  | 南康区月星智能家具制造生产 | 建设生产车间、产品研发中心、木材仓储及加工中心等，形成年产20万套木质家具的生产能力。 | 新建 | 南康区 | 2021-2023 | 5.00 | 3.00 | 赣州月星供应链管理有限 公司 | 南康区 人民政府 | 2021年1月 |
| 4 |  | 南康区华赣喷涂中心 | 在各家具集聚区建设1个大规模集中喷涂与物流中心、9个次级集中喷涂中心，利用集中喷涂,有效实现VOCS治理。 | 新建 | 南康区 | 2021-2022 | 5.00 | 3.00 | 赣州华赣集团 | 南康区 人民政府 | 2021年1月 |
| 5 |  | 南康区家居小镇泛家居生态体验馆 | 建设泛家居体验馆、广场等，进行家居+家电+家装的线下体验、展示。 | 新建 | 南康区 | 2021 | 4.00 | 4.00 | 南康区城发集团公司 | 南康区 人民政府 | 2021年1月 |
| 6 |  | 南康区格力电器智造 | 建设格力空调生产线、再生资源基地以及格力中央仓库等。 | 续建 | 南康区 | 2020-2023 | 120.00 | 20.00 | 格力电器（赣州）有限公司 | 南康区 人民政府 | 2020年9月 |
| 7 | 电子信息项目 | 章贡区5G传输线（POE）和5G光电复合缆生产 | 建设办公楼、厂房等，形成年产5G传输线（POE）约10万千米、5G光电复合缆约6万千米的生产能力。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 5.00 | 1.20 | 赣州金信诺通信技术有限 公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 8 |  | 章贡区佳腾5G应用元器件生产 | 建设厂房、仓库等，形成年产6540吨扁平漆包线的生产能力。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 3.00 | 1.00 | 赣州佳腾电业有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 9 |  | 章贡区秋田微触控显示模组生产（三期） | 建设厂房、办公楼等，生产液晶显示屏、液晶显示模块、电容式触摸屏以及显示控制系统等。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 3.00 | 1.00 | 赣州市秋田微电子有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 10 |  | 信丰县金信诺5G通讯及智能汽车PCB生产（二期） | 建设厂房、办公楼等，生产5G通讯及智能汽车PCB板等。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2024 | 50.00 | 3.00 | 深圳市金信诺高新技术股份有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 11 |  | 信丰县瑞彩5G新材料生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产2.5万吨铜箔、2000万张覆铜板、1000万平方米LED高清电子显示屏的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2023 | 50.00 | 4.00 | 江西省瑞彩新材料有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 12 |  | 信丰县安捷朗光电芯片生产 | 建设厂房、综合楼等，形成年产15亿颗光电芯片的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2025 | 22.00 | 2.00 | 深圳万德建设集团股份有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 13 |  | 信丰县信芯5G电子元器件生产 | 建设厂房、实验室等，形成年产3.5亿件5G功率保护芯片、过压过流保护器、放电管等电子元器件的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.00 | 江西信芯半导体有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 14 |  | 信丰县安缔诺柔性液晶高分子聚合物（LCP）基板生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产60万平方米应用于5G终端的柔性液晶高分子聚合物（LCP）基板的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.00 | 江西安缔诺科技有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 15 | 电子信息项目 | 信丰县古力5G电子新材料及智能设备制造 | 建设生产车间、仓库等，形成年产5亿件5G钢片、屏蔽罩、光学胶等的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.00 | 江西古力新材料科技有限 公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 16 |  | 信丰县九音车载导航设备生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产100万台车载导航设备的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2022 | 3.00 | 1.00 | 江西九音科技有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 17 |  | 信丰县鑫诺FFC柔性扁平电缆线及FPC线路板检测仪器设备生产 | 建设厂房、仓库等，形成年产7亿件FFC柔性扁平电缆线、FPC柔性线路板检测设备的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2022 | 2.44 | 1.00 | 赣州鑫诺科技有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 18 |  | 信丰县智能模组产业园 | 建设标准厂房，招引5G技术上下游制造企业入驻。 | 续建 | 信丰县 | 2020-2022 | 7.81 | 1.50 | 信丰县金智高投项目管理有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2020年4月 |
| 19 |  | 大余县晶泉触摸屏光学玻璃生产 | 建设厂房、研发楼等，形成年产3000万片触摸屏玻璃的生产能力。 | 新建 | 大余县 | 2021-2022 | 6.00 | 2.00 | 赣州晶泉光电科技有限公司 | 大余县 人民政府 | 2021年1月 |
| 20 |  | 安远县伟嘉电源变压器生产 | 建设厂房、生产线等，形成年产120万台电子设备电源变压器的生产能力。 | 新建 | 安远县 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 安远伟昌丰电子有限公司 | 安远县 人民政府 | 2021年2月 |
| 21 |  | 安远县鑫富晶电解电容生产 | 装修厂房，形成年产25亿只电解电容的生产能力。 | 新建 | 安远县 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 深圳市鑫富晶电子有限公司 | 安远县 人民政府 | 2021年3月 |
| 22 |  | 龙南市柔驰锂电池生产 | 建设厂房、研发中心等，生产经营小动力、消费类、储能锂电池等。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2025 | 50.00 | 8.00 | 赣州柔驰科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 23 | 电子信息项目 | 龙南市恩欣龙高性能特种工程塑料型材生产 | 建设厂房、办公楼等，生产经营电子信息配套材料、特种工程塑料型材。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2024 | 20.00 | 5.00 | 江西恩欣龙特种材料有限 公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 24 |  | 龙南市祥益鼎盛铝基板及多层电路板生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产480万平方米铝基板、128万平方米双面板、16万平方米多层板、16万平方米HDI板的生产能力。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2024 | 20.00 | 4.50 | 江西祥益鼎盛科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年5月 |
| 25 |  | 龙南市中兴5G精密模块生产 | 建设厂房、办公楼等，生产销售5G基站机箱及电源模块。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2023 | 15.00 | 4.00 | 江西金霆通讯科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 26 |  | 龙南市吉祥达光学材料表面处理智能设备生产 | 建设厂房、办公楼等，生产经营电子光学处理设备及全自动上、下料设备等。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2024 | 15.00 | 3.50 | 江西吉祥达股份有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年5月 |
| 27 |  | 龙南市珑闻玻璃摄像头镜片生产 | 建设厂房、办公楼等，形成月产200万片手机玻璃摄像头镜片的生产能力。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2023 | 6.00 | 2.00 | 江西珑闻科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年6月 |
| 28 |  | 龙南市亿铖达新型环保电子类焊接材料研发生产 | 建设厂房、办公楼等，生产加工溶剂型树脂漆、水性树脂漆、油墨、涂料、油漆和三防漆等PCB板材涂料。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2022 | 6.00 | 2.00 | 江西亿铖达科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 29 |  | 龙南市宇宙线路板设备生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产6000米湿制程PCB生产制造设备的生产能力。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2022 | 5.00 | 2.50 | 江西宇宙智能装备有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 30 |  | 龙南市亿铖达新型电子组装材料研发生产 | 建设厂房、办公楼等，生产经营金属材料、电子元器件、电子辅料等。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2023 | 5.00 | 2.00 | 江西亿铖达科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 31 | 电子信息项目 | 龙南市朗视液晶显示器电视机电脑及配套产品生产 | 建设厂房、办公楼等，生产经营液晶显示器、电视机、电脑一体机及配套产品。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2023 | 2.50 | 0.80 | 江西朗视电子科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 32 |  | 龙南市恩嘉智能电子产品生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产30万个电子类、150万套智能家居类、1000万件医疗器械类电子产品的生产能力。 | 续建 | 龙南市 | 2020-2023 | 50.00 | 10.00 | 龙南恩嘉智能科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2020年6月 |
| 33 |  | 龙南市鼎泰高端电路板生产 | 建设办公楼、仓库等，研发、制造、销售双面、多层、柔性、高频等新型电子元器件。 | 续建 | 龙南市 | 2020-2022 | 15.00 | 6.00 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2020年6月 |
| 34 |  | 全南县络鑫5G通讯组件生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产10万件连接线及手机、电视和电脑周边设备配件的生产能力。 | 新建 | 全南县 | 2021-2024 | 30.00 | 6.00 | 江西络鑫电子科技有限公司 | 全南县 人民政府 | 2021年1月 |
| 35 |  | 全南县美缤电子生产 | 装修厂房，形成年产500万片电容式触摸屏的生产能力。 | 新建 | 全南县 | 2021-2023 | 23.00 | 5.00 | 江西美缤电子有限公司 | 全南县 人民政府 | 2021年1月 |
| 36 |  | 全南县佳信捷5G智能制造 | 装修厂房，建设12条安防设备生产线，形成年产10万套5G智能安防设备的生产能力，引进8家以上配套企业入驻。 | 续建 | 全南县 | 2020-2023 | 45.00 | 6.00 | 江西佳信捷智能装备有限 公司 | 全南县 人民政府 | 2020年9月 |
| 37 |  | 全南县华派光电摄像头及复合材料盖板光学真空镀膜生产 | 建设无尘车间、展厅等，形成年产3000万片摄像头及3000万片复合膜片的生产能力。 | 续建 | 全南县 | 2020-2024 | 25.00 | 5.00 | 江西华派光电科技有限公司 | 全南县 人民政府 | 2020年8月 |
| 38 |  | 定南县建南智能设备和智能终端生产（二期） | 建设厂房、仓库等，生产智能腕表、腕带等可穿戴智能设备和智能终端产品。 | 新建 | 定南县 | 2021-2022 | 3.00 | 1.50 | 江西建南科技有限公司 | 定南县 人民政府 | 2021年4月 |
| 39 | 电子信息项目 | 定南县国际游戏游艺与动漫科技设备制造 | 建设厂房、办公楼等，形成年产15000套游戏游艺和动漫设备、机动类游乐设备的生产能力。 | 续建 | 定南县 | 2019-2026 | 80.48 | 15.00 | 定南联威游戏游艺与动漫科技实业有限 公司 | 定南县 人民政府 | 2019年9月 |
| 40 |  | 兴国县澳特莱恩智能家电生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产智能家电3000万套的生产能力。 | 新建 | 兴国县 | 2021-2022 | 23.00 | 7.00 | 深圳澳特莱恩电器科技有限公司 | 兴国县 人民政府 | 2021年3月 |
| 41 |  | 兴国县手机半导体传感器生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年封装4000万套手机半导体的能力。 | 新建 | 兴国县 | 2021-2022 | 6.50 | 3.00 | 深圳市昌顺康科技有限公司 | 兴国县 人民政府 | 2021年2月 |
| 42 |  | 兴国县感恩科技手机金属配件生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产1500万套手机金属配件的生产能力。 | 新建 | 兴国县 | 2021-2022 | 6.00 | 3.00 | 江苏感恩机械有限公司 | 兴国县 人民政府 | 2021年2月 |
| 43 |  | 兴国县联纲电子5G通讯设备生产 | 建设厂房、研发中心等，形成年产8000万套5G通讯部件、音视频类电子产品的生产能力。 | 续建 | 兴国县 | 2020-2021 | 10.50 | 8.50 | 江西联纲电子科技有限公司 | 兴国县 人民政府 | 2020年8月 |
| 44 |  | 宁都县领丰电子（二期） | 建设厂房、办公楼等，形成年产3亿件通讯设备及电子元器件的生产能力。 | 续建 | 宁都县 | 2020-2022 | 22.00 | 6.50 | 江西领丰电子有限公司 | 宁都县 人民政府 | 2020年12月 |
| 45 |  | 于都县天键电声产品生产（二期） | 建设厂房、无尘车间等，形成年产5000万件传声器、耳机、话筒等电声产品的生产能力。 | 新建 | 于都县 | 2021-2022 | 10.00 | 5.00 | 天键电声股份有限公司 | 于都县 人民政府 | 2021年1月 |
| 46 |  | 赣州经开区弘耀智能终端设备生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产1000万台平板电脑等智能终端设备的生产能力。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2022 | 5.20 | 4.00 | 江西弘耀达通讯有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年1月 |
| 47 |  | 赣州经开区唐慧康标准厂房及配套设施建设 | 建设标准厂房、职工宿舍、食堂等主体建筑，以及道路硬化、绿化、消防、给排水、供配电等配套设施。 | 续建 | 赣州经开区 | 2020-2023 | 20.00 | 7.20 | 赣州市唐慧康科技有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2020年4月 |
| 48 | 有色金属项目 | 章贡区逸豪优美科钴新材料生产 | 建设浸出、萃取、碳酸钴、钴粉等生产车间，形成年产4000吨硫酸钴液体和1000吨氯化钴晶体的生产能力。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2024 | 9.12 | 2.00 | 赣州逸豪优美科实业有限 公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年4月 |
| 49 |  | 赣县区吉锐镍钴新能源材料生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产25000吨镍钴新能源材料的生产能力。 | 新建 | 赣县区 | 2021-2023 | 20.00 | 5.00 | 赣州吉锐新能源科技有限 公司 | 赣县区 人民政府 | 2021年1月 |
| 50 |  | 赣县区福默斯高性能稀土材料生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产6000吨稀土氧化物、年综合利用40000吨报废锂电池材料的能力。 | 新建 | 赣县区 | 2021-2023 | 13.00 | 4.00 | 赣州福默斯科技有限公司 | 赣县区 人民政府 | 2021年1月 |
| 51 |  | 赣县区联锴粉体生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产400吨高性能稀土荧光粉、600吨石墨烯材料和6000吨高纯球形多孔硅微粉的生产能力。 | 新建 | 赣县区 | 2021-2022 | 10.00 | 4.00 | 江西联锴科技有限公司 | 赣县区 人民政府 | 2021年1月 |
| 52 |  | 赣县区永莱宝稀土氧化物智能化生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产1800吨稀土氧化物、年回收利用30000吨稀土抛光粉的能力。 | 新建 | 赣县区 | 2021-2022 | 5.00 | 2.00 | 赣州市永莱宝高新材料有限公司 | 赣县区 人民政府 | 2021年1月 |
| 53 |  | 赣县区腾远钴业新材料技改升级 | 建设厂房、办公楼等，形成年产钴金属量2万吨、电积铜0.62万吨、镍金属量1万吨、锰金属量1万吨、碳酸锂实物量1.006万吨的生产能力。 | 续建 | 赣县区 | 2020-2022 | 50.00 | 10.00 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 赣县区 人民政府 | 2020年1月 |
| 54 |  | 赣县区海龙钨钼整体技改 | 建设厂房、办公楼等，形成年产仲钨酸铵5000吨、氧化钨4000吨和偏钨酸铵1000吨的生产能力。 | 续建 | 赣县区 | 2020-2022 | 5.00 | 2.00 | 赣州市海龙钨钼有限公司 | 赣县区 人民政府 | 2020年7月 |
| 55 |  | 大余县大鑫纳米科技锌制品生产（一期） | 建设生产车间、办公楼等，形成年产5万吨锌焙砂、5万吨纳米氧化锌、10万吨锌锭及制品的生产能力。 | 新建 | 大余县 | 2021-2023 | 22.00 | 6.00 | 赣州市大鑫纳米科技有限 公司 | 大余县 人民政府 | 2021年1月 |
| 56 | 有色金属项目 | 大余县悦安超细金属羰基铁粉生产 | 建设生产车间、综合楼等，形成年产6000吨羰基铁粉的生产能力。 | 续建 | 大余县 | 2020-2022 | 4.80 | 1.38 | 江西悦安新材料股份有限 公司 | 大余县 人民政府 | 2020年1月 |
| 57 |  | 安远县龙达航太永磁同步电机生产 | 装修厂房，形成年产1000万台永磁同步电机的生产能力。 | 新建 | 安远县 | 2021-2023 | 31.50 | 5.50 | 江西龙达航太科技有限公司 | 安远县 人民政府 | 2021年1月 |
| 58 |  | 龙南市华宏磁材废料综合利用 | 建设厂房、办公楼等，形成年处理6万吨稀土磁材废料、年产4.8万吨混合稀土原料的能力。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2022 | 4.30 | 1.50 | 赣州华宏新材料有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 59 |  | 赣州经开区金力永磁高端磁材生产 | 建设生产车间、综合大楼等，形成年产新能源汽车及3C领域高端磁材3000吨的生产能力。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2022 | 10.06 | 8.00 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年3月 |
| 60 |  | 赣州经开区西维尔新能源超薄铜带生产 | 建设超薄铜带加工厂房，形成年产500吨新能源超薄铜带的生产能力。 | 续建 | 赣州经开区 | 2020-2021 | 6.00 | 2.50 | 赣州西维尔金属材料科技有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2020年4月 |
| 61 | 纺织服装项目 | 宁都县森图服饰生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产800万件童装的生产能力。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2022 | 10.00 | 3.00 | 江西森图服饰有限公司 | 宁都县 人民政府 | 2021年3月 |
| 62 |  | 宁都县明德服饰生产 | 装修厂房，形成年产3亿件针织泳衣的生产能力。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.00 | 江西明德服饰有限公司 | 宁都县 人民政府 | 2021年3月 |
| 63 |  | 宁都县东誉服装生产 | 装修厂房，形成年产2亿件针织类运动服装的生产能力。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2022 | 3.00 | 1.50 | 江西东誉服装有限公司 | 宁都县 人民政府 | 2021年3月 |
| 64 |  | 宁都县吉米服饰生产 | 装修厂房，形成年产2亿件婴儿服饰的生产能力。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2022 | 2.20 | 1.00 | 江西吉米服饰有限公司 | 宁都县 人民政府 | 2021年3月 |
| 65 |  | 于都县纺织科技产业园 | 建设纺纱车间、织布车间、原料车间、仓库及相关辅助工程等。 | 新建 | 于都县 | 2021-2023 | 20.00 | 8.00 | 江苏丹阳市永泰纺织有限 公司 | 于都县 人民政府 | 2021年6月 |
| 66 |  | 于都县柯文时尚产业园 | 建设生产车间、办公楼等，完善道路、绿化、消防等配套基础设施。 | 新建 | 于都县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.00 | 赣州柯文时尚服饰有限公司 | 于都县 人民政府 | 2021年6月 |
| 67 | 纺织服装项目 | 于都县时尚新城标准厂房建设 | 建设厂房、办公楼等，招商入驻服装企业8家以上。 | 新建 | 于都县 | 2021-2023 | 10.00 | 3.00 | 于都县振业投资有限公司 | 于都县 人民政府 | 2021年1月 |
| 68 |  | 瑞金市华鑫无纺布精细纺织丝生产 | 建设厂房、仓库等，形成年产无纺布1.1万吨的生产能力。 | 新建 | 瑞金市 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 瑞金华鑫新材料科技有限 公司 | 瑞金市 人民政府 | 2021年1月 |
| 69 |  | 石城县新三晟鞋服生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产1000万双（件）鞋服的生产能力。 | 新建 | 石城县 | 2021-2022 | 7.00 | 4.00 | 江西省新三晟体育用品有限公司 | 石城县 人民政府 | 2021年3月 |
| 70 |  | 石城县华御功能鞋生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产400万双功能鞋的生产能力。 | 新建 | 石城县 | 2021-2022 | 2.00 | 1.00 | 赣州市华御体育用品有限 公司 | 石城县 人民政府 | 2021年1月 |
| 71 |  | 定南县伟成鑫运动用品生产 | 建设厂房、研发楼等，研发、生产、销售PU、EVA、PVC、TPU薄膜等运动用品新材料。 | 续建 | 定南县 | 2020-2021 | 5.00 | 3.00 | 江西伟成鑫新材料有限公司 | 定南县 人民政府 | 2020年3月 |
| 72 | 新能源汽车项目 | 信丰县商祺汽车中控零部件生产（二期） | 建设厂房、办公楼等，形成年产塑胶制品500万套、五金制品30万套、模具600套的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021-2022 | 10.00 | 2.00 | 赣州商祺科技有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 73 |  | 定南县亚美胶水及汽车护理产品 生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产封装胶水和有机硅胶水5000吨、汽车护理产品1000万罐的生产能力。 | 新建 | 定南县 | 2021-2023 | 5.00 | 1.00 | 江西亚美新材料科技有限 公司 | 定南县 人民政府 | 2021年1月 |
| 74 |  | 兴国县新能源汽车配套产业园 | 建设厂房、办公楼及相关基础设施,引进新能源汽车配套产业。 | 新建 | 兴国县 | 2021-2022 | 13.00 | 4.00 | 兴国县城市发展投资有限 公司 | 兴国县 人民政府 | 2021年1月 |
| 75 |  | 寻乌县箭冠汽车零部件生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产5000万个滤清器、600万平方米彩印包装盒、1000万件汽车零部件的生产能力。 | 新建 | 寻乌县 | 2021-2023 | 26.90 | 6.90 | 江西箭冠科技有限公司 | 寻乌县 人民政府 | 2021年2月 |
| 76 | 新能源汽车项目 | 赣州经开区金瑞麒汽车生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产20万辆智能漫游车、智能代步车的生产能力。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2023 | 60.00 | 10.00 | 苏州金瑞麒智能科技有限 公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年2月 |
| 77 |  | 赣州经开区汇兴新能源汽车自动化设备及配件生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产300套新能源汽车自动化设备的生产能力。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2022 | 5.00 | 3.00 | 江西汇兴智能装备有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年3月 |
| 78 |  | 赣州经开区加佰加新能源汽车内饰材料生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产3万吨聚氨酯新能源汽车内饰新材料的生产能力。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2022 | 5.00 | 4.00 | 赣州市加佰加汽车内饰材料有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年2月 |
| 79 |  | 赣州经开区中电新能源专用汽车 生产 | 建设冲压、焊接、涂装、总装车间及检测中心等，形成年产90000辆新能源汽车的生产能力。 | 续建 | 赣州经开区 | 2018-2021 | 30.00 | 8.00 | 江西中电汽车有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2018年6月 |
| 80 |  | 赣州经开区生一伦中车动力系统 生产 | 建设中车动力系统生产基地，配套建设研发中心、电控厂房、小电机厂房。 | 续建 | 赣州经开区 | 2019-2021 | 20.00 | 9.00 | 江西中车生一伦电机有限 公司 | 赣州经开区管委会 | 2019年10月 |
| 81 | 医药食品项目 | 章贡区威高南方医疗器械生产 | 生产血透仪器及耗材、手术室设备等大型医疗设备以及其他医疗耗材等。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 50.00 | 5.00 | 江西威高医疗装备有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年5月 |
| 82 |  | 章贡区精密医疗手术器械生产 | 装修厂房，设置精密医疗手术器械生产线2条，形成年产300万件医疗手术器械的生产能力。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2023 | 5.00 | 1.00 | 江西苏虔科技有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 83 |  | 章贡区医美疤痕修复产品及可移植人工皮肤 生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产10万件医美疤痕修复产品的生产能力。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2022 | 5.00 | 2.80 | 赣州羸利康科技有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年2月 |
| 84 | 医药食品项目 | 信丰县和美医药口服制剂及外用药生产 | 建设厂房、综合楼等，形成年产5000万片固体制剂、500万管软膏剂的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 赣州和美药业有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 85 |  | 大余县莱伊生物化妆品生产 | 建设厂房、实验楼等，形成年产3万张面膜、1.5万瓶原液、22万瓶固态水的生产能力。 | 新建 | 大余县 | 2021-2022 | 2.00 | 1.00 | 赣州莱伊生物科技有限公司 | 大余县 人民政府 | 2021年1月 |
| 86 |  | 会昌县茂源药业水杨酸系列产品 生产 | 建设厂房、生产车间等，形成年产5万吨工业水杨酸、3.5万吨水杨酸甲酯、5000吨水杨酰胺、5000吨水杨酸辛酯、2000吨水杨酸苄酯、2000吨医药级水杨酸甲酯的生产能力。 | 续建 | 会昌县 | 2020-2022 | 22.00 | 5.00 | 赣州茂源药业有限公司 | 会昌县 人民政府 | 2020年1月 |
| 87 |  | 瑞金市济民可信九华食品医药生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产栓剂2-3亿粒、膏剂200万盒的生产能力。 | 新建 | 瑞金市 | 2021-2025 | 50.00 | 3.00 | 江西九华药业有限公司 | 瑞金市 人民政府 | 2021年7月 |
| 88 | 新型建材项目 | 上犹县圣塔新材料生产 | 建设生产线、办公楼等，形成年产120万吨水泥磨粉、60万吨超细磨粉、30万吨高品质石粉、120万方商品混凝土、120万方干混砂浆的生产能力。 | 新建 | 上犹县 | 2021-2022 | 21.60 | 5.00 | 赣州圣塔新材料科技有限 公司 | 上犹县 人民政府 | 2021年1月 |
| 89 |  | 上犹县祺琳玻纤编绕拉挤电缆套管生产 | 建设厂房、研发楼等，形成年产400万米玻璃纤维拉挤电缆保护套管的生产能力。 | 新建 | 上犹县 | 2021-2022 | 10.00 | 5.40 | 赣州祺琳新材料有限公司 | 上犹县 人民政府 | 2021年1月 |
| 90 |  | 崇义县人造石英石板材加工 | 建设厂房、办公楼等，形成年产人造石英石板材505万平方米的生产能力。 | 新建 | 崇义县 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 崇义县丰裕新材料科技有限公司 | 崇义县 人民政府 | 2021年1月 |
| 91 |  | 于都县中民筑友装配式建筑制造 基地 | 建设厂房、办公楼等，入驻PC构件、预制管廊、部品部件、建筑材料等生产企业，形成年产4万方PC构建材料的生产能力。 | 新建 | 于都县 | 2021-2022 | 6.00 | 3.00 | 中民筑友房屋科技集团有限公司 | 于都县 人民政府 | 2021年1月 |
| 92 | 化工项目 | 定南县五行固化材料及树脂生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产2万吨固化材料及树脂的生产能力。 | 新建 | 定南县 | 2021-2023 | 3.00 | 2.00 | 江西五行材料科技有限公司 | 定南县 人民政府 | 2021年1月 |
| 93 |  | 定南县强顺有机过氧化物新材料 生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产6000吨过氧化苯甲酸叔丁酯、过氧化二苯甲酰等有机过氧化物的生产能力。 | 新建 | 定南县 | 2021-2022 | 2.00 | 1.00 | 江西强顺新材料有限公司 | 定南县 人民政府 | 2021年3月 |
| 94 |  | 会昌县贡聚含氟特种水性特种单体及高分子材料化工助剂生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产2万吨含氟特种水性特种单体及高分子材料化工助剂的生产能力。 | 新建 | 会昌县 | 2021-2023 | 4.52 | 2.00 | 赣州市贡聚化工有限公司 | 会昌县 人民政府 | 2021年1月 |
| 95 | 节能环保项目 | 大余县贞下起元再生资源综合回收利用 | 建设生产车间、办公楼等，形成年综合处理14万吨废旧塑料、年产6万吨再生塑料颗粒及7万吨化纤用再生聚酯专用料的生产能力。 | 新建 | 大余县 | 2021-2022 | 2.00 | 1.00 | 江西贞下起元再生资源利用有限公司 | 大余县 人民政府 | 2021年1月 |
| 96 |  | 龙南市杰凯环保节能PCB设备 生产 | 建设厂房、办公楼等，生产PCB精密过滤器、化工泵等设备。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2022 | 6.00 | 2.00 | 东莞杰凯科技有限公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 97 |  | 会昌县昌峰生物质基环保增塑剂 生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产7万吨生物质基环保增塑剂的生产能力。 | 新建 | 会昌县 | 2021-2022 | 3.20 | 1.80 | 江西昌峰新材料有限公司 | 会昌县 人民政府 | 2021年1月 |
| 98 | 机械智能制造项目 | 章贡区金环智能选矿设备技改 | 建设厂房、办公楼等，形成年产智能选矿设备600台的生产能力。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 3.00 | 1.00 | 赣州金环磁选设备有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 99 |  | 信丰县永迅机床配件 生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产5万件智能机床配件的生产能力。 | 新建 | 信丰县 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 江西永迅机械设备有限公司 | 信丰县 人民政府 | 2021年1月 |
| 100 | 机械智能制造项目 | 大余县顺德数控木工机械设备生产 | 建设生产车间、办公楼等，形成年产6800台智能数控木工机械设备的生产能力。 | 新建 | 大余县 | 2021-2022 | 2.80 | 1.50 | 大余富兴数控设备有限公司 | 大余县 人民政府 | 2021年1月 |
| 101 |  | 龙南市动福源农牧智能设备生产（二期） | 建设厂房、办公楼等，形成年产100万套智能农牧设备的生产能力。 | 新建 | 龙南市 | 2021-2023 | 12.00 | 4.00 | 广州动福源农牧科技有限 公司 | 龙南市 人民政府 | 2021年3月 |
| 102 |  | 定南县雅邦压延机设备生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产50台（套）压延机的生产能力。 | 新建 | 定南县 | 2021 | 2.00 | 2.00 | 定南雅邦机械设备有限公司 | 定南县 人民政府 | 2021年1月 |
| 103 |  | 寻乌县众锐泡膜机制造 | 建设生产车间、测试车间等，形成年产500台泡膜制袋机的生产能力。 | 新建 | 寻乌县 | 2021-2022 | 10.80 | 5.00 | 江西众锐机械制造有限公司 | 寻乌县 人民政府 | 2021年3月 |
| 104 |  | 寻乌县霍夫曼（广东）空压机润滑油及空压机配件生产 | 建设生产车间、测试车间等，形成年产6000吨空压机润滑油、120万套空压机过滤器配件的生产能力。 | 新建 | 寻乌县 | 2021-2022 | 4.80 | 2.60 | 霍夫曼（广东）投资有限公司 | 寻乌县 人民政府 | 2021年3月 |
| 105 |  | 赣州经开区英奕过滤吸收器及防护设备生产 | 建设厂房、办公楼等，形成年产8000台过滤吸收器及2万套防护设备的生产能力。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2022 | 2.20 | 1.00 | 江西省英奕科技有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年3月 |
|  | （二）农业（14个） |  |  |  |  |  | 190.48 | 96.13 |  |  |  |
| 106 | 赣州市蔬菜基地建设 |  | 新（扩）建钢架大棚蔬菜基地8万亩。 | 新建 | 各有关县（市、区） | 2021 | 32.00 | 32.00 | 各有关县（市、区）人民政府 | 市农业农村局，各有关县（市、区）人民政府 | 2021年1月 |
| 107 | 赣州市低质低效林改造 |  | 完成低质低效林改造110万亩。 | 新建 | 各县（市、区） | 2021 | 12.00 | 12.00 | 各县（市、区）人民政府 | 市林业局，各县（市、区）人民政府 | 2021年1月 |
| 108 | 赣南脐橙高质量发展 |  | 建设一批标准化生态果园，推进灾毁果园复种及新基地开发，持续防控柑橘黄龙病，完善柑橘苗木繁育体系，打造赣南脐橙优质产品供应链。 | 新建 | 各县（市、区） | 2021 | 10.13 | 10.13 | 各县（市、区）人民政府 | 市果业局，各县（市、区）人民政府 | 2021年1月 |
| 109 | 赣州市油茶产业改造提升 |  | 新造高产油茶林6万亩；改造低产油茶林10万亩；提升低产油茶林10万亩。 | 新建 | 各县（市、区） | 2021 | 5.50 | 5.50 | 各县（市、区）人民政府 | 市林业局，各县（市、区）人民政府 | 2021年1月 |
| 110 | 赣州市高标准农田建设 |  | 建设高标准农田31.154万亩。主要建设内容：土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电六大工程。 | 续建 | 各有关县（市、区） | 2020-2021 | 9.35 | 5.00 | 各有关县（市、区）人民政府 | 市农业农村局，各有关县（市、区）人民政府 | 2020年1月 |
| 111 | 章贡区国光云创智能生产基地 |  | 建设厂房、办公楼等，形成年加工农副产品500万吨的能力。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 3.00 | 2.00 | 江西国光云创科技有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 112 | 大余县双胞胎生猪养殖 |  | 建设养殖厂房、现代化栏舍等，形成年出栏仔猪22.75万头的生产能力。 | 续建 | 大余县 | 2020-2021 | 4.00 | 3.00 | 大余双胞胎畜牧有限公司 | 大余县 人民政府 | 2020年4月 |
| 113 | 大余县东进生猪屠宰及深加工 |  | 建设加工车间、储藏室等，形成年屠宰加工30万头生猪及冷链配送的能力。 | 续建 | 大余县 | 2020-2021 | 2.00 | 1.50 | 大余东进食品有限公司 | 大余县 人民政府 | 2020年10月 |
| 114 | 安远县“橙中城”进出口水果加工基地 |  | 建设生产加工区、配套产能区、精深加工区、集中气调冷链区。规划安排24家企业入驻。 | 新建 | 安远县 | 2021-2022 | 30.00 | 10.00 | 安远城投东源公司、江西祥宝建设工程有限公司 | 安远县 人民政府 | 2021年3月 |
| 115 | 兴国县加大生猪屠宰及深加工 |  | 建设年出栏20万头生猪养殖基地、屠宰加工100万头生猪生产线。 | 新建 | 兴国县 | 2021-2022 | 5.00 | 3.00 | 江西美园食品有限公司 | 兴国县 人民政府 | 2021年2月 |
| 116 | 宁都县青塘富硒农业特色小镇 |  | 建设富硒农业观光、科普教育、硒式生活体验、膳食、养生休闲服务基地等，建设高标准富硒蔬菜基地5000亩。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2023 | 19.00 | 2.00 | 宁都县青塘镇人民政府 | 宁都县 人民政府 | 2021年3月 |
| 117 | 宁都县年屠宰加工5000万羽黄鸡建设 |  | 建设厂房、冷冻库等，形成年屠宰加工5000万羽宁都黄鸡的能力。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.50 | 广东德力智慧物流股份有限公司 | 宁都县 人民政府 | 2021年3月 |
| 118 | 瑞金市生猪养殖及屠宰加工 |  | 年养殖、屠宰、加工生猪100万头，形成年加工10万吨熟肉制品的能力。 | 新建 | 瑞金市 | 2021-2023 | 50.00 | 5.50 | 正大集团 | 瑞金市 人民政府 | 2021年4月 |
| 119 | 石城县德都食品精加工 |  | 建设厂房、办公楼等，新建3000亩脐橙标准林基地，形成年产2万吨高端果汁的生产能力。 | 续建 | 石城县 | 2020-2021 | 3.50 | 2.00 | 江西德都食品科技有限公司 | 石城县 人民政府 | 2020年3月 |
|  | （三）服务业（49 个） |  |  |  |  |  | 1432.34 | 364.00 |  |  |  |
| 120 | 商贸物流项目 | 赣州达芬奇城市中心 | 建设集星级酒店、写字楼、开放式情景商业街等为一体的城市综合体。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 20.00 | 10.00 | 赣州宏润置业有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 121 |  | 章贡区华东国际商贸物流城（二期） | 建设集商贸物流、仓储、商务公寓等为一体的现代商贸物流城。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 5.00 | 4.00 | 江西嘉君置业有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 122 |  | 章贡区冷链物流中心（二期） | 建设冷链仓储中心、分拨中心、设备用房、电子商务中心等。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 4.80 | 3.00 | 赣州明品福冷链物流有限 公司 | 章贡区 人民政府 | 2021年3月 |
| 123 |  | 章贡区金融总部中心 | 建设金融服务区、商务区及相关配套设施。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2022 | 25.00 | 10.00 | 章贡区建投 公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年6月 |
| 124 |  | 赣县区星州润达国际购物中心 | 建设集商场、商业街、人才住房等为一体的大型综合体。 | 续建 | 赣县区 | 2019-2023 | 45.00 | 10.00 | 赣州千润汇置业有限公司 | 赣县区 人民政府 | 2019年9月 |
| 125 |  | 深赣港产城特别合作区建设（一期） | 建设深赣科创城、赣州陆港综合保税区、深赣智能制造（电子）产业园等项目。 | 新建 | 南康区 | 2021-2023 | 50.00 | 5.00 | 深赣港产城发展有限公司 | 南康区 人民政府 | 2021年6月 |
| 126 | 商贸物流项目 | 南康区家居博览中心 及爱琴海 综合体 | 建设爱琴海、家居MALL综合体等。 | 续建 | 南康区 | 2019-2022 | 50.00 | 10.00 | 赣州凯越置业有限公司 | 南康区 人民政府 | 2019年4月 |
| 127 |  | 崇义县粤赣产业园 | 建设厂房、商业会务综合体等，打造容纳商务办公、会务展览、中高端工业制造、创客空间、工业第三方服务的综合产业园。 | 新建 | 崇义县 | 2021-2022 | 2.80 | 1.80 | 崇义粤赣产业园开发管理有限公司 | 崇义县 人民政府 | 2021年1月 |
| 128 |  | 江西供销（全南）冷链物流园基础设施建设 | 建设冷库、仓储和办公生活区、农产品交易市场等。 | 新建 | 全南县 | 2021-2022 | 5.00 | 2.50 | 江西省供销集团有限公司 | 全南县人民政府，市供销 联社 | 2021年1月 |
| 129 |  | 定南县中油联合能源 | 建设成品油库、综合供能服务站及公路驿站等。 | 新建 | 定南县 | 2021-2022 | 10.00 | 3.00 | 杭州凯雁投资有限公司 | 定南县人民政府 | 2021年1月 |
| 130 |  | 江西供销（定南）冷链物流园基础设施建设 | 建设冷库、仓储和办公生活区、农产品交易市场等。 | 续建 | 定南县 | 2020-2022 | 5.00 | 2.30 | 江西省供销集团有限公司 | 定南县人民政府，市供销 联社 | 2020年12月 |
| 131 |  | 信丰县冷链物流园及粤港澳大湾区“菜篮子”产品赣州配送中心 | 建设冷库、仓储和办公生活区、农产品交易市场等。 | 续建 | 信丰县 | 2020-2022 | 13.00 | 2.00 | 江西省供销集团有限公司 | 信丰县人民政府，市供销 联社 | 2020年8月 |
| 132 |  | 江西供销（于都）冷链物流园基础设施建设 | 建设综合大楼、农副产品交易区、加工包装区、冷藏库区、仓库、物流区及配套设施等。 | 新建 | 于都县 | 2021-2022 | 5.00 | 4.00 | 江西省供销集团有限公司 | 于都县人民政府，市供销 联社 | 2021年2月 |
| 133 |  | 会昌县农产品冷链仓储物流园 | 建设冷链、仓储、物流等设施，打造集商住、休闲、冷链、仓储、物流等为一体的仓储物流园区。 | 续建 | 会昌县 | 2019-2022 | 10.00 | 4.00 | 江西元亨物流园建设有限 公司 | 会昌县 人民政府 | 2019年10月 |
| 134 | 商贸物流项目 | 赣州经开区华瑞正邦智谷科技园 | 建设标准厂房、食堂等主体建筑，以及道路硬化、绿化、消防、给排水、供配电等配套设施。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2022 | 20.00 | 10.00 | 赣州市华瑞智能科技有限 公司 | 赣州经开区管委会 | 2021年1月 |
| 135 |  | 赣州经开区现代会展中心及高铁站前商务中心 | 建设展厅、前厅、住宅、商住配套、餐饮、会议、办公设施、地下车库及其他配套设施。 | 续建 | 赣州经开区 | 2019-2022 | 260.00 | 60.00 | 赣州绿地置业有限公司 | 赣州经开区管委会 | 2019年1月 |
| 136 |  | 赣州蓉江 新区富力 现代城 | 建设总部办公楼、商业综合体、文化体育设施、五星级酒店等。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2019-2023 | 100.00 | 40.40 | 赣州富辉房地产开发有限 公司 | 赣州蓉江新区管 委会 | 2019年4月 |
| 137 | 文旅康养项目 | 章贡区天同社区养老 中心 | 建设康养社区养老中心，包含官园里社区养老中心、沙石康养中心、沙河普惠养老中心、蕻菜塘社区综合养老服务中心。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2024 | 20.00 | 10.00 | 赣州国投天同健康养老产业发展有限公司 | 章贡区人民政府 | 2021年3月 |
| 138 |  | 章贡区江南宋城 | 项目包括5个历史文化街区（郁孤台、姚衙前、灶儿巷、南市街和慈姑岭）和1个传统风貌街区（新赣南路）及文保单位所处的区域（郁孤台、八境台、宋城墙等），通过文旅观光、古韵休闲、民俗体验、创智办公、综合休闲、雅居生活等产业、产品的导入和运营，重点打造宋文化旅游核心区。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2024 | 100.00 | 20.00 | 华侨城（赣州）实业发展有限公司 | 章贡区人民政府，市自然资源局、市住建局、市文广新旅局 | 2020年3月 |
| 139 |  | 章贡区水东螺溪洲文化旅游 | 建设旅游新城区、文化旅游区两大板块， 以“红色文化”、“客家文化”、“江南宋城”为核心，将水东打造成为集“文化旅游、商务休闲、高尚居住”为一体的滨水新城。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2023 | 35.00 | 10.00 | 章贡区乐众投资开发有限 公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年10月 |
| 140 |  | 章贡区阳明文化旅游度假区 | 建设历史文化核心区、圣心纪念区、阳明心天地、格物致知体验区、知行合一实践区、万物一体游览区、克己成己挑战区、怡情康养文创度假区等八大功能板块。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2025 | 30.00 | 10.00 | 赣州通天岩风景名胜区开发管理有限责任公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年6月 |
| 141 | 文旅康养项目 | 章贡区七鲤古镇文化 旅游PPP 核心区 | 建设古镇核心文旅景区、水陆门户区、遗址公园区及文化旅游配套基础设施。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2023 | 25.64 | 10.00 | 中交七鲤古镇（赣州）文化旅游有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年3月 |
| 142 |  | 章贡区未来之星文创园 | 建设集文化、旅游、文创、研学、拓展、教育、展览、影视片场等为一体的多功能文创园区。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2022 | 5.00 | 2.00 | 赣州雅星教育发展有限公司 | 章贡区 人民政府 | 2020年6月 |
| 143 |  | 赣县区会仙谷旅游区 | 建设以“五区一中心”（康养度假区、山地运动区、恐龙观赏区、油茶观光区、欢乐小镇区、游客服务中心）为主体的旅游开发、康养度假综合体。 | 续建 | 赣县区 | 2020-2023 | 30.00 | 5.00 | 赣州会仙谷旅游开发有限 公司 | 赣县区 人民政府 | 2020年1月 |
| 144 |  | 大余县南安历史文化园 | 建设博物馆前滨水平台，金星塔、嘉祐寺塔周边环境景观及南安大码头至牡丹亭廊桥水上乐园等。 | 续建 | 大余县 | 2020-2025 | 10.00 | 2.20 | 大余县旅投 公司 | 大余县 人民政府 | 2020年1月 |
| 145 |  | 上犹县阳明国际赛车谷 | 建设集赛车赛事、运动体验、教育培训、休闲娱乐和赛事接待于一体的商业综合体项目。 | 新建 | 上犹县 | 2021-2024 | 25.00 | 5.00 | 沃华国际投资控股集团有限公司 | 上犹县 人民政府 | 2021年1月 |
| 146 |  | 赣州市阳明湖旅游景区 | 建设阳明湖民宿小镇，包括改造上犹江电厂、犹江林场、树木园等闲置房屋资产，配套商业及基础设施。 | 续建 | 上犹县 | 2019-2024 | 50.00 | 2.00 | 赣州阳明湖旅游集团有限公司、赣州阳明湖文旅有限公司 | 市文广新旅局， 上犹县人民政府，赣州旅投 集团 | 2019年6月 |
| 147 |  | 上犹县温泉度假小镇 | 建设婚庆广场、婚纱摄影、主题特色餐饮、民俗展览馆、康体运动、户外拓展与农事体验、康养综合体等。 | 续建 | 上犹县 | 2020-2023 | 30.00 | 8.00 | 赣州天沐温泉旅游开发有限公司 | 上犹县 人民政府 | 2020年1月 |
| 148 |  | 上犹县南湖国际康养度假区（一期） | 建设集民宿商业、康养度假、特色居住、商务会务为一体的综合体项目。 | 续建 | 上犹县 | 2020-2022 | 10.80 | 4.00 | 上犹润达置业发展有限公司 | 上犹县 人民政府 | 2020年3月 |
| 149 | 文旅康养项目 | 崇义县阳明心城文化旅游综合体 | 建设阳明欢乐谷、三立广场、阳明殿、阳明私塾等文化旅游综合体。 | 新建 | 崇义县 | 2021-2022 | 50.00 | 11.00 | 广东客天下文化发展有限 公司 | 崇义县 人民政府 | 2021年6月 |
| 150 |  | 崇义县阳明寨4A级乡村旅游景区文旅综合体 | 建设烽火台、阳明苑（王阳明军事博物馆）、磐王寨、河道漂流、旅游服务中心、阳明客栈等。 | 续建 | 崇义县 | 2020-2025 | 5.20 | 1.50 | 赣州市盛远文化旅游发展有限公司 | 崇义县 人民政府 | 2020年1月 |
| 151 |  | 安远县朱德天心整军纪念园 | 建设天心整军纪念园、整军陈列馆，进行整军旧址复原与开发、整军广场修缮提升等。 | 新建 | 安远县 | 2021-2022 | 2.00 | 1.00 | 安远县文广新旅局 | 安远县 人民政府 | 2021年3月 |
| 152 |  | 全南县中国攀岩小镇 | 打造活力攀岩、乐玩航空、探险户外和奢享田园四大板块，建设集体育、康养、现代农业和互联网为一体的攀岩主题小镇。 | 新建 | 全南县 | 2021-2023 | 16.00 | 2.50 | 全南县旅投 公司 | 全南县 人民政府 | 2021年1月 |
| 153 |  | 全南县鼎龙·十里桃江国际芳香森林度假区 | 建设4大旅游项目（鹿溪谷、温泉水世界、野奢动物王国、秘野桃江）、6大国际品牌酒店、1个国家级芳香特色小镇、1个大健康产业示范基地、1个对接大湾区国际会议中心。 | 续建 | 全南县 | 2019-2023 | 100.00 | 15.00 | 全南县鼎龙森林文化旅游发展有限公司 | 全南县 人民政府 | 2019年7月 |
| 154 |  | 兴国县国际颐养社区 | 建设颐养社区、医院及配套设施。 | 新建 | 兴国县 | 2021-2023 | 20.00 | 5.00 | 赣州颐兴健康产业有限公司 | 兴国县 人民政府 | 2021年2月 |
| 155 |  | 兴国县景行研学旅行 | 建设总部大楼、研学场馆、教学楼、青少年营房、花海景观、服务中心及其它服务配套设施。 | 续建 | 兴国县 | 2020-2022 | 12.80 | 10.00 | 江西畅享景行研学旅游有限责任公司 | 兴国县 人民政府 | 2020年3月 |
| 156 |  | 宁都县翠微峰旅游景区建设 | 修复易堂遗址、提升金精洞道教文化和莲花山禅宗文化等。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2025 | 6.00 | 1.00 | 宁都县文广新旅局 | 宁都县 人民政府 | 2021年1月 |
| 157 |  | 宁都县长征文化公园 建设 | 建设中央苏区“反围剿”战争纪念馆和宁都起义纪念馆及相关配套设施，创建国家4A级旅游景区。 | 新建 | 宁都县 | 2021-2023 | 2.48 | 0.50 | 宁都县文广新旅局 | 宁都县 人民政府 | 2021年6月 |
| 158 | 文旅康养项目 | 长征国家 文化公园 （于都核心 展示园） | 建设中国工农红军长征纪念馆、中国于都长征学院、长征主题民宿、夜渡于都河剧院、长征文化科技体验馆、国家长征步道、长征体验园等项目。 | 续建 | 于都县 | 2020-2023 | 30.00 | 8.00 | 于都县振雩旅游发展有限 公司 | 于都县人民政府，市文广新旅局，赣州发投集团、赣州旅投集团 | 2020年12月 |
| 159 |  | 于都县至善健康养老 中心 | 建设老年公寓、老年康复护理综合楼、文体娱乐餐饮办公楼、迎宾楼及其他附属工程。 | 续建 | 于都县 | 2020-2022 | 2.50 | 1.50 | 于都至善置业有限公司 | 于都县人民政府 | 2020年9月 |
| 160 |  | 瑞金市“红色故都” | 打造成涵盖教育培训、景区观光、文化展览、酒店餐饮等具有鲜明特色的、国内外知名的红色旅游目的地。 | 续建 | 瑞金市 | 2020-2023 | 12.00 | 4.80 | 瑞金红色故都旅游开发有限公司 | 瑞金市人民政府，赣州旅投集团 | 2020年12月 |
| 161 |  | 瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院） | 建设宿舍楼、行政楼、教学楼、大礼堂、图书馆、食堂、运动休闲区及道路、停车场等配套设施。 | 续建 | 瑞金市 | 2020-2022 | 10.42 | 3.00 | 赣州城投集团 | 瑞金干部学院，瑞金市人民政府 | 2020年12月 |
| 162 |  | 会昌县和君教育小镇 | 建设“三校三书院”“三村三中心”“三环三水系”“三谷三基地”。 | 续建 | 会昌县 | 2018-2024 | 36.00 | 5.00 | 和君小镇开发有限公司 | 会昌县人民政府 | 2018年3月 |
| 163 |  | 寻乌县金刚山旅游度假区（一期） | 建设酒店、商业街、生态停车场、游客服务中心、康养设施、大峡谷漂流、灰太狼谷、七彩乡村、民俗展示馆等。 | 续建 | 寻乌县 | 2019-2022 | 3.80 | 1.50 | 江西省凤神石旅游开发有限公司 | 寻乌县人民政府 | 2019年8月 |
| 164 |  | 石城县天沐温泉（二期） | 建设温泉养生住宅、汤街、汤屋、五星级酒店、木屋酒店、亲子乐园及相关配套设施。 | 新建 | 石城县 | 2021-2023 | 15.00 | 4.00 | 石城天沐温泉旅游发展有限公司 | 石城县人民政府 | 2021年3月 |
| 165 |  | 石城县未来科技教育文化城 | 建设未来科技文化馆、市民休闲科技广场、主题酒店及商业配套等。 | 新建 | 石城县 | 2021-2022 | 4.10 | 1.50 | 石城壹城科技商业运营有限公司 | 石城县人民政府 | 2021年1月 |
| 166 |  | 石城县钢琴艺术城 | 建设文艺教育培训区、艺术交流区、音乐生态湖及钢琴主题酒店等。 | 续建 | 石城县 | 2020-2022 | 6.10 | 1.50 | 石城海仑文旅开发有限公司 | 石城县人民政府 | 2020年8月 |
| 167 | 文旅康养项目 | 赣州高铁新区旅游集散中心综合体 | 建设旅游集散中心大楼、长途客运站、停车场、综合大楼、酒店、商业配套及相关设施等。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2023 | 13.30 | 0.50 | 赣州旅游集散中心有限公司 | 市文广新旅局、市交通局、市自然资源局，赣州经开区管委会，赣州旅投集团 | 2021年12月 |
| 168 |  | 赣州蓉江新区中国文谷 | 建设书院小镇、艺术小镇、现代艺术和中国传统书院文化版块。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2020-2023 | 82.60 | 15.00 | 中书资源（赣州）文化产业发展有限公司 | 赣州蓉江新区管 委会 | 2020年1月 |
|  | - （四）重大基础设施（23个） |  |  |  |  |  | - 1425.83 | - 302.60 |  |  |  |
| - 169 | - 交通项目 | - 长赣铁路（赣州段） | - 线路全长约430公里，赣州境内约86.2公里。建设标准为双线，设计时速为350公里/小时。 | - 新建 | - 赣州经开区、 - 南康区、赣县区、章贡区 | - 2021-2025 | - 122.10 | - 1.00 | - 赣龙铁路股份有限公司 | - 市铁路建设办，赣州经开区管委会，南康区、赣县区、章贡区人民政府 | - 2021年12月 |
| - 170 |  | - 瑞梅铁路（赣州段） | - 线路全长约237.37公里，赣州境内约163.1公里。建设标准为国铁I级、单线，设计时速为160公里/小时。 | - 新建 | - 瑞金市、会昌县、安远县、寻乌县 | - 2021-2025 | - 106.20 | - 1.00 | - 九景衢铁路股份有限公司 | - 市铁路建设办， - 瑞金市、会昌县、安远县、寻乌县人民政府 | - 2021年12月 |
| - 171 | - 交通项目 | - 赣深客专（赣州段） | - 线路全长约432公里，赣州境内约136.4公里。建设标准为客运专线、双线，设计时速为350公里/小时。 | - 续建 | - 赣州经开区、 - 赣州蓉江新区、赣县区、南康区、信丰县、龙南市、定南县、全南县 | - 2016-2021 | - 154.66 | - 63.00 | - 昌九城际铁路股份有限公司 | - 市铁路建设办， - 赣县区、南康区、信丰县、龙南市、定南县、全南县人民政府，赣州经开区、赣州蓉江新区管委会 | - 2016年12月 |
| - 172 |  | - 兴泉铁路（赣州段） | - 兴国至宁化段正线全长160.47公里，赣州境内约124.78公里。建设标准为国铁Ⅰ级、单线，设计时速为160公里/小时。 | - 续建 | - 兴国县、于都县、宁都县、石城县 | - 2016-2021 | - 76.63 | - 13.30 | - 向莆铁路股份有限公司 | - 市铁路建设办， - 兴国县、于都县、宁都县、石城县人民政府 | - 2016年12月 |
| - 173 |  | - 大广高速扩容（南康至龙南段） | - 线路全长约143公里。采用高速公路六车道、100公里/小时的设计时速，路基宽33.5米（其中小江联络线为四车道，长约10公里，路基宽26米)。 | - 续建 | - 南康区、信丰县、龙南市、全南县 | - 2019-2022 | - 199.58 | - 40.00 | - 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | - 市交通运输局， - 南康区、信丰县、龙南市、全南县人民政府 | - 2019年9月 |
| - 174 |  | - 大广高速改扩建工程（吉安至南康段） | - 线路全长约146.3公里（赣州境内约35公里，均在南康区）。采用高速公路六车道、100公里/小时的设计时速，两侧加宽整体式路基宽41米，单侧加宽整体式路基宽47米。 | - 续建 | - 南康区 | - 2020-2024 | - 40.00 | - 8.00 | - 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | - 市交通运输局，南康区人民政府 | - 2020年12月 |
| - 175 | - 交通项目 | - 遂川至大余高速公路 | - 线路全长约124.4公里（赣州境内约100公里）。采用高速公路四车道、100公里/小时的设计时速，路基宽26米。 | - 新建 | - 上犹县、崇义县、大余县 | - 2021-2024 | - 180.00 | - 20.00 | - 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | - 市交通运输局， - 上犹县、崇义县、大余县人民政府 | - 2021年6月 |
| - 176 |  | - 寻乌至龙川高速公路 | - 线路全长约26.86公里。采用高速公路四车道、100公里/小时的设计时速，路基宽26米。 | - 续建 | - 寻乌县 | - 2020-2022 | - 35.72 | - 15.00 | - 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | - 市交通运输局，寻乌县人民政府 | - 2020年4月 |
| - 177 |  | - 信丰至南雄高速公路 | - 线路全长约13.92公里。采用高速公路四车道、100公里/小时的设计时速,路基宽26米。 | - 续建 | - 信丰县 | - 2020-2023 | - 18.75 | - 4.80 | - 赣州市交控 - 集团 | - 市交通运输局，信丰县人民政府 | - 2020年11月 |
| - 178 |  | - 赣州市农村公路升级 - 改造 | - 县道升级改造280公里,新建乡道双车道588公里,窄路面拓宽608公里,县乡道路面改造430公里,新建旅游路、资源路225公里,危桥改造84座。 | - 新建 | - 各县（市、区） | - 2021-2023 | - 45.60 | - 25.64 | - 各县（市、区）交通运输局 | - 市交通运输局，各县（市、区）人民政府 | - 2021年6月 |
| - 179 |  | - 赣州市国省道升级改造 | - 新改建公路469公里，其中按一级公路标准88公里、二级公路标准381公里，进行路基路面、桥涵建设。 | - 续建 | - 各县（市、区） | - 2020-2023 | - 88.92 | - 22.38 | - 各县（市、区）交通运输局 | - 市公路管理局，各县（市、区）人民政府 | - 2020年1月 |
| - 180 |  | - 三南快线 | - 新建一级公路36公里，进行路基路面、桥涵建设。其中龙南建设规模一级20公里，全南建设规模一级16公里。 | - 新建 | - 龙南市、全南县 | - 2021-2023 | - 24.26 | - 4.00 | - 龙南市、全南县交通运输局 | - 市交通运输局，龙南市、全南县人民政府 | - 2021年3月 |
| - 181 | 能源项目 | - 瑞兴于快速交通走廊 | - 新建一级公路43公里、二级公路23公里，进行路基、路面、桥涵建设。 | - 续建 | - 瑞金市、宁都县、于都县、兴国县 | - 2018-2023 | - 100.62 | - 9.10 | - 瑞金市、于都县、宁都县、兴国县交通 - 运输局 | - 市公路管理局， - 瑞金市、于都县、宁都县、兴国县人民政府 | - 2018年5月 |
| - 182 |  | - G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建 | - 新建一级公路约14公里，进行路基、路面、桥涵建设。 | - 续建 | - 章贡区 | - 2020-2022 | - 6.73 | - 2.00 | - 章贡区交通运输局、赣州城投集团 | - 市公路管理局，赣州发投集团，章贡区人民 - 政府 | - 2020年9月 |
| - 183 |  | - 瑞金机场 | - 飞行区按4C标准设计，新建一条长2600米、宽45米的跑道，1条垂直联络道和1条局部平行滑行道，跑道主、次降方向均设置I类精密进近仪表着陆系统和I类精密进近灯光系统；航站区按满足2030年旅客吞吐量55万人次、年货邮吞吐量2000吨的目标设计，航站楼面积7000平方米，站坪机位6个（6C），隔离机位1个（1C）；配套建设通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等相关设施。 | - 续建 | - 瑞金市 | - 2020-2022 | - 16.60 | - 7.00 | - 瑞金市机场建设有限公司 | - 市发改委、市重点办、市交通运输局，瑞金市人民 - 政府 | - 2020年6月 |
| - 184 |  | - 赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头 - （一期） | - 拟建1000吨级泊位5个，其中多用途泊位3个、散货泊位2个，使用岸线长度0.5公里。 | - 续建 | - 赣县区 | - 2020-2022 | - 7.98 | - 5.20 | - 江西省港航建设投资有限 - 公司 | - 市交通运输局，赣县区人民政府 | - 2020年12月 |
| - 185 | - 能源项目 | - 会昌县光伏发电基地 | - 建设总装机容量为1000MW的光伏电站。 | - 新建 | - 会昌县 | - 2021-2025 | - 50.00 | - 5.00 | - 国家电投集团江西电力有限公司、合肥阳光新能源科技有限公司 | - 会昌县人民政府 | - 2021年10月 |
| - 186 |  | - 赣州市2021年主干电网建设 | - 共11个子项，包含信丰电厂送出、赣州-龙岗III回2个220千伏线路工程；章贡区和乐、蓉江新区横岭、会昌筠门岭3个220千伏输变电工程；大余梅岭、南康龙回、南康横市、安远修田、信丰北环、瑞金竹岗6个110千伏输变电工程。220千伏变电站3座、主变900兆伏安，线路241.3公里；110千伏变电站6座，主变463兆伏安，线路217.7公里。 | - 新建 | - 章贡区、南康区、信丰县、龙南市、瑞金市、会昌县、大余县、安远县、赣州经开区、赣州蓉江新区 | - 2021-2022 | - 15.20 | - 6.68 | - 国网江西省电力有限公司电网建设分公司、国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 | - 赣州供电公司， - 章贡区、南康区、信丰县、龙南市、瑞金市、会昌县、大余县、安远县人民政府，赣州经开区、赣州蓉江新区管委会 | - 2021年1月 |
| - 187 |  | - 华能瑞金电厂（二期） | - 建设2台100万千瓦超超临界燃煤机组，同步安装高效除尘、脱硫、脱硝及在线监测装置。 | - 续建 | - 赣县区 | - 2018-2021 | - 72.00 | - 23.00 | - 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | - 市发改委，赣县区人民 - 政府 | - 2018年12月 |
| - 188 |  | - 信丰电厂 | - 建设2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组及配套设施。 | - 续建 | - 信丰县 | - 2019-2022 | - 50.00 | - 20.00 | - 赣浙国华(信丰)发电有限责任公司 | - 市发改委，信丰县人民 - 政府 | - 2019年12月 |
| - 189 |  | - 兴国县生活垃圾焚烧发电厂（一期） | - 建设日处理500吨生活垃圾的焚烧发电厂。 | - 续建 | - 兴国县 | - 2020-2021 | - 5.67 | - 3.00 | - 兴国县华赣环境有限公司 | - 兴国县人民政府 | - 2020年5月 |
| - 190 | 能源项目 | - 宁都县生活垃圾焚烧发电厂 | - 建设日处理800吨生活垃圾的焚烧发电厂。 | - 续建 | - 宁都县 | - 2020-2022 | - 5.23 | - 1.50 | - 宁都县伟明城投新能源有限公司 | - 宁都县人民政府 | - 2020年1月 |
| - 191 |  | - 于都县生活垃圾焚烧发电厂（一期） | - 建设日处理500吨生活垃圾的焚烧发电厂。 | - 续建 | - 于都县 | - 2020-2021 | - 3.38 | - 2.00 | - 于都华赣环保能源有限公司 | - 于都县人民政府 | - 2020年5月 |
|  | - （五）新基建（25个） |  |  |  |  |  | - 426.70 | - 134.34 |  |  |  |
| - 192 | - 信息基础设施项目 | - 赣州5G网络建设 | - 新增开通5000个5G基站。 | - 新建 | - 各县（市、区） | - 2021 | - 21.00 | - 21.00 | - 赣州电信分公司、赣州联通分公司、赣州移动分公司、赣州铁塔分公司 | - 市大数据局、各县（市区）人民政府 | - 2021年1月 |
| - 193 |  | - 赣州市城市大脑 | - 以城市运行综合管理为重心，创新应用大数据、云计算、人工智能等前沿科技构建城市数字基础设施，汇聚政府、企业和社会数据，构成集城市运行生命体征感知、公共安全管理、宏观决策指挥、事件预警预测、经济民生服务等多层次多维度的城市综合运行体系。 | - 新建 | - 赣州蓉江新区 | - 2021-2022 | - 2.82 | - 2.06 | - 数字江西科技有限公司 | - 市大数据局，赣州蓉江新区管委会 | - 2021年1月 |
| - 194 |  | - 章贡区数字智慧创新 - 基地 | - 建设研发基地、办公楼等，在操作系统、数据库、中间件、信息安全等领域建立人才链，打造软件产业技术攻关中心和人才培训中心。 | - 新建 | - 章贡区 | - 2021 | - 5.00 | - 5.00 | - 章贡区佳和置业有限公司 | - 章贡区人民政府 | - 2021年2月 |
| - 195 |  | - 赣县区拓野智能装备 - 生产 | - 建设生产、机械加工、装配车间及研发中心等，形成年产150条柔性智能生产线和250台智能装备的生产能力。 | - 新建 | - 赣县区 | - 2021-2023 | - 12.00 | - 3.00 | - 赣州市拓野智能科技有限 - 公司 | - 赣县区人民政府 | - 2021年6月 |
| - 196 | - 信息基础设施项目 | - 南康区家居产业智联网智造 | - 建设家具产业数字化应用共享示范工厂，配套5G云会议系统、智能停车云管理平台、智慧环保、智慧能源管理系统等，建成后可满足60-100家家具企业的日常生产用料需求。 | - 新建 | - 南康区 | - 2021-2023 | - 103.00 | - 20.00 | - 南康区城发集团公司 | - 南康区人民政府 | - 2021年1月 |
| - 197 |  | - 信丰县紫晶存储橙心 - 在线 | - 建设橙心在线运营指挥中心和智慧城市应用基座，涵盖数智治城、数智应急、数智畅行、数智环保、数智农业、数智医疗、数智教育七大应用。 | - 新建 | - 信丰县 | - 2021-2022 | - 3.00 | - 1.00 | - 赣州紫晶橙心数港科技有限公司 | - 信丰县人民政府 | - 2021年1月 |
| - 198 |  | - 信丰县康国智能化5G物联网智能识别设备 - 生产 | - 建设厂房、办公楼等，形成年产2000万套智能门锁、人脸识别、人员通道闸等产品的生产能力。 | - 新建 | - 信丰县 | - 2021-2024 | - 50.00 | - 5.60 | - 江西康国科技有限公司 | - 信丰县人民政府 | - 2021年1月 |
| - 199 |  | - 崇义县大疆工业机器人制造 | - 建设厂房、办公楼等，形成年产工业机器人系列产品1万台的生产能力。 | - 新建 | - 崇义县 | - 2021-2022 | - 5.00 | - 2.00 | - 江西省大疆智能装备有限 - 公司 | - 崇义县人民政府 | - 2021年1月 |
| - 200 |  | - 赣州5G智能科技园一期（三南共建标准厂房示范园） | - 建设标准厂房、研发基地等，开展5G高端电子产品生产研发。 | - 新建 | - 龙南市 | - 2021-2023 | - 13.50 | - 4.00 | - 赣州三南建设有限公司 | - 龙南市人民政府 | - 2021年3月 |
| - 201 |  | - 兴国县云联互通物联网智能终端硬件研发和 - 生产 | - 建设厂房、办公楼等，形成年产3000万套智能终端、物联网APP硬件的生产能力。 | - 新建 | - 兴国县 | - 2021-2022 | - 5.00 | - 3.00 | - 深圳云联互通科技有限公司 | - 兴国县人民政府 | - 2021年2月 |
| - 202 |  | - 赣州经开区裕丰农业大数据应用 - 中心 | - 建设物联网传感器研发生产线以及农业大数据应用中心、数字经济交易中心、AI图像视觉分析、智能物联网硬件研发、APP等软件开发及生产线展示区。 | - 新建 | - 赣州经开区 | - 2021-2022 | - 15.00 | - 12.00 | - 江西裕丰智能农业科技有限公司 | - 赣州经开区管委会 | - 2021年2月 |
| - 203 | - 信息基础设施项目 | - 赣州蓉江新区清启 - 科技城 | - 建设科研办公楼，打造科技成果转化示范区、创新创业服务引领区、特色创新型产业集聚区。 | - 新建 | - 赣州蓉江新区 | - 2021-2022 | - 5.50 | - 1.00 | - 赣州清迪科技有限公司 | - 赣州蓉江新区管 - 委会 | - 2021年2月 |
| - 204 |  | - 赣州蓉江新区启迪 - 科技城 | - 建设集创新科技中心、科技研发孵化中心、科技人才培训及交流服务中心、数字产业中心等于一体的科技创新创业综合体。 | - 续建 | - 赣州蓉江新区 | - 2020-2021 | - 5.28 | - 1.78 | - 赣州清迪科技有限公司 | - 赣州蓉江新区管 - 委会 | - 2020年1月 |
| - 205 | - 融合基础设施项目 | - 章贡区新能源基地和新能源汽车智能充电网 - 建设 | - 建设新能源汽车充电桩和智能充电网，利用新能源智能微网技术，通过对汽车充电网、新能源智能微网以及大电网的融合，将现有电网转变为多向、柔性、互补的“智能电网”。 | - 新建 | - 章贡区 | - 2021-2025 | - 35.00 | - 3.00 | - 国家电投集团江西电力有限公司、特来电新能源股份有限公司 | - 章贡区人民政府 | - 2021年4月 |
| - 206 |  | - 阿里巴巴&橙木空间家居新零售总部经济平台 | - 打造“全屋定制+家具成品+家居软装”一站式购物中心及“线上O2O+线下体验店+智能工厂”为一体的家居新零售体验平台。 | - 新建 | - 章贡区 | - 2021-2022 | - 5.00 | - 3.50 | - 赣州橙木科技有限公司 | - 章贡区人民政府 | - 2021年2月 |
| - 207 |  | - 章贡区智慧养老智能终端研发与 - 生产 | - 建设厂房、办公研发区等，形成年产200万台（套）智慧养老智能终端的生产能力。 | - 续建 | - 章贡区 | - 2020-2021 | - 3.10 | - 1.60 | - 赣州市松乔科技有限公司 | - 章贡区人民政府 | - 2020年3月 |
| - 208 |  | - 南康区臻顺智慧物流园 | - 建设仓储物流仓库、电商大厦、办公楼等。 | - 续建 | - 南康区 | - 2019-2022 | - 20.00 | - 4.00 | - 江西臻顺供应链管理有限 - 公司 | - 南康区人民政府 | - 2019年3月 |
| - 209 |  | - 崇义县智慧物流园 | - 建设物流公共信息平台展示中心、物流交易结算中心、智能云仓、冷链仓储以及快递、零担物流及农副产品集散分拨中心、新能源城乡高效配送中心、电商展示中心及相关配套设施等。 | - 续建 | - 崇义县 | - 2020-2021 | - 10.00 | - 3.00 | - 崇义万广物流科技有限公司 | - 崇义县人民政府 | - 2020年1月 |
| - 210 |  | - 安远县电商产业园 | - 建设电商快递物流园、电商仓配一体化平台、电商人才公寓、智能配送网络、5G直播电商返乡创业园等。 | - 新建 | - 安远县 | - 2021-2022 | - 13.50 | - 7.30 | - 安远中农信立农业发展有限公司 | - 安远县人民政府 | - 2021年1月 |
| - 211 | - 融合基础设施项目 | - 定南县智慧健康产业园 | - 建设厂房、研发中心等，生产销售生物制药、医疗器械，进行大健康信息数据存储开发和生物基因研究运用等。 | - 新建 | - 定南县 | - 2021-2025 | - 36.00 | - 10.00 | - 江西大唐盛视科技产业有限公司 | - 定南县人民政府 | - 2021年1月 |
| - 212 |  | - 兴国县永磁磁浮技术工程示范线 | - 建设永磁磁浮示范线876米，设站台2个，同时建设永磁磁浮技术研究院。 | - 新建 | - 兴国县 | - 2021-2022 | - 3.00 | - 1.00 | - 兴国县城市发展投资有限 - 公司 | - 兴国县人民政府， 江西理工大学 | - 2021年3月 |
| - 213 |  | - 江西赣州万年青智慧物流园 | - 建设“互联网+物流”平台和智慧物流园。 | - 新建 | - 于都县 | - 2021-2024 | - 12.00 | - 3.00 | - 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | - 于都县人民政府 | - 2021年6月 |
| - 214 |  | - 赣州经开区万吉智慧供应链物流园 | - 建设仓储中心、员工宿舍、大数据中心、总部大楼、管理用房等主体建筑以及相关配套设施。 | - 续建 | - 赣州经开区 | - 2020-2021 | - 10.00 | - 4.00 | - 赣州万吉智慧供应链管理有限公司 | - 赣州经开区管委会 | - 2020年7月 |
| - 215 | - 创新基础设施项目 | - 中科院赣江创新研究院 | - 建设集创新研究、人才培养、产业应用为一体的新型研发机构。 | - 续建 | - 赣县区 | - 2020-2022 | - 30.00 | - 12.00 | - 赣州城投集团 | - 市科技局，赣县区人民 - 政府 | - 2020年11月 |
| - 216 |  | - 国家稀土功能材料制造业创新中心 | - 建设“4中心11平台”，主要开展稀土领域的关键共性技术攻关、测试验证、中试孵化、公共服务。 | - 续建 | - 赣县区 | - 2020-2023 | - 3.00 | - 0.50 | - 国瑞科创稀土功能材料有限公司 | - 市科技局，赣县区人民 - 政府 | - 2020年3月 |
|  | （六）公共服务（33个） |  |  |  |  |  | 470.24 | 132.11 |  |  |  |
| 217 | 市政路桥项目 | 赣南大道快速路三标 | 起于贡江大桥南侧，与赣南大道快速路章贡区段连接，终于厦蓉高速赣县北出入口，长约8.3公里（涉及两个行政区域，其中章贡区段长约3.7公里，赣县区段长约4.6公里）。 | 新建 | 章贡区、 赣县区 | 2021-2023 | 23.21 | 5.50 | 赣州发投集团（赣州城投集团代建） | 市住建局、市自然资源局，章贡区、赣县区人民 政府 | 2021年3月 |
| 218 | 市政路桥项目 | 沙河大道快速路 | 起于赣南大道，与文明大道快速路上跨京九铁路立交连接,止于赣州东出入口并落地，长约3.7公里。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2023 | 13.65 | 2.50 | 赣州发投集团（赣州城投集团代建） | 市住建局、市自然资源局，章贡区人民 政府 | 2021年2月 |
| 219 |  | 武陵大道快速路（含地下综合 管廊） | 起于肖边大桥，止于黄金大桥东侧，长约9.8公里，宽60-70.5米。管廊起于滨江路，止于红梅路，长约6.1公里。一标段起于蓉江七路东侧，止于杜鹃花路西侧；二标段起于杜鹃花路以西，止于黄金大桥东侧。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2020-2022 | 38.00 | 7.00 | 一标段：赣州城投集团；二标段：赣州发投集团（赣州城投集团代建） | 市住建局、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会 | 2020年6月 |
| 220 |  | 蓉江三路快速路（含地下综合 管廊） | 起于筱坝大桥南端接地点，止于丁香路，长约5.1公里，宽60米。管廊起于滨江路，止于赣南大道，长约4.6公里。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2020-2022 | 25.87 | 7.20 | 赣州城投集团 | 市住建局、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会 | 2020年7月 |
| 221 |  | 黄金大道快速路（含地下综合 管廊） | 起于筱坝大桥南侧，接蓉江三路快速路，与客家大道西延高架立交连接，新建立交与迎宾高架连接，止于金凤西路，长约4.8公里（含筱坝大桥改造）。管廊起于筱坝大桥，止于金凤西路，长约3.98公里。 | 续建 | 赣州经开区 | 2020-2023 | 17.38 | 4.00 | 赣州城投集团 | 市住建局、市自然资源局，赣州经开区管委会 | 2020年6月 |
| 222 |  | 文明大道快速路（上跨京九铁路立交工程） | 该立交位于文明大道快速路和赣南大道快速路相交处，主线长约1.7公里，包括高架主线、匝道和人行天桥。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2021 | 3.90 | 2.15 | 赣州城投集团（江西地方铁路开发有限公司） | 市铁路建设办、市自然资源局、市住建局、市城管局，章贡区人民政府 | 2020年3月 |
| 223 | 市政路桥项目 | 和谐大道东延（赣县区段） | 接323国道章贡区段改线，道路长约4.07公里，道路红线宽30米，双向4车道。汶潭大桥长约1.24公里，桥梁红线宽30米。项目含路面硬化、绿化、人行道及排水排污工程。 | 新建 | 赣县区 | 2021-2023 | 5.72 | 2.00 | 赣县区交通运输局 | 赣县区人民政府 | 2021年2月 |
| 224 |  | 南康区城西大道西延 | 起于城西大道与康唐公路交叉口，往西延伸途经太窝乡、朱坊乡，止于大广高速复线，道路全长约7.2公里，道路红线宽40米。 | 新建 | 南康区 | 2021-2022 | 8.00 | 1.50 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 南康区人民政府 | 2021年5月 |
| 225 |  | 赣州蓉江新区滨江路（赣南大道至蓉江一 路段） | 起于赣南大道，止于蓉江一路，全长约16.4公里，道路红线宽34米，设计行车速度40公里/小时，双向4车道。项目含道路、给排水、道路照明工程及相关附属工程。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2018-2021 | 12.10 | 3.63 | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | 赣州蓉江新区管 委会 | 2018年12月 |
| 226 |  | 赣州蓉江新区凤岗大道至蓉江四路过江隧道 | 全长约2.5公里，其中包含隧道主线长约1.75公里，匝道总长约1.3公里，设计道路等级为城市主干道，设计行车速度50公里/小时，隧道为南北向双孔隧道，主洞建筑界限净宽为12.5米，净高不低于4.5米。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2019-2023 | 17.99 | 1.56 | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | 赣州蓉江新区管 委会 | 2019年10月 |
| 227 |  | 螺溪洲大桥及105国道连接线 | 大桥连接稀金谷和水西片区，长约2.6公里，宽35米，双向6车道。105国道连接线起于东江源大道，止于螺溪洲大桥，长约1.6公里。 | 新建 | 章贡区、赣县区 | 2021-2023 | 10.40 | 2.50 | 赣州交控集团(赣州城投集团代建) | 市自然资源局、市住建局，章贡区、赣县区人民政府 | 2021年6月 |
| 228 |  | 楼梯岭大桥 | 起于红都大道，止于沙峰一路，长1.3公里，宽30米。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2023 | 4.75 | 1.42 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、市水利局、市住建局，章贡区人民 政府 | 2021年7月 |
| 229 | 市政路桥项目 | 平安大桥 | 连接章贡区文武坝路和蓉江新区平安路，长约1公里。 | 新建 | 赣州蓉江新区、章贡区 | 2021-2023 | 7.75 | 1.50 | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | 赣州蓉江新区管委会、章贡区人民政府 | 2021年1月 |
| 230 |  | 蟠龙大桥 | 北侧与赣州经开区工业一路连接，南侧与蓉江新区蓉江一路连接，长约1.7公里。 | 续建 | 赣州经开区、赣州蓉江新区 | 2020-2022 | 6.92 | 2.00 | 赣州城投集团 | 市住建局、市自然资源局，赣州经开区、赣州蓉江新区管 委会 | 2020年8月 |
| 231 |  | 南河大桥拓宽改造工程（二期） | 拆除既有老桥，新建半幅3车道新桥。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2022 | 3.70 | 1.35 | 赣州城投集团 | 市住建局、市自然资源局，章贡区人民政府 | 2020年8月 |
| 232 | 社会民生项目 | 赣州市2021年城市棚户区改造 | 全市棚改计划14982户，改造面积约171.87万平方米。 | 新建 | 各县（市、区） | 2021-2023 | 95.75 | 28.73 | 各县（市、区）住建局或城投集团 | 市住建局，各县（市、区）人民政府 | 2021年8月 |
| 233 |  | 赣州市2019年中心城区公租房 | 市本级集中建设公租房2516套，建筑面积约21.3万平方米（含配套地下室、小区商业及物业等配套设施6.4万平方米）。 | 新建 | 赣州经开区 | 2021-2023 | 10.40 | 2.60 | 赣州城投集团 | 市住建局、市发改委、市财政局、市自然资源局，赣州经开区管委会 | 2021年2月 |
| 234 | 社会民生项目 | 赣州市城乡学校建设 | 新（续）建各类学校70所，建筑面积120万平方米。 | 续建 | 各县（市、区） | 2020-2021 | 35.00 | 15.00 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府 | 2020年1月 |
| 235 |  | 江西理工大学新校区 | 总建筑面积65万平方米，建设研发大楼、实验室、学院楼及配套设施等。 | 续建 | 赣州经开区 | 2017-2022 | 25.53 | 9.51 | 江西理工大学 | 赣州经开区管委会，江西理工大学 | 2017年10月 |
| 236 |  | 江西应用技术职业学院（黄金校区）扩建 工程 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设学生宿舍、食堂及相关配套工程。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2020-2021 | 3.00 | 1.80 | 江西应用技术职业学院 | 赣州蓉江新区管 委会 | 2020年11月 |
| 237 |  | 赣州市中心城区公共停车场（二期） | 建设13处停车场，分别为小华新街、红旗二小南区、宝福院路、栎木坑路4处停车场，J8、E11、E16、H23、K6、E21、B18、F25和E19地块9处小游园及地下停车场。总建筑面积约13万平方米，地面小游园建设面积19.38公顷，停车泊位4500个。 | 续建 | 章贡区、 赣州经开区 | 2020-2022 | 12.30 | 3.98 | 赣州市政公用 集团 | 市城管局、市 自然资源局、 市住建局、市 人防办，章贡区人民政府、赣州 经开区 管委会 | 2020年6月 |
| 238 |  | 赣州市三馆一书城 | 市美术馆建筑面积约1.8万平方米，市科技馆建筑面积约2.4万平方米，市城展馆及产业规划馆建筑面积约1万平方米，新华书城建筑面积约1.5万平方米。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2023 | 8.50 | 3.10 | 赣州城投集团 | 市文广新旅局、市自然资源局、市科协，章贡区人民 政府 | 2021年10月 |
| 239 | 社会民生项目 | 赣州市工人文化宫 | 位于章江新区钨都大道东侧C10-2地块，总建筑面积约3万平方米。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 2.10 | 1.44 | 市总工会（赣州城投集团代建） | 市自然资源局，章贡区人民政府 | 2021年12月 |
| 240 |  | 赣州市档案馆（含市城建档案馆、市地方 志馆） | 市档案馆建筑面积约1.5万平方米，市城建档案馆建筑面积约0.7万平方米，市地方志馆建筑面积约0.5万平方米。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2022 | 3.30 | 1.63 | 赣州城投集团 | 市档案馆、市住建局、市自然资源局、市地志办，章贡区人民政府 | 2021年4月 |
| 241 |  | 赣州市全民健身中心（一期） | 建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。一期先行实施综合体育场。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2020-2022 | 16.00 | 4.50 | 赣州城投集团 | 市体育局、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会 | 2020年6月 |
| 242 |  | 赣州市儿童医院 | 总建筑面积约13万平方米，设计床位800张。 | 新建 | 赣州蓉江新区 | 2021-2023 | 11.20 | 2.00 | 赣州城投集团 | 市卫健委、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会 | 2021年9月 |
| 243 |  | 赣州市人民医院区域医疗服务能力提升工程 | 总建筑面积约6万平方米，建设医学中心（心脑血管疾病诊治中心）及相关配套设施。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2023 | 6.30 | 1.74 | 赣州市人民医院 | 市卫健委，章贡区人民 政府 | 2021年10月 |
| 244 | 社会民生项目 | 赣州市中医院新院 | 总建筑面积约15.18万平方米，建设标准为三级甲等中医院，设计床位990张。主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、地下室及其他附属工程。 | 续建 | 赣州蓉江新区 | 2020-2024 | 9.88 | 1.80 | 赣州市中医院（赣州城投集团代建） | 市卫健委，赣州蓉江新区管委会 | 2020年11月 |
| 245 |  | 赣州市第三人民医院 新院 | 总建筑面积约10万平方米，建设标准为三级甲等专科医院，设计床位990张。主要建设门诊综合楼、医技楼、普通住院楼、精神住院楼、行政用房及相关配套工程。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2023 | 7.68 | 1.80 | 赣州市第三人民医院 | 市卫健委，章贡区人民 政府 | 2020年10月 |
| 246 |  | 赣州市第五人民医院传染病重症 大楼 | 总建筑面积约4.8万平方米。主要建设传染病重症大楼、传染病门诊、传染病ICU、传染病检验中心、传染病功能科等，设计床位597张。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2023 | 5.88 | 1.65 | 赣州市第五人民医院 | 市卫健委，章贡区人民 政府 | 2020年12月 |
| 247 |  | 赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼 | 总建筑面积约3.23万平方米。主要建设门诊医技综合大楼及相关配套工程。 | 续建 | 章贡区 | 2020-2022 | 1.94 | 0.62 | 赣州市肿瘤 医院 | 市卫健委，章贡区人民 政府 | 2020年7月 |
| 248 |  | 东江流域生态环境保护与治理 （第二轮） | 建设污染治理、生态修复、水源地保护、水土流失治理和环境监管能力建设工程等。 | 续建 | 寻乌县、定南县、安远县、龙南市、会昌县 | 2020-2022 | 12.00 | 3.00 | 寻乌县、定南县、安远县、龙南市、会昌县人民政府 | 市生态环境局 | 2020年5月 |
| 249 |  | 赣州市中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场 | 主要建设1座建筑垃圾资源化利用处置场和1座弃土场。 | 新建 | 章贡区 | 2021-2023 | 4.14 | 1.40 | 赣州城投良延环境有限公司 | 章贡区人民政府 | 2021年3月 |