赣市府办字〔2021〕2号

赣州市人民政府办公室

关于印发赣州市2021年重点建设

项目投资计划的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门，市属、驻市各单位：

经市政府研究同意，现将《赣州市2021年重点建设项目投资计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

2021年，全市共安排重点建设项目249个，总投资5474.82亿元，年度投资1431.26亿元。各地各部门要牢固树立“项目为王”理念，紧紧抓住重点项目建设的“牛鼻子”，以更高站位、更大力度、更实举措，高质量高效率推进重点项目建设，加快推动赣州高质量跨越式发展。

一、高度重视，压实责任。各地各部门要深入贯彻落实省、市决策部署，把项目建设作为推动经济社会高质量发展的“生命线”和“强引擎”，继续开展“项目建设提速年”活动，强力推进“项目六大会战”，全面管项目、全力推项目，分解任务目标，层层压实责任，推动前期项目快落地、在建项目加速跑、竣工项目早投产。

二、加强调度，攻坚克难。聚焦项目资金、用地、征地拆迁、原材料供应等节点难点问题，进一步加强协调调度，确保项目有序推进。要根据项目建设进展情况，实行一对一、点对点协调，及时解决项目推进中的个性化问题，确保“全天候”“无死角”保障项目建设。

三、沉入一线，优化服务。要切实转变工作作风、提升服务水平，把“五型”政府建设贯穿到项目推进全过程，为项目快速建设“保驾护航”。要深入践行“一线工作法”，深入调研、主动对接，掌握项目建设“第一手”资料，认真分析研判、找出症结所在，广泛学习借鉴、创新办法措施，为项目建设创造优良的环境。

附件：赣州市2021年重点建设项目投资计划

2021年1月29日

（此件主动公开）

附件

赣州市2021年重点建设项目投资计划

单位 ：亿元

序号	项目名称	建设内容和生产规模	建设

阶段	建设

地点	建设起止年限	总投资	2021年计划投资	项目建设单位（代建单位）	责任

单位	计划（已） 开工时间
项目共249个	5474.82	1431.26
（一）工业（105个）	1529.23	402.08
1	现代家居项目	南康区智能共享喷涂

中心	建设汇有美智能共享喷涂中心、博士家居共享喷涂中心等，形成年喷涂2亿平方米木材的能力。	新建	南康区	2021-2022	20.00	10.00	江西汇明生态家居科技有限公司、
赣州市博士家居新材料有限公司	南康区

人民政府	2021年1月
2
南康区美克数创智造	建设全流程安全、环保绿色家具制造工厂，形成年产72万套家具的生产能力。	新建	南康区	2021-2023	12.00	5.00	美克数创（赣州）家居智造有限公司	南康区

人民政府	2021年1月
3
南康区月星智能家具制造生产	建设生产车间、产品研发中心、木材仓储及加工中心等，形成年产20万套木质家具的生产能力。	新建	南康区	2021-2023	5.00	3.00	赣州月星供应链管理有限

公司	南康区

人民政府	2021年1月
4
南康区华赣喷涂中心	在各家具集聚区建设1个大规模集中喷涂与物流中心、9个次级集中喷涂中心，利用集中喷涂,有效实现VOCS治理。	新建	南康区	2021-2022	5.00	3.00	赣州华赣集团	南康区

人民政府	2021年1月
5
南康区家居小镇泛家居生态体验馆	建设泛家居体验馆、广场等，进行家居+家电+家装的线下体验、展示。	新建	南康区	2021	4.00	4.00	南康区城发集团公司	南康区

人民政府	2021年1月
6
南康区格力电器智造	建设格力空调生产线、再生资源基地以及格力中央仓库等。	续建	南康区	2020-2023	120.00	20.00	格力电器（赣州）有限公司	南康区

人民政府	2020年9月
7	电子信息项目	章贡区5G传输线（POE）和5G光电复合缆生产	建设办公楼、厂房等，形成年产5G传输线（POE）约10万千米、5G光电复合缆约6万千米的生产能力。	新建	章贡区	2021-2022	5.00	1.20	赣州金信诺通信技术有限

公司	章贡区

人民政府	2021年3月
8
章贡区佳腾5G应用元器件生产	建设厂房、仓库等，形成年产6540吨扁平漆包线的生产能力。	新建	章贡区	2021-2022	3.00	1.00	赣州佳腾电业有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
9
章贡区秋田微触控显示模组生产（三期）	建设厂房、办公楼等，生产液晶显示屏、液晶显示模块、电容式触摸屏以及显示控制系统等。	新建	章贡区	2021-2022	3.00	1.00	赣州市秋田微电子有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
10
信丰县金信诺5G通讯及智能汽车PCB生产（二期）	建设厂房、办公楼等，生产5G通讯及智能汽车PCB板等。	新建	信丰县	2021-2024	50.00	3.00	深圳市金信诺高新技术股份有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
11
信丰县瑞彩5G新材料生产	建设厂房、办公楼等，形成年产2.5万吨铜箔、2000万张覆铜板、1000万平方米LED高清电子显示屏的生产能力。	新建	信丰县	2021-2023	50.00	4.00	江西省瑞彩新材料有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
12
信丰县安捷朗光电芯片生产	建设厂房、综合楼等，形成年产15亿颗光电芯片的生产能力。	新建	信丰县	2021-2025	22.00	2.00	深圳万德建设集团股份有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
13
信丰县信芯5G电子元器件生产	建设厂房、实验室等，形成年产3.5亿件5G功率保护芯片、过压过流保护器、放电管等电子元器件的生产能力。	新建	信丰县	2021-2022	5.00	2.00	江西信芯半导体有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
14
信丰县安缔诺柔性液晶高分子聚合物（LCP）基板生产	建设厂房、办公楼等，形成年产60万平方米应用于5G终端的柔性液晶高分子聚合物（LCP）基板的生产能力。	新建	信丰县	2021-2022	5.00	2.00	江西安缔诺科技有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
15	电子信息项目	信丰县古力5G电子新材料及智能设备制造	建设生产车间、仓库等，形成年产5亿件5G钢片、屏蔽罩、光学胶等的生产能力。	新建	信丰县	2021-2022	5.00	2.00	江西古力新材料科技有限

公司	信丰县

人民政府	2021年1月
16
信丰县九音车载导航设备生产	建设厂房、办公楼等，形成年产100万台车载导航设备的生产能力。	新建	信丰县	2021-2022	3.00	1.00	江西九音科技有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
17
信丰县鑫诺FFC柔性扁平电缆线及FPC线路板检测仪器设备生产	建设厂房、仓库等，形成年产7亿件FFC柔性扁平电缆线、FPC柔性线路板检测设备的生产能力。	新建	信丰县	2021-2022	2.44	1.00	赣州鑫诺科技有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
18
信丰县智能模组产业园	建设标准厂房，招引5G技术上下游制造企业入驻。	续建	信丰县	2020-2022	7.81	1.50	信丰县金智高投项目管理有限公司	信丰县

人民政府	2020年4月
19
大余县晶泉触摸屏光学玻璃生产	建设厂房、研发楼等，形成年产3000万片触摸屏玻璃的生产能力。	新建	大余县	2021-2022	6.00	2.00	赣州晶泉光电科技有限公司	大余县

人民政府	2021年1月
20
安远县伟嘉电源变压器生产	建设厂房、生产线等，形成年产120万台电子设备电源变压器的生产能力。	新建	安远县	2021	2.00	2.00	安远伟昌丰电子有限公司	安远县

人民政府	2021年2月
21
安远县鑫富晶电解电容生产	装修厂房，形成年产25亿只电解电容的生产能力。	新建	安远县	2021	2.00	2.00	深圳市鑫富晶电子有限公司	安远县

人民政府	2021年3月
22
龙南市柔驰锂电池生产	建设厂房、研发中心等，生产经营小动力、消费类、储能锂电池等。	新建	龙南市	2021-2025	50.00	8.00	赣州柔驰科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
23	电子信息项目	龙南市恩欣龙高性能特种工程塑料型材生产	建设厂房、办公楼等，生产经营电子信息配套材料、特种工程塑料型材。	新建	龙南市	2021-2024	20.00	5.00	江西恩欣龙特种材料有限

公司	龙南市

人民政府	2021年3月
24
龙南市祥益鼎盛铝基板及多层电路板生产	建设厂房、办公楼等，形成年产480万平方米铝基板、128万平方米双面板、16万平方米多层板、16万平方米HDI板的生产能力。	新建	龙南市	2021-2024	20.00	4.50	江西祥益鼎盛科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年5月
25
龙南市中兴5G精密模块生产	建设厂房、办公楼等，生产销售5G基站机箱及电源模块。	新建	龙南市	2021-2023	15.00	4.00	江西金霆通讯科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
26
龙南市吉祥达光学材料表面处理智能设备生产	建设厂房、办公楼等，生产经营电子光学处理设备及全自动上、下料设备等。	新建	龙南市	2021-2024	15.00	3.50	江西吉祥达股份有限公司	龙南市

人民政府	2021年5月
27
龙南市珑闻玻璃摄像头镜片生产	建设厂房、办公楼等，形成月产200万片手机玻璃摄像头镜片的生产能力。	新建	龙南市	2021-2023	6.00	2.00	江西珑闻科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年6月
28
龙南市亿铖达新型环保电子类焊接材料研发生产	建设厂房、办公楼等，生产加工溶剂型树脂漆、水性树脂漆、油墨、涂料、油漆和三防漆等PCB板材涂料。	新建	龙南市	2021-2022	6.00	2.00	江西亿铖达科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
29
龙南市宇宙线路板设备生产	建设厂房、办公楼等，形成年产6000米湿制程PCB生产制造设备的生产能力。	新建	龙南市	2021-2022	5.00	2.50	江西宇宙智能装备有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
30
龙南市亿铖达新型电子组装材料研发生产	建设厂房、办公楼等，生产经营金属材料、电子元器件、电子辅料等。	新建	龙南市	2021-2023	5.00	2.00	江西亿铖达科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
31	电子信息项目	龙南市朗视液晶显示器电视机电脑及配套产品生产	建设厂房、办公楼等，生产经营液晶显示器、电视机、电脑一体机及配套产品。	新建	龙南市	2021-2023	2.50	0.80	江西朗视电子科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
32
龙南市恩嘉智能电子产品生产	建设厂房、办公楼等，形成年产30万个电子类、150万套智能家居类、1000万件医疗器械类电子产品的生产能力。	续建	龙南市	2020-2023	50.00	10.00	龙南恩嘉智能科技有限公司	龙南市

人民政府	2020年6月
33
龙南市鼎泰高端电路板生产	建设办公楼、仓库等，研发、制造、销售双面、多层、柔性、高频等新型电子元器件。	续建	龙南市	2020-2022	15.00	6.00	龙南鼎泰电子科技有限公司	龙南市

人民政府	2020年6月
34
全南县络鑫5G通讯组件生产	建设厂房、办公楼等，形成年产10万件连接线及手机、电视和电脑周边设备配件的生产能力。	新建	全南县	2021-2024	30.00	6.00	江西络鑫电子科技有限公司	全南县

人民政府	2021年1月
35
全南县美缤电子生产	装修厂房，形成年产500万片电容式触摸屏的生产能力。	新建	全南县	2021-2023	23.00	5.00	江西美缤电子有限公司	全南县

人民政府	2021年1月
36
全南县佳信捷5G智能制造	装修厂房，建设12条安防设备生产线，形成年产10万套5G智能安防设备的生产能力，引进8家以上配套企业入驻。	续建	全南县	2020-2023	45.00	6.00	江西佳信捷智能装备有限

公司	全南县

人民政府	2020年9月
37
全南县华派光电摄像头及复合材料盖板光学真空镀膜生产	建设无尘车间、展厅等，形成年产3000万片摄像头及3000万片复合膜片的生产能力。	续建	全南县	2020-2024	25.00	5.00	江西华派光电科技有限公司	全南县

人民政府	2020年8月
38
定南县建南智能设备和智能终端生产（二期）	建设厂房、仓库等，生产智能腕表、腕带等可穿戴智能设备和智能终端产品。	新建	定南县	2021-2022	3.00	1.50	江西建南科技有限公司	定南县

人民政府	2021年4月
39	电子信息项目	定南县国际游戏游艺与动漫科技设备制造	建设厂房、办公楼等，形成年产15000套游戏游艺和动漫设备、机动类游乐设备的生产能力。	续建	定南县	2019-2026	80.48	15.00	定南联威游戏游艺与动漫科技实业有限

公司	定南县

人民政府	2019年9月
40
兴国县澳特莱恩智能家电生产	建设厂房、办公楼等，形成年产智能家电3000万套的生产能力。	新建	兴国县	2021-2022	23.00	7.00	深圳澳特莱恩电器科技有限公司	兴国县

人民政府	2021年3月
41
兴国县手机半导体传感器生产	建设厂房、办公楼等，形成年封装4000万套手机半导体的能力。	新建	兴国县	2021-2022	6.50	3.00	深圳市昌顺康科技有限公司	兴国县

人民政府	2021年2月
42
兴国县感恩科技手机金属配件生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产1500万套手机金属配件的生产能力。	新建	兴国县	2021-2022	6.00	3.00	江苏感恩机械有限公司	兴国县

人民政府	2021年2月
43
兴国县联纲电子5G通讯设备生产	建设厂房、研发中心等，形成年产8000万套5G通讯部件、音视频类电子产品的生产能力。	续建	兴国县	2020-2021	10.50	8.50	江西联纲电子科技有限公司	兴国县

人民政府	2020年8月
44
宁都县领丰电子（二期）	建设厂房、办公楼等，形成年产3亿件通讯设备及电子元器件的生产能力。	续建	宁都县	2020-2022	22.00	6.50	江西领丰电子有限公司	宁都县

人民政府	2020年12月
45
于都县天键电声产品生产（二期）	建设厂房、无尘车间等，形成年产5000万件传声器、耳机、话筒等电声产品的生产能力。	新建	于都县	2021-2022	10.00	5.00	天键电声股份有限公司	于都县

人民政府	2021年1月
46
赣州经开区弘耀智能终端设备生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产1000万台平板电脑等智能终端设备的生产能力。	新建	赣州经开区	2021-2022	5.20	4.00	江西弘耀达通讯有限公司	赣州经开区管委会	2021年1月
47
赣州经开区唐慧康标准厂房及配套设施建设	建设标准厂房、职工宿舍、食堂等主体建筑，以及道路硬化、绿化、消防、给排水、供配电等配套设施。	续建	赣州经开区	2020-2023	20.00	7.20	赣州市唐慧康科技有限公司	赣州经开区管委会	2020年4月
48	有色金属项目	章贡区逸豪优美科钴新材料生产	建设浸出、萃取、碳酸钴、钴粉等生产车间，形成年产4000吨硫酸钴液体和1000吨氯化钴晶体的生产能力。	续建	章贡区	2020-2024	9.12	2.00	赣州逸豪优美科实业有限

公司	章贡区

人民政府	2020年4月
49
赣县区吉锐镍钴新能源材料生产	建设厂房、办公楼等，形成年产25000吨镍钴新能源材料的生产能力。	新建	赣县区	2021-2023	20.00	5.00	赣州吉锐新能源科技有限

公司	赣县区

人民政府	2021年1月
50
赣县区福默斯高性能稀土材料生产	建设厂房、办公楼等，形成年产6000吨稀土氧化物、年综合利用40000吨报废锂电池材料的能力。	新建	赣县区	2021-2023	13.00	4.00	赣州福默斯科技有限公司	赣县区

人民政府	2021年1月
51
赣县区联锴粉体生产	建设厂房、办公楼等，形成年产400吨高性能稀土荧光粉、600吨石墨烯材料和6000吨高纯球形多孔硅微粉的生产能力。	新建	赣县区	2021-2022	10.00	4.00	江西联锴科技有限公司	赣县区

人民政府	2021年1月
52
赣县区永莱宝稀土氧化物智能化生产	建设厂房、办公楼等，形成年产1800吨稀土氧化物、年回收利用30000吨稀土抛光粉的能力。	新建	赣县区	2021-2022	5.00	2.00	赣州市永莱宝高新材料有限公司	赣县区

人民政府	2021年1月
53
赣县区腾远钴业新材料技改升级	建设厂房、办公楼等，形成年产钴金属量2万吨、电积铜0.62万吨、镍金属量1万吨、锰金属量1万吨、碳酸锂实物量1.006万吨的生产能力。	续建	赣县区	2020-2022	50.00	10.00	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	赣县区

人民政府	2020年1月
54
赣县区海龙钨钼整体技改	建设厂房、办公楼等，形成年产仲钨酸铵5000吨、氧化钨4000吨和偏钨酸铵1000吨的生产能力。	续建	赣县区	2020-2022	5.00	2.00	赣州市海龙钨钼有限公司	赣县区

人民政府	2020年7月
55
大余县大鑫纳米科技锌制品生产（一期）	建设生产车间、办公楼等，形成年产5万吨锌焙砂、5万吨纳米氧化锌、10万吨锌锭及制品的生产能力。	新建	大余县	2021-2023	22.00	6.00	赣州市大鑫纳米科技有限

公司	大余县

人民政府	2021年1月
56	有色金属项目	大余县悦安超细金属羰基铁粉生产	建设生产车间、综合楼等，形成年产6000吨羰基铁粉的生产能力。	续建	大余县	2020-2022	4.80	1.38	江西悦安新材料股份有限

公司	大余县

人民政府	2020年1月
57
安远县龙达航太永磁同步电机生产	装修厂房，形成年产1000万台永磁同步电机的生产能力。	新建	安远县	2021-2023	31.50	5.50	江西龙达航太科技有限公司	安远县

人民政府	2021年1月
58
龙南市华宏磁材废料综合利用	建设厂房、办公楼等，形成年处理6万吨稀土磁材废料、年产4.8万吨混合稀土原料的能力。	新建	龙南市	2021-2022	4.30	1.50	赣州华宏新材料有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
59
赣州经开区金力永磁高端磁材生产	建设生产车间、综合大楼等，形成年产新能源汽车及3C领域高端磁材3000吨的生产能力。	新建	赣州经开区	2021-2022	10.06	8.00	江西金力永磁科技股份有限公司	赣州经开区管委会	2021年3月
60
赣州经开区西维尔新能源超薄铜带生产	建设超薄铜带加工厂房，形成年产500吨新能源超薄铜带的生产能力。	续建	赣州经开区	2020-2021	6.00	2.50	赣州西维尔金属材料科技有限公司	赣州经开区管委会	2020年4月
61	纺织服装项目	宁都县森图服饰生产	建设厂房、办公楼等，形成年产800万件童装的生产能力。	新建	宁都县	2021-2022	10.00	3.00	江西森图服饰有限公司	宁都县

人民政府	2021年3月
62
宁都县明德服饰生产	装修厂房，形成年产3亿件针织泳衣的生产能力。	新建	宁都县	2021-2022	5.00	2.00	江西明德服饰有限公司	宁都县

人民政府	2021年3月
63
宁都县东誉服装生产	装修厂房，形成年产2亿件针织类运动服装的生产能力。	新建	宁都县	2021-2022	3.00	1.50	江西东誉服装有限公司	宁都县

人民政府	2021年3月
64
宁都县吉米服饰生产	装修厂房，形成年产2亿件婴儿服饰的生产能力。	新建	宁都县	2021-2022	2.20	1.00	江西吉米服饰有限公司	宁都县

人民政府	2021年3月
65
于都县纺织科技产业园	建设纺纱车间、织布车间、原料车间、仓库及相关辅助工程等。	新建	于都县	2021-2023	20.00	8.00	江苏丹阳市永泰纺织有限

公司	于都县

人民政府	2021年6月
66
于都县柯文时尚产业园	建设生产车间、办公楼等，完善道路、绿化、消防等配套基础设施。	新建	于都县	2021-2022	5.00	2.00	赣州柯文时尚服饰有限公司	于都县

人民政府	2021年6月
67	纺织服装项目	于都县时尚新城标准厂房建设	建设厂房、办公楼等，招商入驻服装企业8家以上。	新建	于都县	2021-2023	10.00	3.00	于都县振业投资有限公司	于都县

人民政府	2021年1月
68
瑞金市华鑫无纺布精细纺织丝生产	建设厂房、仓库等，形成年产无纺布1.1万吨的生产能力。	新建	瑞金市	2021	2.00	2.00	瑞金华鑫新材料科技有限

公司	瑞金市

人民政府	2021年1月
69
石城县新三晟鞋服生产	建设厂房、办公楼等，形成年产1000万双（件）鞋服的生产能力。	新建	石城县	2021-2022	7.00	4.00	江西省新三晟体育用品有限公司	石城县

人民政府	2021年3月
70
石城县华御功能鞋生产	建设厂房、办公楼等，形成年产400万双功能鞋的生产能力。	新建	石城县	2021-2022	2.00	1.00	赣州市华御体育用品有限

公司	石城县

人民政府	2021年1月
71
定南县伟成鑫运动用品生产	建设厂房、研发楼等，研发、生产、销售PU、EVA、PVC、TPU薄膜等运动用品新材料。	续建	定南县	2020-2021	5.00	3.00	江西伟成鑫新材料有限公司	定南县

人民政府	2020年3月
72	新能源汽车项目	信丰县商祺汽车中控零部件生产（二期）	建设厂房、办公楼等，形成年产塑胶制品500万套、五金制品30万套、模具600套的生产能力。	新建	信丰县	2021-2022	10.00	2.00	赣州商祺科技有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
73
定南县亚美胶水及汽车护理产品

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产封装胶水和有机硅胶水5000吨、汽车护理产品1000万罐的生产能力。	新建	定南县	2021-2023	5.00	1.00	江西亚美新材料科技有限

公司	定南县

人民政府	2021年1月
74
兴国县新能源汽车配套产业园	建设厂房、办公楼及相关基础设施,引进新能源汽车配套产业。	新建	兴国县	2021-2022	13.00	4.00	兴国县城市发展投资有限

公司	兴国县

人民政府	2021年1月
75
寻乌县箭冠汽车零部件生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产5000万个滤清器、600万平方米彩印包装盒、1000万件汽车零部件的生产能力。	新建	寻乌县	2021-2023	26.90	6.90	江西箭冠科技有限公司	寻乌县

人民政府	2021年2月
76	新能源汽车项目	赣州经开区金瑞麒汽车生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产20万辆智能漫游车、智能代步车的生产能力。	新建	赣州经开区	2021-2023	60.00	10.00	苏州金瑞麒智能科技有限

公司	赣州经开区管委会	2021年2月
77
赣州经开区汇兴新能源汽车自动化设备及配件生产	建设厂房、办公楼等，形成年产300套新能源汽车自动化设备的生产能力。	新建	赣州经开区	2021-2022	5.00	3.00	江西汇兴智能装备有限公司	赣州经开区管委会	2021年3月
78
赣州经开区加佰加新能源汽车内饰材料生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产3万吨聚氨酯新能源汽车内饰新材料的生产能力。	新建	赣州经开区	2021-2022	5.00	4.00	赣州市加佰加汽车内饰材料有限公司	赣州经开区管委会	2021年2月
79
赣州经开区中电新能源专用汽车

生产	建设冲压、焊接、涂装、总装车间及检测中心等，形成年产90000辆新能源汽车的生产能力。	续建	赣州经开区	2018-2021	30.00	8.00	江西中电汽车有限公司	赣州经开区管委会	2018年6月
80
赣州经开区生一伦中车动力系统

生产	建设中车动力系统生产基地，配套建设研发中心、电控厂房、小电机厂房。	续建	赣州经开区	2019-2021	20.00	9.00	江西中车生一伦电机有限

公司	赣州经开区管委会	2019年10月
81	医药食品项目	章贡区威高南方医疗器械生产	生产血透仪器及耗材、手术室设备等大型医疗设备以及其他医疗耗材等。	新建	章贡区	2021-2022	50.00	5.00	江西威高医疗装备有限公司	章贡区

人民政府	2021年5月
82
章贡区精密医疗手术器械生产	装修厂房，设置精密医疗手术器械生产线2条，形成年产300万件医疗手术器械的生产能力。	新建	章贡区	2021-2023	5.00	1.00	江西苏虔科技有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
83
章贡区医美疤痕修复产品及可移植人工皮肤

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产10万件医美疤痕修复产品的生产能力。	续建	章贡区	2020-2022	5.00	2.80	赣州羸利康科技有限公司	章贡区

人民政府	2020年2月
84	医药食品项目	信丰县和美医药口服制剂及外用药生产	建设厂房、综合楼等，形成年产5000万片固体制剂、500万管软膏剂的生产能力。	新建	信丰县	2021	2.00	2.00	赣州和美药业有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
85
大余县莱伊生物化妆品生产	建设厂房、实验楼等，形成年产3万张面膜、1.5万瓶原液、22万瓶固态水的生产能力。	新建	大余县	2021-2022	2.00	1.00	赣州莱伊生物科技有限公司	大余县

人民政府	2021年1月
86
会昌县茂源药业水杨酸系列产品

生产	建设厂房、生产车间等，形成年产5万吨工业水杨酸、3.5万吨水杨酸甲酯、5000吨水杨酰胺、5000吨水杨酸辛酯、2000吨水杨酸苄酯、2000吨医药级水杨酸甲酯的生产能力。	续建	会昌县	2020-2022	22.00	5.00	赣州茂源药业有限公司	会昌县

人民政府	2020年1月
87
瑞金市济民可信九华食品医药生产	建设厂房、办公楼等，形成年产栓剂2-3亿粒、膏剂200万盒的生产能力。	新建	瑞金市	2021-2025	50.00	3.00	江西九华药业有限公司	瑞金市

人民政府	2021年7月
88	新型建材项目	上犹县圣塔新材料生产	建设生产线、办公楼等，形成年产120万吨水泥磨粉、60万吨超细磨粉、30万吨高品质石粉、120万方商品混凝土、120万方干混砂浆的生产能力。	新建	上犹县	2021-2022	21.60	5.00	赣州圣塔新材料科技有限

公司	上犹县

人民政府	2021年1月
89
上犹县祺琳玻纤编绕拉挤电缆套管生产	建设厂房、研发楼等，形成年产400万米玻璃纤维拉挤电缆保护套管的生产能力。	新建	上犹县	2021-2022	10.00	5.40	赣州祺琳新材料有限公司	上犹县

人民政府	2021年1月
90
崇义县人造石英石板材加工	建设厂房、办公楼等，形成年产人造石英石板材505万平方米的生产能力。	新建	崇义县	2021	2.00	2.00	崇义县丰裕新材料科技有限公司	崇义县

人民政府	2021年1月
91
于都县中民筑友装配式建筑制造

基地	建设厂房、办公楼等，入驻PC构件、预制管廊、部品部件、建筑材料等生产企业，形成年产4万方PC构建材料的生产能力。	新建	于都县	2021-2022	6.00	3.00	中民筑友房屋科技集团有限公司	于都县

人民政府	2021年1月
92	化工项目	定南县五行固化材料及树脂生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产2万吨固化材料及树脂的生产能力。	新建	定南县	2021-2023	3.00	2.00	江西五行材料科技有限公司	定南县

人民政府	2021年1月
93
定南县强顺有机过氧化物新材料

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产6000吨过氧化苯甲酸叔丁酯、过氧化二苯甲酰等有机过氧化物的生产能力。	新建	定南县	2021-2022	2.00	1.00	江西强顺新材料有限公司	定南县

人民政府	2021年3月
94
会昌县贡聚含氟特种水性特种单体及高分子材料化工助剂生产	建设厂房、办公楼等，形成年产2万吨含氟特种水性特种单体及高分子材料化工助剂的生产能力。	新建	会昌县	2021-2023	4.52	2.00	赣州市贡聚化工有限公司	会昌县

人民政府	2021年1月
95	节能环保项目	大余县贞下起元再生资源综合回收利用	建设生产车间、办公楼等，形成年综合处理14万吨废旧塑料、年产6万吨再生塑料颗粒及7万吨化纤用再生聚酯专用料的生产能力。	新建	大余县	2021-2022	2.00	1.00	江西贞下起元再生资源利用有限公司	大余县

人民政府	2021年1月
96
龙南市杰凯环保节能PCB设备

生产	建设厂房、办公楼等，生产PCB精密过滤器、化工泵等设备。	新建	龙南市	2021-2022	6.00	2.00	东莞杰凯科技有限公司	龙南市

人民政府	2021年3月
97
会昌县昌峰生物质基环保增塑剂

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产7万吨生物质基环保增塑剂的生产能力。	新建	会昌县	2021-2022	3.20	1.80	江西昌峰新材料有限公司	会昌县

人民政府	2021年1月
98	机械智能制造项目	章贡区金环智能选矿设备技改	建设厂房、办公楼等，形成年产智能选矿设备600台的生产能力。	新建	章贡区	2021-2022	3.00	1.00	赣州金环磁选设备有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
99
信丰县永迅机床配件

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产5万件智能机床配件的生产能力。	新建	信丰县	2021	2.00	2.00	江西永迅机械设备有限公司	信丰县

人民政府	2021年1月
100	机械智能制造项目	大余县顺德数控木工机械设备生产	建设生产车间、办公楼等，形成年产6800台智能数控木工机械设备的生产能力。	新建	大余县	2021-2022	2.80	1.50	大余富兴数控设备有限公司	大余县

人民政府	2021年1月
101
龙南市动福源农牧智能设备生产（二期）	建设厂房、办公楼等，形成年产100万套智能农牧设备的生产能力。	新建	龙南市	2021-2023	12.00	4.00	广州动福源农牧科技有限

公司	龙南市

人民政府	2021年3月
102
定南县雅邦压延机设备生产	建设厂房、办公楼等，形成年产50台（套）压延机的生产能力。	新建	定南县	2021	2.00	2.00	定南雅邦机械设备有限公司	定南县

人民政府	2021年1月
103
寻乌县众锐泡膜机制造	建设生产车间、测试车间等，形成年产500台泡膜制袋机的生产能力。	新建	寻乌县	2021-2022	10.80	5.00	江西众锐机械制造有限公司	寻乌县

人民政府	2021年3月
104
寻乌县霍夫曼（广东）空压机润滑油及空压机配件生产	建设生产车间、测试车间等，形成年产6000吨空压机润滑油、120万套空压机过滤器配件的生产能力。	新建	寻乌县	2021-2022	4.80	2.60	霍夫曼（广东）投资有限公司	寻乌县

人民政府	2021年3月
105
赣州经开区英奕过滤吸收器及防护设备生产	建设厂房、办公楼等，形成年产8000台过滤吸收器及2万套防护设备的生产能力。	新建	赣州经开区	2021-2022	2.20	1.00	江西省英奕科技有限公司	赣州经开区管委会	2021年3月
（二）农业（14个）	190.48	96.13
106	赣州市蔬菜基地建设	新（扩）建钢架大棚蔬菜基地8万亩。	新建	各有关县（市、区）	2021	32.00	32.00	各有关县（市、区）人民政府	市农业农村局，各有关县（市、区）人民政府	2021年1月
107	赣州市低质低效林改造	完成低质低效林改造110万亩。	新建	各县（市、区）	2021	12.00	12.00	各县（市、区）人民政府	市林业局，各县（市、区）人民政府	2021年1月
108	赣南脐橙高质量发展	建设一批标准化生态果园，推进灾毁果园复种及新基地开发，持续防控柑橘黄龙病，完善柑橘苗木繁育体系，打造赣南脐橙优质产品供应链。	新建	各县（市、区）	2021	10.13	10.13	各县（市、区）人民政府	市果业局，各县（市、区）人民政府	2021年1月
109	赣州市油茶产业改造提升	新造高产油茶林6万亩；改造低产油茶林10万亩；提升低产油茶林10万亩。	新建	各县（市、区）	2021	5.50	5.50	各县（市、区）人民政府	市林业局，各县（市、区）人民政府	2021年1月
110	赣州市高标准农田建设	建设高标准农田31.154万亩。主要建设内容：土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电六大工程。	续建	各有关县（市、区）	2020-2021	9.35	5.00	各有关县（市、区）人民政府	市农业农村局，各有关县（市、区）人民政府	2020年1月
111	章贡区国光云创智能生产基地	建设厂房、办公楼等，形成年加工农副产品500万吨的能力。	新建	章贡区	2021-2022	3.00	2.00	江西国光云创科技有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
112	大余县双胞胎生猪养殖	建设养殖厂房、现代化栏舍等，形成年出栏仔猪22.75万头的生产能力。	续建	大余县	2020-2021	4.00	3.00	大余双胞胎畜牧有限公司	大余县

人民政府	2020年4月
113	大余县东进生猪屠宰及深加工	建设加工车间、储藏室等，形成年屠宰加工30万头生猪及冷链配送的能力。	续建	大余县	2020-2021	2.00	1.50	大余东进食品有限公司	大余县

人民政府	2020年10月
114	安远县“橙中城”进出口水果加工基地	建设生产加工区、配套产能区、精深加工区、集中气调冷链区。规划安排24家企业入驻。	新建	安远县	2021-2022	30.00	10.00	安远城投东源公司、江西祥宝建设工程有限公司	安远县

人民政府	2021年3月
115	兴国县加大生猪屠宰及深加工	建设年出栏20万头生猪养殖基地、屠宰加工100万头生猪生产线。	新建	兴国县	2021-2022	5.00	3.00	江西美园食品有限公司	兴国县

人民政府	2021年2月
116	宁都县青塘富硒农业特色小镇	建设富硒农业观光、科普教育、硒式生活体验、膳食、养生休闲服务基地等，建设高标准富硒蔬菜基地5000亩。	新建	宁都县	2021-2023	19.00	2.00	宁都县青塘镇人民政府	宁都县

人民政府	2021年3月
117	宁都县年屠宰加工5000万羽黄鸡建设	建设厂房、冷冻库等，形成年屠宰加工5000万羽宁都黄鸡的能力。	新建	宁都县	2021-2022	5.00	2.50	广东德力智慧物流股份有限公司	宁都县

人民政府	2021年3月
118	瑞金市生猪养殖及屠宰加工	年养殖、屠宰、加工生猪100万头，形成年加工10万吨熟肉制品的能力。	新建	瑞金市	2021-2023	50.00	5.50	正大集团	瑞金市

人民政府	2021年4月
119	石城县德都食品精加工	建设厂房、办公楼等，新建3000亩脐橙标准林基地，形成年产2万吨高端果汁的生产能力。	续建	石城县	2020-2021	3.50	2.00	江西德都食品科技有限公司	石城县

人民政府	2020年3月
（三）服务业（49 个）	1432.34	364.00
120	商贸物流项目	赣州达芬奇城市中心	建设集星级酒店、写字楼、开放式情景商业街等为一体的城市综合体。	新建	章贡区	2021-2022	20.00	10.00	赣州宏润置业有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
121
章贡区华东国际商贸物流城（二期）	建设集商贸物流、仓储、商务公寓等为一体的现代商贸物流城。	新建	章贡区	2021-2022	5.00	4.00	江西嘉君置业有限公司	章贡区

人民政府	2021年3月
122
章贡区冷链物流中心（二期）	建设冷链仓储中心、分拨中心、设备用房、电子商务中心等。	新建	章贡区	2021-2022	4.80	3.00	赣州明品福冷链物流有限

公司	章贡区

人民政府	2021年3月
123
章贡区金融总部中心	建设金融服务区、商务区及相关配套设施。	续建	章贡区	2020-2022	25.00	10.00	章贡区建投

公司	章贡区

人民政府	2020年6月
124
赣县区星州润达国际购物中心	建设集商场、商业街、人才住房等为一体的大型综合体。	续建	赣县区	2019-2023	45.00	10.00	赣州千润汇置业有限公司	赣县区

人民政府	2019年9月
125
深赣港产城特别合作区建设（一期）	建设深赣科创城、赣州陆港综合保税区、深赣智能制造（电子）产业园等项目。	新建	南康区	2021-2023	50.00	5.00	深赣港产城发展有限公司	南康区

人民政府	2021年6月
126	商贸物流项目	南康区家居博览中心

及爱琴海

综合体	建设爱琴海、家居MALL综合体等。	续建	南康区	2019-2022	50.00	10.00	赣州凯越置业有限公司	南康区

人民政府	2019年4月
127
崇义县粤赣产业园	建设厂房、商业会务综合体等，打造容纳商务办公、会务展览、中高端工业制造、创客空间、工业第三方服务的综合产业园。	新建	崇义县	2021-2022	2.80	1.80	崇义粤赣产业园开发管理有限公司	崇义县

人民政府	2021年1月
128
江西供销（全南）冷链物流园基础设施建设	建设冷库、仓储和办公生活区、农产品交易市场等。	新建	全南县	2021-2022	5.00	2.50	江西省供销集团有限公司	全南县人民政府，市供销

联社	2021年1月
129
定南县中油联合能源	建设成品油库、综合供能服务站及公路驿站等。	新建	定南县	2021-2022	10.00	3.00	杭州凯雁投资有限公司	定南县人民政府	2021年1月
130
江西供销（定南）冷链物流园基础设施建设	建设冷库、仓储和办公生活区、农产品交易市场等。	续建	定南县	2020-2022	5.00	2.30	江西省供销集团有限公司	定南县人民政府，市供销

联社	2020年12月
131
信丰县冷链物流园及粤港澳大湾区“菜篮子”产品赣州配送中心	建设冷库、仓储和办公生活区、农产品交易市场等。	续建	信丰县	2020-2022	13.00	2.00	江西省供销集团有限公司	信丰县人民政府，市供销

联社	2020年8月
132
江西供销（于都）冷链物流园基础设施建设	建设综合大楼、农副产品交易区、加工包装区、冷藏库区、仓库、物流区及配套设施等。	新建	于都县	2021-2022	5.00	4.00	江西省供销集团有限公司	于都县人民政府，市供销

联社	2021年2月
133
会昌县农产品冷链仓储物流园	建设冷链、仓储、物流等设施，打造集商住、休闲、冷链、仓储、物流等为一体的仓储物流园区。	续建	会昌县	2019-2022	10.00	4.00	江西元亨物流园建设有限

公司	会昌县

人民政府	2019年10月
134	商贸物流项目	赣州经开区华瑞正邦智谷科技园	建设标准厂房、食堂等主体建筑，以及道路硬化、绿化、消防、给排水、供配电等配套设施。	新建	赣州经开区	2021-2022	20.00	10.00	赣州市华瑞智能科技有限

公司	赣州经开区管委会	2021年1月
135
赣州经开区现代会展中心及高铁站前商务中心	建设展厅、前厅、住宅、商住配套、餐饮、会议、办公设施、地下车库及其他配套设施。	续建	赣州经开区	2019-2022	260.00	60.00	赣州绿地置业有限公司	赣州经开区管委会	2019年1月
136
赣州蓉江

新区富力

现代城	建设总部办公楼、商业综合体、文化体育设施、五星级酒店等。	续建	赣州蓉江新区	2019-2023	100.00	40.40	赣州富辉房地产开发有限

公司	赣州蓉江新区管

委会	2019年4月
137	文旅康养项目	章贡区天同社区养老

中心	建设康养社区养老中心，包含官园里社区养老中心、沙石康养中心、沙河普惠养老中心、蕻菜塘社区综合养老服务中心。	新建	章贡区	2021-2024	20.00	10.00	赣州国投天同健康养老产业发展有限公司	章贡区人民政府	2021年3月
138
章贡区江南宋城	项目包括5个历史文化街区（郁孤台、姚衙前、灶儿巷、南市街和慈姑岭）和1个传统风貌街区（新赣南路）及文保单位所处的区域（郁孤台、八境台、宋城墙等），通过文旅观光、古韵休闲、民俗体验、创智办公、综合休闲、雅居生活等产业、产品的导入和运营，重点打造宋文化旅游核心区。	续建	章贡区	2020-2024	100.00	20.00	华侨城（赣州）实业发展有限公司	章贡区人民政府，市自然资源局、市住建局、市文广新旅局	2020年3月
139
章贡区水东螺溪洲文化旅游	建设旅游新城区、文化旅游区两大板块， 以“红色文化”、“客家文化”、“江南宋城”为核心，将水东打造成为集“文化旅游、商务休闲、高尚居住”为一体的滨水新城。	续建	章贡区	2020-2023	35.00	10.00	章贡区乐众投资开发有限

公司	章贡区

人民政府	2020年10月
140
章贡区阳明文化旅游度假区	建设历史文化核心区、圣心纪念区、阳明心天地、格物致知体验区、知行合一实践区、万物一体游览区、克己成己挑战区、怡情康养文创度假区等八大功能板块。	续建	章贡区	2020-2025	30.00	10.00	赣州通天岩风景名胜区开发管理有限责任公司	章贡区

人民政府	2020年6月
141	文旅康养项目	章贡区七鲤古镇文化

旅游PPP

核心区	建设古镇核心文旅景区、水陆门户区、遗址公园区及文化旅游配套基础设施。	续建	章贡区	2020-2023	25.64	10.00	中交七鲤古镇（赣州）文化旅游有限公司	章贡区

人民政府	2020年3月
142
章贡区未来之星文创园	建设集文化、旅游、文创、研学、拓展、教育、展览、影视片场等为一体的多功能文创园区。	续建	章贡区	2020-2022	5.00	2.00	赣州雅星教育发展有限公司	章贡区

人民政府	2020年6月
143
赣县区会仙谷旅游区	建设以“五区一中心”（康养度假区、山地运动区、恐龙观赏区、油茶观光区、欢乐小镇区、游客服务中心）为主体的旅游开发、康养度假综合体。	续建	赣县区	2020-2023	30.00	5.00	赣州会仙谷旅游开发有限

公司	赣县区

人民政府	2020年1月
144
大余县南安历史文化园	建设博物馆前滨水平台，金星塔、嘉祐寺塔周边环境景观及南安大码头至牡丹亭廊桥水上乐园等。	续建	大余县	2020-2025	10.00	2.20	大余县旅投

公司	大余县

人民政府	2020年1月
145
上犹县阳明国际赛车谷	建设集赛车赛事、运动体验、教育培训、休闲娱乐和赛事接待于一体的商业综合体项目。	新建	上犹县	2021-2024	25.00	5.00	沃华国际投资控股集团有限公司	上犹县

人民政府	2021年1月
146
赣州市阳明湖旅游景区	建设阳明湖民宿小镇，包括改造上犹江电厂、犹江林场、树木园等闲置房屋资产，配套商业及基础设施。	续建	上犹县	2019-2024	50.00	2.00	赣州阳明湖旅游集团有限公司、赣州阳明湖文旅有限公司	市文广新旅局，

上犹县人民政府，赣州旅投

集团	2019年6月
147
上犹县温泉度假小镇	建设婚庆广场、婚纱摄影、主题特色餐饮、民俗展览馆、康体运动、户外拓展与农事体验、康养综合体等。	续建	上犹县	2020-2023	30.00	8.00	赣州天沐温泉旅游开发有限公司	上犹县

人民政府	2020年1月
148
上犹县南湖国际康养度假区（一期）	建设集民宿商业、康养度假、特色居住、商务会务为一体的综合体项目。	续建	上犹县	2020-2022	10.80	4.00	上犹润达置业发展有限公司	上犹县

人民政府	2020年3月
149	文旅康养项目	崇义县阳明心城文化旅游综合体	建设阳明欢乐谷、三立广场、阳明殿、阳明私塾等文化旅游综合体。	新建	崇义县	2021-2022	50.00	11.00	广东客天下文化发展有限

公司	崇义县

人民政府	2021年6月
150
崇义县阳明寨4A级乡村旅游景区文旅综合体	建设烽火台、阳明苑（王阳明军事博物馆）、磐王寨、河道漂流、旅游服务中心、阳明客栈等。	续建	崇义县	2020-2025	5.20	1.50	赣州市盛远文化旅游发展有限公司	崇义县

人民政府	2020年1月
151
安远县朱德天心整军纪念园	建设天心整军纪念园、整军陈列馆，进行整军旧址复原与开发、整军广场修缮提升等。	新建	安远县	2021-2022	2.00	1.00	安远县文广新旅局	安远县

人民政府	2021年3月
152
全南县中国攀岩小镇	打造活力攀岩、乐玩航空、探险户外和奢享田园四大板块，建设集体育、康养、现代农业和互联网为一体的攀岩主题小镇。	新建	全南县	2021-2023	16.00	2.50	全南县旅投

公司	全南县

人民政府	2021年1月
153
全南县鼎龙·十里桃江国际芳香森林度假区	建设4大旅游项目（鹿溪谷、温泉水世界、野奢动物王国、秘野桃江）、6大国际品牌酒店、1个国家级芳香特色小镇、1个大健康产业示范基地、1个对接大湾区国际会议中心。	续建	全南县	2019-2023	100.00	15.00	全南县鼎龙森林文化旅游发展有限公司	全南县

人民政府	2019年7月
154
兴国县国际颐养社区	建设颐养社区、医院及配套设施。	新建	兴国县	2021-2023	20.00	5.00	赣州颐兴健康产业有限公司	兴国县

人民政府	2021年2月
155
兴国县景行研学旅行	建设总部大楼、研学场馆、教学楼、青少年营房、花海景观、服务中心及其它服务配套设施。	续建	兴国县	2020-2022	12.80	10.00	江西畅享景行研学旅游有限责任公司	兴国县

人民政府	2020年3月
156
宁都县翠微峰旅游景区建设	修复易堂遗址、提升金精洞道教文化和莲花山禅宗文化等。	新建	宁都县	2021-2025	6.00	1.00	宁都县文广新旅局	宁都县

人民政府	2021年1月
157
宁都县长征文化公园

建设	建设中央苏区“反围剿”战争纪念馆和宁都起义纪念馆及相关配套设施，创建国家4A级旅游景区。	新建	宁都县	2021-2023	2.48	0.50	宁都县文广新旅局	宁都县

人民政府	2021年6月
158	文旅康养项目	长征国家

文化公园

（于都核心

展示园）	建设中国工农红军长征纪念馆、中国于都长征学院、长征主题民宿、夜渡于都河剧院、长征文化科技体验馆、国家长征步道、长征体验园等项目。	续建	于都县	2020-2023	30.00	8.00	于都县振雩旅游发展有限

公司	于都县人民政府，市文广新旅局，赣州发投集团、赣州旅投集团	2020年12月
159
于都县至善健康养老

中心	建设老年公寓、老年康复护理综合楼、文体娱乐餐饮办公楼、迎宾楼及其他附属工程。	续建	于都县	2020-2022	2.50	1.50	于都至善置业有限公司	于都县人民政府	2020年9月
160
瑞金市“红色故都”	打造成涵盖教育培训、景区观光、文化展览、酒店餐饮等具有鲜明特色的、国内外知名的红色旅游目的地。	续建	瑞金市	2020-2023	12.00	4.80	瑞金红色故都旅游开发有限公司	瑞金市人民政府，赣州旅投集团	2020年12月
161
瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）	建设宿舍楼、行政楼、教学楼、大礼堂、图书馆、食堂、运动休闲区及道路、停车场等配套设施。	续建	瑞金市	2020-2022	10.42	3.00	赣州城投集团	瑞金干部学院，瑞金市人民政府	2020年12月
162
会昌县和君教育小镇	建设“三校三书院”“三村三中心”“三环三水系”“三谷三基地”。	续建	会昌县	2018-2024	36.00	5.00	和君小镇开发有限公司	会昌县人民政府	2018年3月
163
寻乌县金刚山旅游度假区（一期）	建设酒店、商业街、生态停车场、游客服务中心、康养设施、大峡谷漂流、灰太狼谷、七彩乡村、民俗展示馆等。	续建	寻乌县	2019-2022	3.80	1.50	江西省凤神石旅游开发有限公司	寻乌县人民政府	2019年8月
164
石城县天沐温泉（二期）	建设温泉养生住宅、汤街、汤屋、五星级酒店、木屋酒店、亲子乐园及相关配套设施。	新建	石城县	2021-2023	15.00	4.00	石城天沐温泉旅游发展有限公司	石城县人民政府	2021年3月
165
石城县未来科技教育文化城	建设未来科技文化馆、市民休闲科技广场、主题酒店及商业配套等。	新建	石城县	2021-2022	4.10	1.50	石城壹城科技商业运营有限公司	石城县人民政府	2021年1月
166
石城县钢琴艺术城	建设文艺教育培训区、艺术交流区、音乐生态湖及钢琴主题酒店等。	续建	石城县	2020-2022	6.10	1.50	石城海仑文旅开发有限公司	石城县人民政府	2020年8月
167	文旅康养项目	赣州高铁新区旅游集散中心综合体	建设旅游集散中心大楼、长途客运站、停车场、综合大楼、酒店、商业配套及相关设施等。	新建	赣州经开区	2021-2023	13.30	0.50	赣州旅游集散中心有限公司	市文广新旅局、市交通局、市自然资源局，赣州经开区管委会，赣州旅投集团	2021年12月
168
赣州蓉江新区中国文谷	建设书院小镇、艺术小镇、现代艺术和中国传统书院文化版块。	续建	赣州蓉江新区	2020-2023	82.60	15.00	中书资源（赣州）文化产业发展有限公司	赣州蓉江新区管

委会	2020年1月
（四）重大基础设施（23个）	1425.83	302.60
169	交通项目	长赣铁路（赣州段）	线路全长约430公里，赣州境内约86.2公里。建设标准为双线，设计时速为350公里/小时。	新建	赣州经开区、

南康区、赣县区、章贡区	2021-2025	122.10	1.00	赣龙铁路股份有限公司	市铁路建设办，赣州经开区管委会，南康区、赣县区、章贡区人民政府	2021年12月
170
瑞梅铁路（赣州段）	线路全长约237.37公里，赣州境内约163.1公里。建设标准为国铁I级、单线，设计时速为160公里/小时。	新建	瑞金市、会昌县、安远县、寻乌县	2021-2025	106.20	1.00	九景衢铁路股份有限公司	市铁路建设办，

瑞金市、会昌县、安远县、寻乌县人民政府	2021年12月
171	交通项目	赣深客专（赣州段）	线路全长约432公里，赣州境内约136.4公里。建设标准为客运专线、双线，设计时速为350公里/小时。	续建	赣州经开区、

赣州蓉江新区、赣县区、南康区、信丰县、龙南市、定南县、全南县	2016-2021	154.66	63.00	昌九城际铁路股份有限公司	市铁路建设办，

赣县区、南康区、信丰县、龙南市、定南县、全南县人民政府，赣州经开区、赣州蓉江新区管委会	2016年12月
172
兴泉铁路（赣州段）	兴国至宁化段正线全长160.47公里，赣州境内约124.78公里。建设标准为国铁Ⅰ级、单线，设计时速为160公里/小时。	续建	兴国县、于都县、宁都县、石城县	2016-2021	76.63	13.30	向莆铁路股份有限公司	市铁路建设办，

兴国县、于都县、宁都县、石城县人民政府	2016年12月
173
大广高速扩容（南康至龙南段）	线路全长约143公里。采用高速公路六车道、100公里/小时的设计时速，路基宽33.5米（其中小江联络线为四车道，长约10公里，路基宽26米)。	续建	南康区、信丰县、龙南市、全南县	2019-2022	199.58	40.00	江西省高速公路投资集团有限责任公司	市交通运输局，

南康区、信丰县、龙南市、全南县人民政府	2019年9月
174
大广高速改扩建工程（吉安至南康段）	线路全长约146.3公里（赣州境内约35公里，均在南康区）。采用高速公路六车道、100公里/小时的设计时速，两侧加宽整体式路基宽41米，单侧加宽整体式路基宽47米。	续建	南康区	2020-2024	40.00	8.00	江西省高速公路投资集团有限责任公司	市交通运输局，南康区人民政府	2020年12月
175	交通项目	遂川至大余高速公路	线路全长约124.4公里（赣州境内约100公里）。采用高速公路四车道、100公里/小时的设计时速，路基宽26米。	新建	上犹县、崇义县、大余县	2021-2024	180.00	20.00	江西省高速公路投资集团有限责任公司	市交通运输局，

上犹县、崇义县、大余县人民政府	2021年6月
176
寻乌至龙川高速公路	线路全长约26.86公里。采用高速公路四车道、100公里/小时的设计时速，路基宽26米。	续建	寻乌县	2020-2022	35.72	15.00	江西省高速公路投资集团有限责任公司	市交通运输局，寻乌县人民政府	2020年4月
177
信丰至南雄高速公路	线路全长约13.92公里。采用高速公路四车道、100公里/小时的设计时速,路基宽26米。	续建	信丰县	2020-2023	18.75	4.80	赣州市交控

集团	市交通运输局，信丰县人民政府	2020年11月
178
赣州市农村公路升级

改造	县道升级改造280公里,新建乡道双车道588公里,窄路面拓宽608公里,县乡道路面改造430公里,新建旅游路、资源路225公里,危桥改造84座。	新建	各县（市、区）	2021-2023	45.60	25.64	各县（市、区）交通运输局	市交通运输局，各县（市、区）人民政府	2021年6月
179
赣州市国省道升级改造	新改建公路469公里，其中按一级公路标准88公里、二级公路标准381公里，进行路基路面、桥涵建设。	续建	各县（市、区）	2020-2023	88.92	22.38	各县（市、区）交通运输局	市公路管理局，各县（市、区）人民政府	2020年1月
180
三南快线	新建一级公路36公里，进行路基路面、桥涵建设。其中龙南建设规模一级20公里，全南建设规模一级16公里。	新建	龙南市、全南县	2021-2023	24.26	4.00	龙南市、全南县交通运输局	市交通运输局，龙南市、全南县人民政府	2021年3月
181	能源项目	瑞兴于快速交通走廊	新建一级公路43公里、二级公路23公里，进行路基、路面、桥涵建设。	续建	瑞金市、宁都县、于都县、兴国县	2018-2023	100.62	9.10	瑞金市、于都县、宁都县、兴国县交通

运输局	市公路管理局，

瑞金市、于都县、宁都县、兴国县人民政府	2018年5月
182
G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建	新建一级公路约14公里，进行路基、路面、桥涵建设。	续建	章贡区	2020-2022	6.73	2.00	章贡区交通运输局、赣州城投集团	市公路管理局，赣州发投集团，章贡区人民

政府	2020年9月
183
瑞金机场	飞行区按4C标准设计，新建一条长2600米、宽45米的跑道，1条垂直联络道和1条局部平行滑行道，跑道主、次降方向均设置I类精密进近仪表着陆系统和I类精密进近灯光系统；航站区按满足2030年旅客吞吐量55万人次、年货邮吞吐量2000吨的目标设计，航站楼面积7000平方米，站坪机位6个（6C），隔离机位1个（1C）；配套建设通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等相关设施。	续建	瑞金市	2020-2022	16.60	7.00	瑞金市机场建设有限公司	市发改委、市重点办、市交通运输局，瑞金市人民

政府	2020年6月
184
赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头

（一期）	拟建1000吨级泊位5个，其中多用途泊位3个、散货泊位2个，使用岸线长度0.5公里。	续建	赣县区	2020-2022	7.98	5.20	江西省港航建设投资有限

公司	市交通运输局，赣县区人民政府	2020年12月
185	能源项目	会昌县光伏发电基地	建设总装机容量为1000MW的光伏电站。	新建	会昌县	2021-2025	50.00	5.00	国家电投集团江西电力有限公司、合肥阳光新能源科技有限公司	会昌县人民政府	2021年10月
186
赣州市2021年主干电网建设	共11个子项，包含信丰电厂送出、赣州-龙岗III回2个220千伏线路工程；章贡区和乐、蓉江新区横岭、会昌筠门岭3个220千伏输变电工程；大余梅岭、南康龙回、南康横市、安远修田、信丰北环、瑞金竹岗6个110千伏输变电工程。220千伏变电站3座、主变900兆伏安，线路241.3公里；110千伏变电站6座，主变463兆伏安，线路217.7公里。	新建	章贡区、南康区、信丰县、龙南市、瑞金市、会昌县、大余县、安远县、赣州经开区、赣州蓉江新区	2021-2022	15.20	6.68	国网江西省电力有限公司电网建设分公司、国网江西省电力有限公司赣州供电分公司	赣州供电公司，

章贡区、南康区、信丰县、龙南市、瑞金市、会昌县、大余县、安远县人民政府，赣州经开区、赣州蓉江新区管委会	2021年1月
187
华能瑞金电厂（二期）	建设2台100万千瓦超超临界燃煤机组，同步安装高效除尘、脱硫、脱硝及在线监测装置。	续建	赣县区	2018-2021	72.00	23.00	华能秦煤瑞金发电有限责任公司	市发改委，赣县区人民

政府	2018年12月
188
信丰电厂	建设2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组及配套设施。	续建	信丰县	2019-2022	50.00	20.00	赣浙国华(信丰)发电有限责任公司	市发改委，信丰县人民

政府	2019年12月
189
兴国县生活垃圾焚烧发电厂（一期）	建设日处理500吨生活垃圾的焚烧发电厂。	续建	兴国县	2020-2021	5.67	3.00	兴国县华赣环境有限公司	兴国县人民政府	2020年5月
190	能源项目	宁都县生活垃圾焚烧发电厂	建设日处理800吨生活垃圾的焚烧发电厂。	续建	宁都县	2020-2022	5.23	1.50	宁都县伟明城投新能源有限公司	宁都县人民政府	2020年1月
191
于都县生活垃圾焚烧发电厂（一期）	建设日处理500吨生活垃圾的焚烧发电厂。	续建	于都县	2020-2021	3.38	2.00	于都华赣环保能源有限公司	于都县人民政府	2020年5月
（五）新基建（25个）	426.70	134.34
192	信息基础设施项目	赣州5G网络建设	新增开通5000个5G基站。	新建	各县（市、区）	2021	21.00	21.00	赣州电信分公司、赣州联通分公司、赣州移动分公司、赣州铁塔分公司	市大数据局、各县（市区）人民政府	2021年1月
193
赣州市城市大脑	以城市运行综合管理为重心，创新应用大数据、云计算、人工智能等前沿科技构建城市数字基础设施，汇聚政府、企业和社会数据，构成集城市运行生命体征感知、公共安全管理、宏观决策指挥、事件预警预测、经济民生服务等多层次多维度的城市综合运行体系。	新建	赣州蓉江新区	2021-2022	2.82	2.06	数字江西科技有限公司	市大数据局，赣州蓉江新区管委会	2021年1月
194
章贡区数字智慧创新

基地	建设研发基地、办公楼等，在操作系统、数据库、中间件、信息安全等领域建立人才链，打造软件产业技术攻关中心和人才培训中心。	新建	章贡区	2021	5.00	5.00	章贡区佳和置业有限公司	章贡区人民政府	2021年2月
195
赣县区拓野智能装备

生产	建设生产、机械加工、装配车间及研发中心等，形成年产150条柔性智能生产线和250台智能装备的生产能力。	新建	赣县区	2021-2023	12.00	3.00	赣州市拓野智能科技有限

公司	赣县区人民政府	2021年6月
196	信息基础设施项目	南康区家居产业智联网智造	建设家具产业数字化应用共享示范工厂，配套5G云会议系统、智能停车云管理平台、智慧环保、智慧能源管理系统等，建成后可满足60-100家家具企业的日常生产用料需求。	新建	南康区	2021-2023	103.00	20.00	南康区城发集团公司	南康区人民政府	2021年1月
197
信丰县紫晶存储橙心

在线	建设橙心在线运营指挥中心和智慧城市应用基座，涵盖数智治城、数智应急、数智畅行、数智环保、数智农业、数智医疗、数智教育七大应用。	新建	信丰县	2021-2022	3.00	1.00	赣州紫晶橙心数港科技有限公司	信丰县人民政府	2021年1月
198
信丰县康国智能化5G物联网智能识别设备

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产2000万套智能门锁、人脸识别、人员通道闸等产品的生产能力。	新建	信丰县	2021-2024	50.00	5.60	江西康国科技有限公司	信丰县人民政府	2021年1月
199
崇义县大疆工业机器人制造	建设厂房、办公楼等，形成年产工业机器人系列产品1万台的生产能力。	新建	崇义县	2021-2022	5.00	2.00	江西省大疆智能装备有限

公司	崇义县人民政府	2021年1月
200
赣州5G智能科技园一期（三南共建标准厂房示范园）	建设标准厂房、研发基地等，开展5G高端电子产品生产研发。	新建	龙南市	2021-2023	13.50	4.00	赣州三南建设有限公司	龙南市人民政府	2021年3月
201
兴国县云联互通物联网智能终端硬件研发和

生产	建设厂房、办公楼等，形成年产3000万套智能终端、物联网APP硬件的生产能力。	新建	兴国县	2021-2022	5.00	3.00	深圳云联互通科技有限公司	兴国县人民政府	2021年2月
202
赣州经开区裕丰农业大数据应用

中心	建设物联网传感器研发生产线以及农业大数据应用中心、数字经济交易中心、AI图像视觉分析、智能物联网硬件研发、APP等软件开发及生产线展示区。	新建	赣州经开区	2021-2022	15.00	12.00	江西裕丰智能农业科技有限公司	赣州经开区管委会	2021年2月
203	信息基础设施项目	赣州蓉江新区清启

科技城	建设科研办公楼，打造科技成果转化示范区、创新创业服务引领区、特色创新型产业集聚区。	新建	赣州蓉江新区	2021-2022	5.50	1.00	赣州清迪科技有限公司	赣州蓉江新区管

委会	2021年2月
204
赣州蓉江新区启迪

科技城	建设集创新科技中心、科技研发孵化中心、科技人才培训及交流服务中心、数字产业中心等于一体的科技创新创业综合体。	续建	赣州蓉江新区	2020-2021	5.28	1.78	赣州清迪科技有限公司	赣州蓉江新区管

委会	2020年1月
205	融合基础设施项目	章贡区新能源基地和新能源汽车智能充电网

建设	建设新能源汽车充电桩和智能充电网，利用新能源智能微网技术，通过对汽车充电网、新能源智能微网以及大电网的融合，将现有电网转变为多向、柔性、互补的“智能电网”。	新建	章贡区	2021-2025	35.00	3.00	国家电投集团江西电力有限公司、特来电新能源股份有限公司	章贡区人民政府	2021年4月
206
阿里巴巴&橙木空间家居新零售总部经济平台	打造“全屋定制+家具成品+家居软装”一站式购物中心及“线上O2O+线下体验店+智能工厂”为一体的家居新零售体验平台。	新建	章贡区	2021-2022	5.00	3.50	赣州橙木科技有限公司	章贡区人民政府	2021年2月
207
章贡区智慧养老智能终端研发与

生产	建设厂房、办公研发区等，形成年产200万台（套）智慧养老智能终端的生产能力。	续建	章贡区	2020-2021	3.10	1.60	赣州市松乔科技有限公司	章贡区人民政府	2020年3月
208
南康区臻顺智慧物流园	建设仓储物流仓库、电商大厦、办公楼等。	续建	南康区	2019-2022	20.00	4.00	江西臻顺供应链管理有限

公司	南康区人民政府	2019年3月
209
崇义县智慧物流园	建设物流公共信息平台展示中心、物流交易结算中心、智能云仓、冷链仓储以及快递、零担物流及农副产品集散分拨中心、新能源城乡高效配送中心、电商展示中心及相关配套设施等。	续建	崇义县	2020-2021	10.00	3.00	崇义万广物流科技有限公司	崇义县人民政府	2020年1月
210
安远县电商产业园	建设电商快递物流园、电商仓配一体化平台、电商人才公寓、智能配送网络、5G直播电商返乡创业园等。	新建	安远县	2021-2022	13.50	7.30	安远中农信立农业发展有限公司	安远县人民政府	2021年1月
211	融合基础设施项目	定南县智慧健康产业园	建设厂房、研发中心等，生产销售生物制药、医疗器械，进行大健康信息数据存储开发和生物基因研究运用等。	新建	定南县	2021-2025	36.00	10.00	江西大唐盛视科技产业有限公司	定南县人民政府	2021年1月
212
兴国县永磁磁浮技术工程示范线	建设永磁磁浮示范线876米，设站台2个，同时建设永磁磁浮技术研究院。	新建	兴国县	2021-2022	3.00	1.00	兴国县城市发展投资有限

公司	兴国县人民政府，
江西理工大学	2021年3月
213
江西赣州万年青智慧物流园	建设“互联网+物流”平台和智慧物流园。	新建	于都县	2021-2024	12.00	3.00	江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县人民政府	2021年6月
214
赣州经开区万吉智慧供应链物流园	建设仓储中心、员工宿舍、大数据中心、总部大楼、管理用房等主体建筑以及相关配套设施。	续建	赣州经开区	2020-2021	10.00	4.00	赣州万吉智慧供应链管理有限公司	赣州经开区管委会	2020年7月
215	创新基础设施项目	中科院赣江创新研究院	建设集创新研究、人才培养、产业应用为一体的新型研发机构。	续建	赣县区	2020-2022	30.00	12.00	赣州城投集团	市科技局，赣县区人民

政府	2020年11月
216
国家稀土功能材料制造业创新中心	建设“4中心11平台”，主要开展稀土领域的关键共性技术攻关、测试验证、中试孵化、公共服务。	续建	赣县区	2020-2023	3.00	0.50	国瑞科创稀土功能材料有限公司	市科技局，赣县区人民

政府	2020年3月
（六）公共服务（33个）	470.24	132.11
217	市政路桥项目	赣南大道快速路三标	起于贡江大桥南侧，与赣南大道快速路章贡区段连接，终于厦蓉高速赣县北出入口，长约8.3公里（涉及两个行政区域，其中章贡区段长约3.7公里，赣县区段长约4.6公里）。	新建	章贡区、
赣县区	2021-2023	23.21	5.50	赣州发投集团（赣州城投集团代建）	市住建局、市自然资源局，章贡区、赣县区人民

政府	2021年3月
218	市政路桥项目	沙河大道快速路	起于赣南大道，与文明大道快速路上跨京九铁路立交连接,止于赣州东出入口并落地，长约3.7公里。	新建	章贡区	2021-2023	13.65	2.50	赣州发投集团（赣州城投集团代建）	市住建局、市自然资源局，章贡区人民

政府	2021年2月
219
武陵大道快速路（含地下综合

管廊）	起于肖边大桥，止于黄金大桥东侧，长约9.8公里，宽60-70.5米。管廊起于滨江路，止于红梅路，长约6.1公里。一标段起于蓉江七路东侧，止于杜鹃花路西侧；二标段起于杜鹃花路以西，止于黄金大桥东侧。	续建	赣州蓉江新区	2020-2022	38.00	7.00	一标段：赣州城投集团；二标段：赣州发投集团（赣州城投集团代建）	市住建局、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会	2020年6月
220
蓉江三路快速路（含地下综合

管廊）	起于筱坝大桥南端接地点，止于丁香路，长约5.1公里，宽60米。管廊起于滨江路，止于赣南大道，长约4.6公里。	续建	赣州蓉江新区	2020-2022	25.87	7.20	赣州城投集团	市住建局、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会	2020年7月
221
黄金大道快速路（含地下综合

管廊）	起于筱坝大桥南侧，接蓉江三路快速路，与客家大道西延高架立交连接，新建立交与迎宾高架连接，止于金凤西路，长约4.8公里（含筱坝大桥改造）。管廊起于筱坝大桥，止于金凤西路，长约3.98公里。	续建	赣州经开区	2020-2023	17.38	4.00	赣州城投集团	市住建局、市自然资源局，赣州经开区管委会	2020年6月
222
文明大道快速路（上跨京九铁路立交工程）	该立交位于文明大道快速路和赣南大道快速路相交处，主线长约1.7公里，包括高架主线、匝道和人行天桥。	续建	章贡区	2020-2021	3.90	2.15	赣州城投集团（江西地方铁路开发有限公司）	市铁路建设办、市自然资源局、市住建局、市城管局，章贡区人民政府	2020年3月
223	市政路桥项目	和谐大道东延（赣县区段）	接323国道章贡区段改线，道路长约4.07公里，道路红线宽30米，双向4车道。汶潭大桥长约1.24公里，桥梁红线宽30米。项目含路面硬化、绿化、人行道及排水排污工程。	新建	赣县区	2021-2023	5.72	2.00	赣县区交通运输局	赣县区人民政府	2021年2月
224
南康区城西大道西延	起于城西大道与康唐公路交叉口，往西延伸途经太窝乡、朱坊乡，止于大广高速复线，道路全长约7.2公里，道路红线宽40米。	新建	南康区	2021-2022	8.00	1.50	中国化学工程第七建设有限公司	南康区人民政府	2021年5月
225
赣州蓉江新区滨江路（赣南大道至蓉江一

路段）	起于赣南大道，止于蓉江一路，全长约16.4公里，道路红线宽34米，设计行车速度40公里/小时，双向4车道。项目含道路、给排水、道路照明工程及相关附属工程。	续建	赣州蓉江新区	2018-2021	12.10	3.63	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司	赣州蓉江新区管

委会	2018年12月
226
赣州蓉江新区凤岗大道至蓉江四路过江隧道	全长约2.5公里，其中包含隧道主线长约1.75公里，匝道总长约1.3公里，设计道路等级为城市主干道，设计行车速度50公里/小时，隧道为南北向双孔隧道，主洞建筑界限净宽为12.5米，净高不低于4.5米。	续建	赣州蓉江新区	2019-2023	17.99	1.56	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司	赣州蓉江新区管

委会	2019年10月
227
螺溪洲大桥及105国道连接线	大桥连接稀金谷和水西片区，长约2.6公里，宽35米，双向6车道。105国道连接线起于东江源大道，止于螺溪洲大桥，长约1.6公里。	新建	章贡区、赣县区	2021-2023	10.40	2.50	赣州交控集团(赣州城投集团代建)	市自然资源局、市住建局，章贡区、赣县区人民政府	2021年6月
228
楼梯岭大桥	起于红都大道，止于沙峰一路，长1.3公里，宽30米。	新建	章贡区	2021-2023	4.75	1.42	赣州城投集团	市自然资源局、市水利局、市住建局，章贡区人民

政府	2021年7月
229	市政路桥项目	平安大桥	连接章贡区文武坝路和蓉江新区平安路，长约1公里。	新建	赣州蓉江新区、章贡区	2021-2023	7.75	1.50	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司	赣州蓉江新区管委会、章贡区人民政府	2021年1月
230
蟠龙大桥	北侧与赣州经开区工业一路连接，南侧与蓉江新区蓉江一路连接，长约1.7公里。	续建	赣州经开区、赣州蓉江新区	2020-2022	6.92	2.00	赣州城投集团	市住建局、市自然资源局，赣州经开区、赣州蓉江新区管

委会	2020年8月
231
南河大桥拓宽改造工程（二期）	拆除既有老桥，新建半幅3车道新桥。	续建	章贡区	2020-2022	3.70	1.35	赣州城投集团	市住建局、市自然资源局，章贡区人民政府	2020年8月
232	社会民生项目	赣州市2021年城市棚户区改造	全市棚改计划14982户，改造面积约171.87万平方米。	新建	各县（市、区）	2021-2023	95.75	28.73	各县（市、区）住建局或城投集团	市住建局，各县（市、区）人民政府	2021年8月
233
赣州市2019年中心城区公租房	市本级集中建设公租房2516套，建筑面积约21.3万平方米（含配套地下室、小区商业及物业等配套设施6.4万平方米）。	新建	赣州经开区	2021-2023	10.40	2.60	赣州城投集团	市住建局、市发改委、市财政局、市自然资源局，赣州经开区管委会	2021年2月
234	社会民生项目	赣州市城乡学校建设	新（续）建各类学校70所，建筑面积120万平方米。	续建	各县（市、区）	2020-2021	35.00	15.00	各县（市、区）人民政府	各县（市、区）人民政府	2020年1月
235
江西理工大学新校区	总建筑面积65万平方米，建设研发大楼、实验室、学院楼及配套设施等。	续建	赣州经开区	2017-2022	25.53	9.51	江西理工大学	赣州经开区管委会，江西理工大学	2017年10月
236
江西应用技术职业学院（黄金校区）扩建

工程	总建筑面积4.6万平方米，主要建设学生宿舍、食堂及相关配套工程。	续建	赣州蓉江新区	2020-2021	3.00	1.80	江西应用技术职业学院	赣州蓉江新区管

委会	2020年11月
237
赣州市中心城区公共停车场（二期）	建设13处停车场，分别为小华新街、红旗二小南区、宝福院路、栎木坑路4处停车场，J8、E11、E16、H23、K6、E21、B18、F25和E19地块9处小游园及地下停车场。总建筑面积约13万平方米，地面小游园建设面积19.38公顷，停车泊位4500个。	续建	章贡区、
赣州经开区	2020-2022	12.30	3.98	赣州市政公用
集团	市城管局、市
自然资源局、
市住建局、市
人防办，章贡区人民政府、赣州
经开区

管委会	2020年6月
238
赣州市三馆一书城	市美术馆建筑面积约1.8万平方米，市科技馆建筑面积约2.4万平方米，市城展馆及产业规划馆建筑面积约1万平方米，新华书城建筑面积约1.5万平方米。	新建	章贡区	2021-2023	8.50	3.10	赣州城投集团	市文广新旅局、市自然资源局、市科协，章贡区人民

政府	2021年10月
239	社会民生项目	赣州市工人文化宫	位于章江新区钨都大道东侧C10-2地块，总建筑面积约3万平方米。	新建	章贡区	2021-2022	2.10	1.44	市总工会（赣州城投集团代建）	市自然资源局，章贡区人民政府	2021年12月
240
赣州市档案馆（含市城建档案馆、市地方

志馆）	市档案馆建筑面积约1.5万平方米，市城建档案馆建筑面积约0.7万平方米，市地方志馆建筑面积约0.5万平方米。	新建	章贡区	2021-2022	3.30	1.63	赣州城投集团	市档案馆、市住建局、市自然资源局、市地志办，章贡区人民政府	2021年4月
241
赣州市全民健身中心（一期）	建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。一期先行实施综合体育场。	续建	赣州蓉江新区	2020-2022	16.00	4.50	赣州城投集团	市体育局、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会	2020年6月
242
赣州市儿童医院	总建筑面积约13万平方米，设计床位800张。	新建	赣州蓉江新区	2021-2023	11.20	2.00	赣州城投集团	市卫健委、市自然资源局，赣州蓉江新区管委会	2021年9月
243
赣州市人民医院区域医疗服务能力提升工程	总建筑面积约6万平方米，建设医学中心（心脑血管疾病诊治中心）及相关配套设施。	新建	章贡区	2021-2023	6.30	1.74	赣州市人民医院	市卫健委，章贡区人民

政府	2021年10月
244	社会民生项目	赣州市中医院新院	总建筑面积约15.18万平方米，建设标准为三级甲等中医院，设计床位990张。主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、地下室及其他附属工程。	续建	赣州蓉江新区	2020-2024	9.88	1.80	赣州市中医院（赣州城投集团代建）	市卫健委，赣州蓉江新区管委会	2020年11月
245
赣州市第三人民医院

新院	总建筑面积约10万平方米，建设标准为三级甲等专科医院，设计床位990张。主要建设门诊综合楼、医技楼、普通住院楼、精神住院楼、行政用房及相关配套工程。	续建	章贡区	2020-2023	7.68	1.80	赣州市第三人民医院	市卫健委，章贡区人民

政府	2020年10月
246
赣州市第五人民医院传染病重症

大楼	总建筑面积约4.8万平方米。主要建设传染病重症大楼、传染病门诊、传染病ICU、传染病检验中心、传染病功能科等，设计床位597张。	续建	章贡区	2020-2023	5.88	1.65	赣州市第五人民医院	市卫健委，章贡区人民

政府	2020年12月
247
赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼	总建筑面积约3.23万平方米。主要建设门诊医技综合大楼及相关配套工程。	续建	章贡区	2020-2022	1.94	0.62	赣州市肿瘤

医院	市卫健委，章贡区人民

政府	2020年7月
248
东江流域生态环境保护与治理

（第二轮）	建设污染治理、生态修复、水源地保护、水土流失治理和环境监管能力建设工程等。	续建	寻乌县、定南县、安远县、龙南市、会昌县	2020-2022	12.00	3.00	寻乌县、定南县、安远县、龙南市、会昌县人民政府	市生态环境局	2020年5月
249
赣州市中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场