附件1

赣州市水利建设三年行动任务清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 年度任务 | 总投资（亿元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道清淤整治 | 推进赣江干流、梅江、桃江等主要河流及其支流清淤清障工作，完成重点河段疏浚长度212公里。 | 2020年 | 完成市管河道清淤整治规划，启动实施15公里市管贡江、24公里省管赣江赣州段等河道清淤整治工作，总投资3.51亿元。 | 26.21 | 清淤疏浚砂石综合利用收益 |
|  |  |  | 2021年 | 实施99公里市管桃江、梅江河道清淤整治工作，总投资11.3亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 实施74公里市管平江、上犹江、湘水、琴江、濂江、绵江等河道清淤整治工作，总投资11.4亿元。 |  |  |
| 2 | 城市堤防建设 | 建设城市防洪堤117.67公里，市中心城区防洪标准达到50年一遇，县级城区防洪标准达到20年一遇。 | 2020年 | 实施赣州经开区、蓉江新区、赣县、上犹、龙南、宁都、于都、寻乌、石城、瑞金等10县（市、区）城市防洪堤39公里，总投资9.75亿元。 | 29.42 | 上级补助、 地方自筹 |
|  |  |  | 2021年 | 实施赣州经开区、南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、定南、宁都、于都、石城、瑞金等13县（市、区）城市防洪堤40.72公里，总投资10.18亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 实施南康、大余、上犹、崇义、安远、龙南、宁都、石城等8个县（区）城市防洪堤37.95公里，总投资9.49亿元。 |  |  |
| 3 | 中小河流治理 | 实施779.3公里中小河流治理工程，全面提升中小河流防洪能力。 | 2020年 | 实施赣县、信丰、安远、全南、定南、宁都、于都、会昌、寻乌、石城、瑞金等11个县（市、区）中小河流治理工程304.9公里，总投资6.098亿元。 | 15.586 | 上级补助、地方自筹 |
|  |  |  | 2021年 | 实施南康、上犹、崇义、安远、龙南、全南、定南、宁都、于都、兴国、会昌、寻乌、石城、瑞金14个县（市、区）中小河流治理工程216.8公里，总投资4.336亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 实施南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、全南、定南、宁都、于都、兴国、寻乌、石城、瑞金等15个县（市）中小河流治理工程257.6公里，总投资5.152亿元。 |  |  |
| 4 | 洪患村镇治理 | 实施171个洪患村镇治理项目，逐步完善工程措施与非工程措施相辅相成的防治体系。 | 2020年 | 启动洪患村镇治理项目规划，实施信丰、上犹、安远、宁都、于都、兴国、寻乌等7县18个洪患村镇治理项目，完成投资1.8亿元。 | 17.1 | 上级补助、 地方自筹 |
|  |  |  | 2021年 | 实施赣县、南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、宁都、于都、兴国、会昌、寻乌、石城、瑞金等15县（市、区）73个洪患村镇治理工程，完成投资7.3亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 实施赣县、南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、全南、宁都、于都、兴国、会昌、寻乌、石城、瑞金等16县（市、区）80个洪患村镇治理工程，完成投资8亿元。 |  |  |
| 5 | 水库和山塘整治 | 完成22座病险水库和12座病险水闸除险加固；基本建成水库（大坝）安全运行管理平台；完成1120座万方以上病险山塘分类整治。 | 2020年 | 完成南康阳家山水库、寨足下水库、荀孜坑水库、石壁下水库，龙南渥江拦河坝、全南黄石迳水库、宁都团结水闸、兴国一江两岸拦河坝、瑞金日东水库等9座病险水库（水闸）除险加固，总投资1.2亿元；完成赣州经开区、赣县、南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、全南、定南、于都、兴国、会昌、寻乌、石城等16县（区）285座万方以上病险山塘整治，总投资1.71亿元。推进水库（大坝）安全运行管理平台建设，投资1亿元。 | 12.65 | 上级补助、 地方自筹 |
|  |  |  | 2021年 | 完成赣县凯悦水库、南康康阳水库、信丰中村水库、大余滩头水闸、安远黎屋水库、龙南濂江拦水坝、全南上营水库、宁都团结水库，兴国坪山水闸、潋江水闸、石城文峰水闸等11座病险水库（水闸）除险加固，总投资2.05亿元；完成章贡区、赣州经开区、赣县、南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、全南、宁都、于都、兴国、会昌、寻乌、石城、瑞金等17县（市、区）450座万方以上病险山塘整治，总投资2.7亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 完成南康旱坑水库，信丰河连山、龙迳仔、莲塘水库，上犹五爪岭、燕坪水库，安远大坑水库，龙南东湖新区拦水坝、龙翔国际拦水坝，全南垇背、高泉水库，宁都三门滩水闸，兴国上社水闸、含田水闸等14座病险水库（水闸）除险加固，总投资1.65亿元；完成章贡区、赣州经开区、赣县、南康、信丰、大余、上犹、崇义、安远、龙南、全南、宁都、于都、兴国、会昌、寻乌、瑞金等16县（市、区）390座万方以上病险山塘整治，总投资2.34亿元。 |  |  |
| 6 | 灌溉设施修复改造 | 实施30座万亩以上大中型灌区续建配套与节水改造，建设555公里骨干渠道；完成2873.78公里小水渠和末级渠系修复改造。 | 2020年 | 完成万亩以上中型灌区规划，完成南康章江、大余章水、信丰走马垅、于都高陂、宁都走马陂、南康横寨石孜垇等6座大中型灌区续建配套与节水改造，建设骨干渠道94.61公里；推进高标准农田建设，修复改造毁损淤积堵塞的小水渠和末级渠系841.08公里。总投资6.025亿元。 | 15 | 上级补助、 地方自筹 |
|  |  |  | 2021年 | 完成安远太平，龙南丰收陂、雷峰渠，南康上洛、兴国长冈，宁都老埠，全南黄云，上犹梅岭，信丰白兰、五渡港，寻乌留车、南桥，于都红旗陂、仓前，瑞金龙陈、环溪等16座万亩以上一般中型灌区渠系修复建设，建设骨干渠道186.25公里；推进高标准农田建设，修复改造毁损淤积堵塞的小水渠和末级渠系1098.4公里。总投资4.5亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 完成安远东风，宁都低岭、三门滩，信丰上迳、迳口，于都梅屋，瑞金富溪、沙洲等8座万亩以上一般中型灌区渠系修复建设，建设骨干渠道274.15公里；推进高标准农田建设，修复改造毁损淤积堵塞的小水渠和末级渠系934.3公里。总投资4.475亿元。 |  |  |
| 7 | 水库水源工程建设 | 加快推进定南洋前坝等6座中型水库工程建设，增强城乡供水保障能力。建设崇义南山口水库、南康区龙华江引水工程输水管道等11个县级应急备用水源工程，实现县城有双水源或应急备用水源目标。 | 2020年 | 加快推进定南洋前坝、兴国洋池口和龙南茶坑水库工程，开工建设于都岭下水库工程，投资5亿元。建设崇义县南山口水库供水工程、全南县武坊山水库供水工程、定南县蕉坑迳水库应急供水工程、南康区龙华江引水工程输水管道、于都县窑塘水厂、安远县九龙应急供水工程、石城县大昌坝供水工程、大余县玉里应急供水工程、信丰县桃江第二取水泵房应急供水工程、上犹县应急供水工程、兴国县长龙供水工程等11个应急备用水源工程，完成投资1.5亿元。 | 26.5 | 地方自筹 |
|  |  |  | 2021年 | 开工建设信丰黄坑口水库工程，加快推进龙南茶坑、于都岭下水库工程，完成定南洋前坝、兴国洋池口水库主体工程，投资8亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 开工建设上犹龙江水库工程，完成瑞金贡潭水库工程前期工作并做好开工准备，加快推进信丰黄坑口水库工程，完成龙南茶坑、于都岭下水库主体工程，投资12亿元。 |  |  |
| 8 | 城乡供水一体化 | 新增管网延伸覆盖人口30万，农村集中供水率达95%，推进小型供水工程达标建设，逐步构建完善区域供水工程体系。 | 2020年 | 完成“十四五”农村饮水保障规划，推进城乡供水一体化建设，实施中心城区以及大余、信丰、兴国、于都、宁都、安远等县（区）城乡供水一体化，新增管网延伸覆盖人口10万；加强季节性缺水、水质浑浊的小型供水工程能力建设，总投资10亿元。 | 30 | 公司运作、 上级补助 |
|  |  |  | 2021年 | 全面推进城乡供水一体化建设，新增管网延伸覆盖人口10万；全面完成辖区内没有过滤、消毒及蓄水三项基本设施且存在安全隐患，供水保障能力不足的供水工程达标建设，总投资10亿元。 |  |  |
|  |  |  | 2022年 | 持续推进城乡供水一体化建设，新增管网延伸覆盖人口10万，总投资10亿元。 |  |  |
| 9 | 重大水利项目建设 | 宁都50万亩大型现代化灌区 | 力争列入国家“十四五”和新一轮苏区振兴发展规划，2021年前开工建设。 | 30 | 上级补助、 地方自筹 |
|  |  | 三江六岸防洪提升和生态修复工程 | 推进三江六岸防洪提升和生态修复工程建设，先行建设城区堤防和赣江固岸工程，打造欧潭水生态公园。2020年做好项目立项等前期工作，力争2021年开工建设。 | 30 | 上级补助、 地方自筹 |
|  |  | 茅店水利枢纽工程 | 茅店水利枢纽是赣粤运河第一座梯级工程，力争列入国家“十四五”和新一轮苏区振兴发展规划，2021年前开工建设。 | 20 | 上级补助、 地方自筹 |
| 总投资 | 252.466亿元 |

附件2

赣州水利重大项目谋划表

| 序号 | 项目名称 | 项目介绍及建设内容 | 总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣粤运河水利项目 | 赣粤运河修建，其国内国际影响不可估量，将极其巨大地促进我市经济社会发展，同时也可实现我市防洪保安能力大的提升。赣州市境内航道100公里，高差99米，初始规划建设10座梯级。开通储潭至茅店河道，具备通航和分洪功能，使航运通道避开主城区，同时减轻城区防洪压力。 | 250 |
| 2 | 防洪控制性工程 | 规划建设寒信大（1）型水库。工程位于于都县段屋乡寒信村，距于都县城22km，水库正常蓄水位158m，总库容14.92亿m3，控制梅江流域面积6700平方公里。工程开发任务为以水资源配置、防洪、供水为主，兼顾灌溉、发电、旅游等综合利用效益。工程总投资约370亿元。 | 570 |
|  |  | 规划建设极富大（2）型水库。在信丰县铁石口新建极富大（2）型水库，总库容7.62亿m3，控制桃江流域面积3600平方公里。该项目可作为赣粤运河上游引水水库，从极富水库引水至信丰跨省航运梯级补充水源，估算总投资200亿元（含引水工程）。 |  |
| 3 | 五江十岸防洪提升和生态修复工程 | 工程依据城市规划设计，在提升城市防洪能力的同时，分步打造欧潭水生态、汶潭水工程、储潭水航运等水文化特色鲜明、水城融合人水和谐的三江三潭城市水利风景，形成独一无二的“地面‘喜’字河、地下福寿沟”赣州水游文化。先期推进防洪提升与生态修复，完成城区堤防和赣江固岸102.46公里建设，打造欧潭、汶潭水利风景名片。 | 60 |
| 4 | 大型现代化灌溉工程 | 以流域为单位，打破县域限制，整合各类水源和渠系，规划建设梅江灌区、贡江灌区、桃江灌区等3个50万亩以上大型现代化灌区，建成后将为我市农业现代化和乡村产业振兴提供坚强的水利保障。 | 90 |
| 5 | 水资源调配项目 | 谋划推进赣江与东江水系连通工程。从龙南县城上游取水，将桃江水引入定南县下历河，入东江。工程设计引水规模约50-80万m3/d（即设计引水流量6-10m3/s），引调水线路总长34km，工程建成后，既可以解决定南县城严重缺水的问题，又能增加下历河生态流量，有效改善定南入东江水质。工程估算总投资约20亿元。 | 30 |
|  |  | 谋划推进引梅江水入绵江工程。工程从瑞金市瑞林镇梅江取水，引调水至瑞金中心城区上游绵江。工程设计引水规模30万m3/d（即设计引水流量3.5m3/s），引调水线路总长26.5km，工程建成后可解决瑞金城市水量不足问题。工程估算总投资10亿元。 |  |
| 6 | 赣县抽水蓄能电站 | 规划推进赣县大埠乡抽水蓄能（装机容量120万千瓦）电站项目，建设上下水库、引水系统、地下厂房、开关站等。 | 75 |
| 总投资 | 1075亿元 |

赣州市人民政府办公室秘书科 2020年8月24日印发