附件2

赣州市中心城区2020年城市建设储备项目安排表

表一    赣州市本级2020年度城市建设储备项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 地点 | 建设单位 （代建单位） | 责任单位 | 投资 来源 | 总投资 （万元） | 2020年前期工作内容 | 2020年前期工作内容完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数： |  |  |  | 38 |  |  | 3265100 |  |  |  |
| 一、城市道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉虹一路、二路和金东北路二期工程 | 共三条道路，总长度约5.05公里，一期已实施2.4公里，二期计划实施2.7公里。 1.玉虹一路起于玉虹二路，止于金东北路，长约1公里； 2.玉虹二路起于323国道联络线，止于玉虹一路，长约385米； 3.金东北路起于玉虹二路，止于螺溪洲大桥，长约1.3公里。 | 章贡区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、市文广新旅局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 25000 | 完成施工图设计 | 2020年6月 |  |
| 2 | 章江右岸市民公园-滨江道路（奥特莱斯至和平路段） | 章江右岸滨江道路项目全长4.4公里，总投资5.3亿元。2019年已先行实施商贸城至奥特莱斯段，长约2.2公里。 | 章贡区 | 赣州城投集团 | 市城管局、市水利局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 53000 | 完成施工图设计 | 2020年10月 |  |
| 3 | 金龙路（水东-赣县段） | 起于东江源大道，止于赣南大道，长约7.6公里，道路形式为地面式。 | 章贡区 赣县区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、章贡区政府、赣县区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 80000 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 4 | 赣州港连接线 | 连接赣州港和赣南大道快速路四标。 | 南康区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、南康区政府 | 市级统筹 | 42000 | 完成可研 | 2020年12月 |  |
| 5 | 章江新区道路改造工程 | 对兴国路、赞贤路、钨都大道、市政府大院内道路、长岗路、赣县路、章江路、叶坪路等8条道路的车行道、人行道进行维修，车行道改造面积约17.07万平方米，人行道改造面积6.63万平方米，路缘石改造10.97公里。 | 章江新区 | 赣州市政公用集团 | 市城管局、市交警支队、章贡区政府 | 市本级财政 | 4100 | 完成可研 | 2020年6月 | 市财政局建议暂缓实施 |
| 6 | 创业路Ⅳ标 | 起于岗边大道，止于黄金机场，道路全长700米，含厦蓉高速收费站立交（共4条匝道）。 | 高铁新区 | 赣州城投集团 | 市发改委、市自然资源局、市住建局、市生态环境局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 50000 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 7 | 龙泉路 | 起于创业路，止于机场大道，长1.4公里，宽32米。 | 高铁新区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 7700 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 8 | 山孜小学周边道路 | 共2条城市支路，总长739米。分别为： 1.山孜下路起于飞翔大道，止于博罗洲路，全长361米，宽18米，城市支路。 2.芋子坑路起于飞翔大道，止于博罗洲路，全长378米，宽18米，城市支路。 | 高铁新区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、市发改委、市住建局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 3000 | 完成施工图设计 | 2020年6月 |  |
| 9 | 高铁新区返迁安置房周边道路 | 共5条城市道路，总长约2.94公里。分别为： 1.鸡公岭路起于105国道，止于塘屋路，全长299米，宽18米，城市支路。 2.大岭下路起于105国道，止于塘屋路，全长234米，宽18米，城市支路。 3.塘屋路起于凤岗大道，止于园岭路，全长936米，宽18米，城市支路。 4.石泉路起于105国道，止于飞翔大道，全长473米，宽32米，城市支路。 5.卷坑路起于飞翔大道，止于凤翔大道，全长1公里，红线宽18米，城市支路。 | 高铁新区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、市发改委、市住建局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 9800 | 完成施工图设计 | 2020年6月 | 由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。 |
| 10 | 高铁新区何屋路等4条市政道路建设项目 | 共4条城市支路，总长约2.21公里。分别为： 1.何屋路起于朝阳路，止于蓉江七路，道路全长约648米，宽18米，城市支路。 2.下黄边路起于朝阳路，止于飞翔大道，道路全长约533米，宽18米，城市支路。 3.上黄边路起于朝阳路，止于飞翔大道，道路全长约653米，宽18米，城市支路。 4.大塘村路起于小黄边路，止于蓉江七路，道路全长约380米，宽18米，城市支路。 | 高铁新区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局、市发改委、市住建局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 8000 | 完成施工图设计 | 2020年6月 |  |
| 11 | 狮孜路 | 起于凤岗大道，终于虎啸岭路，全长约2公里，红线宽32米，道路等级为城市次干路。 | 高铁新区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局、市发改委、市住建局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 15800 | 完成可研 | 2020年6月 | 由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。 |
| 12 | 长塘下公园周边道路 | 共2条城市支路，总长约1.2公里。分别为： 1.长塘南路起于金岭西路，止于客家大道西延，长620米，宽18米，城市支路。 2.长塘北路起于金岭西路，止于客家大道西延，长620米，宽18米，城市支路。 | 高铁新区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局、市发改委、市住建局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 4500 | 完成施工图设计 | 2020年6月 | 由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 302900 |  |  |  |
| 二、桥梁隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 全球通大桥周边过江通道 | 对全球通大桥周边增设过江通道进行研究，缓解上下班高峰期交通拥堵。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局、市水利局、市住建局、章贡区政府 | 市级统筹 | 130000 | 完成前期工作 | 2020年12月 |  |
| 14 | 虔城隧道 | 1、连接河套老城区的八一四大道和水东镇虔东大道，长约2公里，宽22米，双向4车道。 2、东河大桥已基本处于饱和状态，经常出现交通拥堵，急需在河套老城区和水东镇建设过江通道，以促进水东镇的开发建设。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局、市水利局、市住建局、章贡区政府 | 市级统筹 | 150000 | 完成前期工作 | 2020年12月 |  |
| 15 | 楼梯岭大桥 | 连接章江新区长岗路、沙石组团沙峰一路，长度约1公里。 | 章贡区 | 赣州市城投集团 | 市自然资源局、市水利局、市住建局、章贡区政府 | 市级统筹 | 47500 | 完成前期工作 | 2020年12月 |  |
| 16 | 赣江源大道人行天桥 | 位于赣江源大道与寻乌路交叉口，解决交叉口区域人行过街需求。 | 章贡区 | 赣州市政公用集团 | 市城管局、章贡区政府 | 市本级财政 | 1200 | 完成可研 | 2020年6月 | 由市城管局牵头督促落实。 |
| 17 | 翠微路人行地道 | 位于九方购物中心，解决九方购物中心与黄金广场人行过街需求。 | 章贡区 | 赣州市政公用集团 | 市城管局、章贡区政府 | 市本级财政 | 1200 | 完成可研 | 2020年6月 | 由市城管局牵头督促落实。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 329900 |  |  |  |
| 三、生态环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 易涝点改造工程三期 | 对大公路（中山路与海会路段）、濂溪路与解放路交叉口至八镜路、木栏井街与濂泉路交叉口附近改造、高琰路与福寿路交叉口以南改造、杨公路与文明大道交叉口以东文山路段改造、西津路中间段以南改造、红旗大道（文明大道与红环南路中间）、文明大道与贵和路交叉口改造、杨公路与章江北大道交叉口、东坡路与忠诚府街交叉口、定南路与会昌路交叉口、赣九中门口、兴国路与长征大道交叉口、大华兴街与解放路交叉口、章江北大道木客街口（壹号陈厨）、文清路南门口天誉百货处、赞贤路（长征大道至赣县路段）、贡江大桥与虔东大道交叉口18个积水点进行改造。 | 章贡区 | 赣州市政公用集团 | 市城管局、市自然资源局、章贡区政府 | 市本级财政 | 2200 | 完成设计、预算等前期工作 | 2020年12月 |  |
| 19 | 赣州市中心城区粪便无害化处理场 | 日处理400吨，用地规模约15亩。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市生态环境局、市自然资源局、市住建局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 6000 | 论证项目实施的必要性和可行性。 | 2020年6月 |  |
| 20 | 章江新区新建污水管网 | 新建已有市政道路（瑞金路、客家大道、赣江源大道等）上未建的污水管网，长约80公里。 | 章贡区 | 赣州市政公用集团 | 市城管局、市自然资源局、章贡区政府 | 赣州市政公用集团市场化筹资 | 20000 | 论证项目实施的必要性和可行性。 | 2020年6月 | 由市城管局牵头督促落实。 |
| 21 | 赣州市贡江及上犹江联合引水工程 | 分别从阳明湖水库及贡江取一定规模原水至扩建龙华高位水厂及拟定贡江水厂并向中心城区供清水。 | 中心城区、 上犹县 | 赣州市政公用集团 | 市自然资源局、市发改委、市住建局、市水利局、市生态环境局、上犹县政府、南康区政府、章贡区政府、赣县区政府、赣州经开区管委会、蓉江新区管委会 | 赣州市政公用集团市场化筹资、地方政府债券资金、争取上级专项资金 | 300000 | 确定项目实施范围和规模，并论证必要性、可行性。 | 2020年6月 | 总投资为暂定值，将根据前期工作及可研最终确定的项目规模合理确定。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 328200 |  |  |  |
| 四、人居环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 市儿童公园 | 选址建设市级儿童公园。 | 中心城区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局、市城管局 | 赣州城投集团市场化筹资 | 20000 | 完成可研 | 2020年6月 | 1.由市自然资源局确定选址。 2.总投资为暂定值，根据项目规模合理确定总投资。 |
| 23 | 市动物园 | 选址建设市级动物园。 | 中心城区 | 赣州城投 集团 | 市自然资源局 | 赣州城投集团市场化筹资 | 100000 | 完成可研 | 2020年6月 | 1.由市自然资源局确定选址。 2.总投资为暂定值，根据项目规模合理确定总投资。 |
| 24 | 蓉江新区桐鼓岭公园 | 位于蓉江新城核心区，规划蓉江三路与赣南大道互通的西南侧，面积约1500亩。 | 蓉江新区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、市自然资源局、蓉江新区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 50000 | 论证项目实施的必要性和可行性。 | 2020年6月 |  |
| 25 | 蓉江新区植物园 | 选址于蓉江新区北侧，为侧重科普、游憩休闲功能植物园，用地规模约2646亩。 | 蓉江新区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、蓉江新区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 10000 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 26 | 贡江左岸市民公园（东河大桥-贡江大桥）二期 | 位于贡江左岸（烈士陵园-贡江大桥段）沿江岸线，全长约2公里，占地约13.3公顷含防洪堤、滨江道路、贡江左岸渡口公园。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 6600 | 完成初步设计 | 2020年6月 |  |
| 27 | 章江右岸市民公园（杉杉奥特莱斯-沙石大桥段） | 位于章江右岸杉杉奥特莱斯-沙石大桥段,全长约1.5公里，占地约19.5公顷，建成滨江带状公园。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、章贡区政府、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 8700 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 28 | 栎木坑公园建设工程二期 | 建设面积为30.62公顷，包含地下停车场建设工程。 | 河套老城区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 19000 | 完成初步设计 | 2020年6月 |  |
| 29 | 和谐大道防护绿地建设工程 | 实施赣州市和谐大道道路防护绿地建设，起于赣州火车站，止于蓉江新区蓉江五路，全长12公里，面积约20公顷。 | 章贡区 蓉江新区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资、蓉江新区管委会 | 7600 | 完成初步设计 | 2020年6月 |  |
| 30 | 城市部分公园节点、路段绿地整治工程 | 根据《赣州市城市功能与品质提升三年行动实施方案》（赣市办字[2019]9号）文件精神，对部分公园节点、路段绿地进行整治。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、章贡区政府、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 6000 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 31 | 杨梅渡公园二期 | 杨梅渡公园二期建成区域性综合公园，修复治理周边破损绿地，翠浪塔塔体彩绘和修复，用地面积约6公顷（含杨梅渡公园A标未建绿地约1公顷）。 | 赣州经开区 | 赣州城投 集团（市城市园林绿化项目管理公司） | 市城管局、赣州经开区管委会 | 赣州城投集团市场化筹资 | 3600 | 完成初步设计 | 2020年6月 |  |
| 32 | 瑞金路防护绿地建设工程 | 规划绿地面积约2.8公顷，拟建成道路防护绿地。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 1200 | 完成初步设计 | 2020年6月 |  |
| 33 | 东河大桥小游园（河套老城区HT2-11-A02地块） | 河套老城区HT2-11-A02地块位于东河大桥桥下东郊路与横街上路交叉口，用地面积约0.6万平方米，规划为公园绿地。 | 章贡区 | 赣州城投 集团 | 市城管局、市自然资源局、市水利局、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 300 | 完成初步设计 | 2020年6月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 233000 |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 轨道交通工程一期 | 选址建设城市轨道交通1、2号线。 | 中心城区 | 市铁办 | 市发改委、市住建局、市自然资源局 | 待定 | 2000000 | 确定赣州市城市轨道交通1、2号线建设规划及相关配套专题报告编制单位，完成编制报告初稿 | 2020年12月 | 1.总投资为暂定值，根据项目规模合理确定总投资。 2.2020年市本级财政先安排前期工作经费600万元。 |
| 35 | 赣州高铁新区核心区公共地下空间预留地铁工程（二期） | 项目位于赣州西站出站通道正下方，本站为地下三层岛式站台车站，车站设单渡线，站台长度118米，站台宽度15米，主体车站（二期工程）外包长度为195.95米。 | 高铁新区 | 市铁办（长赣高铁项目建设单位） | 市发改委、赣州城投集团 | 赣州城投集团市场化筹资 | 28100 | 开展方案论证和方案设计及施工图设计 | 2020年12月 | 1.由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。 2.长赣高铁赣州西站站台规模暂未确定，列入储备项目计划，与长赣高铁同步实施。 |
| 36 | 快速路数据收集处置中心 | 占地约300平方米，建筑面积约1000平方米。 | 章贡区 | 赣州城投集团 | 市自然资源局、市城管局、市交警支队、章贡区政府 | 赣州城投集团市场化筹资 | 3000 | 论证项目实施的必要性和可行性。 | 2020年6月 |  |
| 37 | 赣州市第五人民医院区域性传染病医疗中心 | 区域性传染病医疗中心大楼一栋、13层、面积：2.9万平方米、设置结核病房、艾滋病房、突发公共卫生应急病房、急性传染病房、传染病ICU(病床总计600张)及传染病检验中心，影像科，功能科、信息中心、病患食堂等相关配套设施设备。 | 章贡区 | 市第五人民医院 | 市卫健委、章贡区政府 | 市第五人民医院 | 20000 | 完成立项 | 2020年6月 |  |
| 38 | 赣州市人民医院北院 内科大楼重建项目 | 在现北院内科大楼原址上拆除重建建筑面积约为36500平米的大楼。 | 章贡区 | 市人民医院 | 市卫健委、章贡区政府 | 市人民医院 | 20000 | 可行性论证及前期规划工作 | 2020年6月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 2071100 |  |  |  |

表二    章贡区2020年度城市建设储备项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 地点 | 建设单位 （代建单位） | 责任单位 | 投资 来源 | 总投资 （万元） | 2020年前期工作内容 | 2020年前期工作内容完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数： |  |  |  | 7 |  |  | 44100 |  |  |  |
| 1 | 状元桥路（赣南大道-马祖路） | 路长760米，宽18米。 | 水东镇 | 赣州市章贡区建设投资集团有限公司（代建）、水东镇 | 区建投公司、区征拆办、水东镇 | 区级 资金 | 1700 | 完成 可研 | 2020年6月 |  |
| 2 | 章贡高新区沙河产业园阳岭路（红旗大道东延-沙赣大道段）道路管网新建工程 | 总长1045米，宽36米（按近期规划实施），沥青混凝土土路面。 | 章贡高新区沙河产业园 | 赣州章贡经济开发区开发建设有限公司 | 章贡高新区沙河产业园 | 区级 资金 | 2000 | 完成 可研 | 2020年6月 | 已开展前期工作，财政费用紧张，故列入储备项目 |
| 3 | 水西街改造项目 | 改造范围为西河大桥至三江口左岸水西河排上老街，涉及总长度约为1.8公里。整治主要涉及水西村和水西居委会11个村民小组共384户1244人，新修建6米宽道路，新建停车场一处，少部分房屋征收，对保留房屋的整治。 | 水西镇 | 水西镇 | 水西镇 | 区级 资金 | 10000 | 完成 可研 | 2020年6月 |  |
| 4 | 水东、水西污水处理设施PPP项目 | 1、水东截污干管沿贡江右岸新建截污干管，管径DN1200，起于桃源河，止于污水厂，长度约9.2公里。 2、水西和乐新村生活污水处理站：一期新建2000吨/日污水厂一座，二期新建1500吨/日污水厂一座，配套污水管网：DN300，总长约4000米；DN400，总长约2000米；DN600，总长约1300米。 | 水东镇、水西镇 | 区城管局 | 区城管局、水东镇、水西镇 | 社会 资金 | 11900 | 完成 可研 | 2020年6月 |  |
| 5 | 赣州市章贡区九曲河路社区卫生服务中心 | 九曲河路社区卫生服务中心项目规划用地约1.2万平方米，拟完成土地出让等前期工作，新建社区卫生服务中心及招商引入社会资本参与卫生服务设施建设。 | 水南镇九曲河路（K6-4地块） | 赣州市章贡区九曲河路社区卫生服务中心 | 水南镇九曲河路社区卫生服务中心 | 社会资金、区级资金 | 2000 | 完成 可研 | 2020年6月 |  |
| 6 | 解放街道历史文化街区改造项目 | 1.西津路涉及门牌19个，栋数19栋，住户数385户，店面123户。该路段需进行改造，拆除外凸防盗网及雨棚、违章建筑，管线下地，老旧天水管改造。 2.章贡路涉及门牌16个，栋数19栋，住户数476户，店面50户。该路段需进行改造，拆除外凸防盗网及雨棚、违章建筑，管线下地，老旧天水管改造。 3.濂溪路涉及门牌34个，栋数4栋，住户数138户，店面30户。该路段需进行改造，拆除外凸防盗网及雨棚、违章建筑，管线下地，老旧天水管改造。 4.中山路涉及门牌9个，栋数11栋，住户数79户，店面58户。该路段需进行改造，拆除外凸防盗网及雨棚、违章建筑，管线下地，老旧天水管改造。 | 解放街道 | 解放街道办事处 | 解放街道办事处 | 社会投资、区级资金 | 6500 | 完成 可研 | 2020年6月 |  |
| 7 | 赣州市党风廉政教育章贡管理中心 | 建设党风廉政教育管理中心、地下停车场、安保监控系统、道路等附属设施。 | 沙河镇 | 区纪委监委，区建投公司（代建） | 区纪委监委，区建投公司 | 区级资金 | 10000 | 完成 可研 | 2020年6月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 44100 |  |  |  |

表三    南康区2020年度城市建设储备项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 地点 | 建设单位 （代建单位） | 责任单位 | 投资 来源 | 总投资 （万元） | 2020年前期工作内容 | 2020年前期工作内容完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数： |  |  |  | 2 |  |  | 28800 |  |  |  |
| 1 | 飞翔路西延（南康区段） | 起点木坑路，止于南康机场快速路，长约2.1公里。 | 唐江镇 | 区住建局 |  | 区级资金 | 25000 | 完成初步设计批复，招投标工作 | 2020年10月 |  |
| 2 | 南康区赣州港（龙岭片区）截污干管工程 | 建设DN300-DN800污水管网，截污干管长度约8公里。 | 龙岭镇 | 区城管局 | 区城管局 | 争取上级资金 | 3800 | 完成初步设计批复，招投标工作 | 2020年10月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 28800 |  |  |  |

表四    赣县区2020年度城市建设储备项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 地点 |  | 建设单位 （代建单位） | 责任单位 | 投资 来源 | 总投资 （万元） | 2020年前期工作内容 | 2020年前期工作内容完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数： |  |  |  |  | 11 |  |  | 239500 |  |  |  |
| 1 | 和谐大道东延（赣县区段） | 接323国道章贡区段改线，道路长约4.07公里，宽60米。项目包括（1．汶潭大道：长2.83公里，宽30米，双向6车道，跨义源大道立交桥一座；2．汶潭大桥：长约1.24公里，宽30米。）实施路面硬化、人行道及排水排污工程。 |  | 义源新区 | 江西建工集团 | 区交通运输局 | PPP | 52000 | 汶潭大桥：完成施工图设计。 汶潭大道：完成施工图设计及预算编制。 | 2020年3月 |  |
| 2 | 城市道路畅通项目 | 1、狮子岩大道扩建（章贡区交界处-侯屋高架桥）：长约6公里，宽 米。实施土石方、路面硬化、人行道及排水排污工程。 2、货场路南延：道路长约300米，宽24米。实施土石方、路面硬化、人行道及排水排污工程，由开发商配建。 3、高新大道东延。 4、梅林大桥接赣新大道环岛改造。 5、燕塘北路北延 |  | 赣县城区 | 区城投 集团 | 区城投集团 梅林镇政府 | 区财政 | 80000 | 完成初步设计 | 2020年1月 |  |
| 3 | 赣江东岸慢行专用路（螺溪洲大桥-厦蓉高速） | 长约6公里、步行道宽2米，自行车道宽3.5米 |  | 稀金谷 | 高新区管委会 | 高新区管委会 储潭镇政府 | PPP | 4000 | 项目打提报 | 2020年12月 |  |
| 4 | 稀金谷污水处理厂 | 规划建设稀金谷污水处理厂占地6.88公顷，规模为5万吨/日，配套建设DN500—DN800管网13公里。 |  | 稀金谷 | 稀金投资 公司 | 高新区管委会、储潭镇政府 | PPP | 15000 | 完成项目选址和初步设计 | 2020年9月 |  |
| 5 | 城区小游园 | 新增城区小游园10处 |  | 赣县城区 | 区城投集团 | 区城投集团、梅林镇政府 | 区财政 | 1500 | 完成规划方案 | 2020年8月 |  |
| 6 | 城区幼儿园建设项目（15个） | 按照规范要求，新（扩）建城区幼儿园15处。 |  | 赣县城区 | 区教科 休局 | 区教科休局 | 区财政+上级资金 | 10000 | 完成方案规划 布点 | 2020年6月 |  |
| 7 | 老旧小区改造 | 实施全区41个老旧小区综合改造，共1271栋16923户，改造面积180万平方米，提升城市品质。 |  | 赣县城区 | 区住建局 | 区住建局、区城投集团 、梅林镇 | 区财政+上级资金 | 30500 | 完成方案规划 布点 | 2020年3月 |  |
| 8 | 城区医疗设施项目（4个） | 1、稀金谷社区卫生服务中心 2、迁建茅店镇卫生院 3、妇保院迁建 |  | 赣县城区 | 区卫健委 | 区卫健委、梅林镇、储潭镇、茅店镇 | 区财政+社会资金 | 10000 | 完成方案规划 布点 | 2020年1月 |  |
| 9 | 城区文化设施建设项目 (3项) | 1、新建赣县区文化艺术中心（非遗展示馆） 2、新建稀金谷街道文化设施 3、城区文化设施提升改造 |  | 赣县城区 | 区文广新旅局 | 区文广新旅局、储潭镇 梅林镇 | 区财政+上级资金 | 4000 | 完成方案规划 布点 | 2020年12月 |  |
| 10 | 赣县东部新城公共服务设施 | 规划建设中心广场、城市综合体、集贸市场、社区文化健身服务设施等 |  | 城东区 | 区城投集团 | 区城投集团、梅林镇政府 | 区财政+社会投资 | 30000 | 完成初步设计 | 2020年12月 |  |
| 11 | 红金实验学校扩建 | 项目占地18亩，新建教学综合楼1栋，建筑面积7000平方米。 |  | 赣县城区 | 区城投集团 | 区城投集团、区教科体局、梅林镇政府 | 区财政+上级资金 | 2500 | 完成征地拆迁及规划设计 | 2020年10月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 239500 |  |  |  |

表五    赣州经开区2020年度城市建设储备项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 地点 | 建设单位 （代建单位） | 责任单位 | 投资 来源 | 总投资 （万元） | 2020年前期工作内容 | 2020年前期工作内容完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数： |  |  |  | 14 |  |  | 184900 |  |  |  |
| 1 | 客家大道（三江段） | 起于三江大桥，止于谷山路，长4.3公里。 | 赣州经开区 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 区级财政 | 30000 | 完成设计和工程预算审批 | 2020年12月 | 为高铁新区连接新能源汽车城道路，先列入储备项目，根据周边开发情况适时启动项目建设。 |
| 2 | 枫林大道（机场快速路—新能源大道） | 长约1.2公里，宽40米 | 赣州经开区 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 区级财政 | 6000 | 完成设计和工程预算审批 | 2020年12月 |  |
| 3 | 临江大道（章田路—新能源大道） | 长2.27公里，宽40米 | 赣州经开区 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 区级财政 | 11400 | 完成设计和工程预算审批 | 2020年12月 |  |
| 4 | 青云山路（临江路—旭日大道） | 长约1.87公里，宽30米 | 赣州经开区 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 区级财政 | 7100 | 完成设计和工程预算审批 | 2020年12月 |  |
| 5 | 涌泉大道（横江大道-桑梓路） | 长440米，宽36米 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 2900 | 完成项目施工招标 | 2020年12月 |  |
| 6 | 金龙路西延（至岗边大道） | 长约850米,宽30米 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 3400 | 完成项目施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 7 | 素边路（尚武路-叶山大道） | 长1.46公里，宽24米 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 4100 | 完成项目施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 8 | 秋实路（岗边大道—黄龙路） | 长约1公里，宽24米 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 3600 | 完成项目施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 9 | 吉祥路（赣通大道-纬一路） | 长850米，宽18米 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 1400 | 完成项目施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 10 | 三江大桥 | 连接新能源汽车科技城、凤岗组团，长度约850米。 | 赣州经开区 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 区级财政 | 44000 | 完成项目施工图设计 | 2020年12月 | 土地未报批，因征迁原因，区本级计划中已将该项目列为开展前期工作项目 |
| 11 | 工业路污水提升泵站扩建及工业路压力管 | 现状规模8万吨/天，扩建为30万吨/天，工业路新增DN1800压力管约0.3公里 | 赣州经开区 | 赣州西城建设开发有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | 区级财政 | 3100 | 完成施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 12 | 水韵康居四期项目 | 占地面积约2.75万平方米，建筑面积18.1万平方米 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 38500 | 完成施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 13 | 紫荆体育公园、华昌儿童公园 | 面积约78132.08平方米（南地块儿童公园29575.34平方米、北地块体育公园48556.74平方米）。 | 赣州经开区 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 区级财政 | 24900 | 完成施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 14 | 金赣公园 | 该地块位于经开区迎宾大道与金赣路交界处，由两个地块组成，面积共计：62300平方米。 | 赣州经开区 | 赣州西城建设开发有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | 区级财政 | 4500 | 完成施工图设计 | 2020年12月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 184900 |  |  |  |

表六    蓉江新区2020年度城市建设储备项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 地点 | 建设单位 （代建单位） | 责任单位 | 投资 来源 | 总投资 （万元） | 2020年前期工作内容 | 2020年前期工作内容完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数： |  |  |  | 5 |  |  | 227500 |  |  |  |
| 1 | 佳辰路（蓉江四路至蓉江三路段） | 道路起于蓉江四路，终于蓉江三路，全长2040米，道路红线宽34米。 | 蓉江新区 | 赣州蓉江新区蓉盛 工程管理有限公司 | 蓉江新区 管委会 | 企业融资 | 17700 | 进行征地拆迁及管线迁移工作、招标工作 | 2020年12月 |  |
| 2 | 蓉江新区2号地下 综合管廊 | 蓉江三路（武陵大道-滨江路，2.6公里）、赣南大道（蓉江一路-蓉江四路，4公里）、蓉江四路（武陵大道-赣南大道，2.1公里），共8.7公里。 | 蓉江新区 | 蓉江新区基础设施 建设公司 | 蓉江新区 管委会 | 区级资金 | 87300 | 进行征地拆迁及管线迁移工作、方案设计 | 2020年12月 |  |
| 3 | 潭口公交首末站 | 公交首末站 | 蓉江新区 | 蓉江新区基础设施建设公司 | 蓉江新区 管委会 | 区级资金 | 1400 | 进行招标准备工作 | 2020年12月 |  |
| 4 | 潭口镇文化与新世纪广场 | 该项目位于潭口镇金石大道与广场南路、北路交界处，共计：13325平方米；两个地块面积分别为：6695平方米，6630平方米；共约20亩。 | 蓉江新区 | 蓉江新区基础设施 建设公司 | 蓉江新区 管委会 | 区级资金 | 1500 | 完成可研 | 2020年6月 |  |
| 5 | 蓉江花园城市棚改户区改造项目（四区）二期 | 位于赣州市蓉江新区北部，武陵大道南侧，蓉江三路西侧占地面积约为162亩，总建筑面积约为30.20万平米，共1928套住宅。 | 蓉江新区 | 赣州蓉江新区蓉盛 工程管理有限公司 | 蓉江新区 管委会 | 企业融资 | 119600 | 进行征地拆迁及管线迁移工作、招标工作 | 2020年12月 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 227500 |  |  |  |

赣州市人民政府办公室秘书科 2020年1月8日印发