关于2019年度赣州市市民综合服务中心

（西区）装修改造工程项目资金的

绩效评价报告

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发<政务服务大厅市区一体化整合建设方案>的通知》（赣市府办字〔2018〕90号）要求，由原市国土资源局（赣州市不动产登记中心具体承办）负责牵头做好赣州市市民综合服务中心（西区）不动产登记、房地产交易、公积金抵押贷款、维修基金征收办理一体化服务大厅和相关综合办公服务场所的设计装修施工工作，即牵头负责“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程”项目。

一、项目基本情况

（一）项目概况

聚焦企业和群众反映突出的“办事难、办事慢”“多头跑、来回跑”等问题，我市深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》文件精神，以“只进一扇门”“最多跑一次”为目标，按照业务相关联的行政审批和公共服务事项相对集中的原则，全面推进市本级和章贡区行政审批和公共服务事项集中办理，让企业和群众尽可能在一个地方完成相关联的审批办事服务，利用现有市政务服务中心和章贡区市民中心两处为民服务场所，整合建设“赣州市行政审批和公共资源交易中心”和“赣州市市民综合服务中心”。

将市不动产登记中心、市房产交易管理中心、市公积金管理中心直属办事处大厅、市房管局房屋维修基金征收服务窗口，市地税局契税缴纳服务窗口、驾驶员违章处理及驾驶证年检换证大厅、章贡区户籍和身份证办理服务大厅以及相关银行等，整合到赣州市市民综合服务中心（西区），暨章贡区市民中心旁B5地块文汇苑农民返迁房东、北侧裙楼1—2层写字楼和店面。

本项目装修改造面积约6000平方米，包括外立面、非承重墙体拆建、给排水、地面、墙面、门窗、电气、消防等装修改造工程，项目总投资为1977.71万元（财政核拨1700万元），资金来源为财政资金。

二、评价开展工作情况

（一）评价目的

实施“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程”项目，有利于市委市政府打造“两个中心”的决策部署，推动我市政务服务大厅市区一体化整合建设，提高广大办事群众的满意度和幸福感。

（二）评价工作方案

通过各入驻单位对赣州市民综合服务中心（西区）投入使用情况进行综合评价，并邀请相关部门和行业专家对赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程建设和合同完成情况进行评审验收。

（三）绩效评价原则和方法

1.科学规范原则。绩效破解应当严格执行规定的查询，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公开公正原则。绩效破解应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（四）绩效评价实施

邀请第三方单位编写项目建议书，并按照政府采购法实行公开招标采购，验收采用相关部门和行业专家共同验收。

1、负责项目实施的组织机构健全、分工明确。

2、健全专项经费管理制度，完善了专项资金管理流程。

3、对专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用。

4、以多形式开展项目建设监督工作。

三、绩效评价绩效分析

“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程”项目按照合同要求，根据我省政务服务场所装修改造规范及要求,完成了赣州市民综合服务中心（西区）的装修改造工作，实现了不动产登记、房地产交易、公积金抵押贷款、维修基金征收办理一体化等服务大厅的整合建设，履行了合同约定的工作任务。

四、成功经验

（一）领导高度重视是保障

“政务服务大厅市区一体化整合建设”是一项复杂的系统工程，要做好政务服务大厅及其综合办公服务场所的设计装修施工工作，领导重视是关键，不论是项目各单位综合协调阶段，还是项目实施攻坚阶段，相关市级领导、各入驻单位的主管部门领导都给予了高度的重视和殷切的关怀。

（二）及时沟通协调是前提

“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程”项目涉及十四家入驻单位，各入驻单位办事大厅的装修风格和要求不尽相同，这就要求建设单位及时召集入驻单位做好沟通协调工作，这样才能保证装修改造工作进度和质量符合要求，从而避免做无用功。

（三）落实工作责任是关键

作为“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造工程”项目建设单位，原市国土资源局积极落实市委、市政府“政务服务大厅市区一体化整合建设”部署要求，专门成立了“赣州市市民综合服务中心（西区）装修改造项目工作办公室”，并指定所属单位市不动产登记中心具体承办该项目。市不动产登记中心指派专人跟踪负责，采用“每周一汇报、半月一小结、每月一总结”的工作模式，全面落实装修改造工作责任，积极推动了赣州市市民综合服务中心（西区）的装修改造工作。

五、相关建议

全面落实“放管服”改革要求，深入推进政务服务领域“最多一次办结”，实现办事群众“最多跑一次”，不仅需要整合建设市区一体化政务服务大厅，还需要切实提升“互联网+政务服务”信息化水平，打破政务服务各相关部门的“数据壁垒”，最终实现“数据多跑路、群众少跑腿”，真正为人民群众提供便捷、高效、满意的政务服务。

赣州市不动产登记中心

2020年5月6日