附件2

赣州市2018年中央环境保护督察“回头看”

反馈问题整改措施进展情况

一、反馈问题一：江西省督察整改压力传导不足，存在前松后紧、避重就轻等问题。2016年11月中央环境保护督察意见反馈后，江西省总体整改行动不够迅速，很多地方抱有督察是“一阵风”的心理，对整改工作持观望态度，直到2017年5月后才真正动起来。有的地方整改工作浮于表面，做给上级看，被动应对多，主动作为少；有的地方整改头痛医头、脚痛医脚，缺乏统筹谋划和系统推进。2018年5月，媒体曝光江西一些地方整改不力、企业违法排污问题，生态环境部抽查也发现不少整改不到位甚至虚假销号问题，反映出一些地方和部门对待督察整改认识不到位，态度不积极，没有真正扛起中央环境保护督察整改的政治责任。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.2019年3月，赣州市印发《2019年赣州市党委（党组）中心组专题学习重点内容安排》，其中第6个专题为《深入学习贯彻习近平生态文明思想》，深入学习贯彻习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面彻底整改中央、省环保督察反馈问题，坚决摒弃“抓环保影响发展”的狭隘思想，把加强环境保护与推动企业转型升级结合起来，实现更高质量发展。要求各县（市、区）委宣传部门抓好落实，同时市委中心组也列入了专题学习计划。

2.赣州市2016年和2018年中央环保督察需限期整改的24个问题已全部整改并提交整改销号申请，其中23个问题已完成销号。

3.根据省委、省政府开展八大标志性战役、实施30个专项行动的总体部署，赣州市出台了污染防治攻坚战“八大标志性战役30个专项行动”工作方案，认真组织开展八大标志性战役、实施30个专项行动，目前各专项行动有序推进中。

4.赣州市认真落实中央及省关于做好中央环境保护督察“回头看”整改宣传报道工作要求，加大典型宣传，传播整改经验，及时有效回应社会关切，在全市营造推动中央环境保护督察问题整改的良好舆论氛围，引导全社会积极响应和广泛参与。

5.紧盯生态环境保护责任落实、纪律作风情况，综合运用走访调研、明察暗访、专项检查等方式开展监督。市纪委监委成立监督检查组，采取“室组地”联动对生态环保督察信访件整改工作情况开展专项监督，发现存在信访反映问题整改标准不高、整改工作进展滞后等问题，及时反馈，督促抓好整改落实。

二、反馈问题二：一些地方和部门盲目乐观，认为江西省总体生态环境较好，因此没有把生态环境保护摆在更加突出位置。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

- 1.赣州市全面加强生态环境保护的组织领导，切实增强生态环境保护责任感、紧迫感、危机感，成立了由赣州市委、市政府主要负责同志任主任的市生态环境保护委员会，进一步加强对生态环境保护工作组织领导。

2.赣州市按照党政同责、一岗双责和“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，市委办、市政府办印发《赣州市直有关部门生态环境保护工作职责清单》（赣市办字〔2020〕11号），进一步压实了有关部门生态环境保护责任。

3.全面开展年度考核工作，将生态文明建设纳入班子考核、干部考察内容，生态文明建设成为领导班子年度考核民主测评的重要指标，在干部考核考察中重点向生态领域延伸，把考核评价结果作为干部评价和选拔任用的重要依据，进一步增强了考核工作的科学性和针对性。

4.2019年3月，市纪委监委针对赣州市中央环境保护督察问题整改领导小组办公室通报的少数地方单位落实环保整改工作滞后的问题，下发《了关于在全市开展生态环保领域腐败和作风突出问题集中整治的实施方案》，在全市生态环保领域开展集中整治。

三、反馈问题三：2017年全省PM10、PM2.5浓度均比上年升高，未完成整改方案中持续改善的要求。其中，新余、赣州、吉安、上饶、抚州等5个地市PM10、PM2.5浓度同比升高。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.根据省生态环境厅要求，已完成2018-2020年度全市火电、钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、石化等行业大气污染物总量减排核查核算，并按时上报省生态环境厅。

2.赣州市出台实施了《赣州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（赣市府办发〔2018〕28号）、《赣州市2018年大气污染防治攻坚实施方案》（赣市环委字〔2018〕26号），按照要求深入推进“控煤、减排、管车、降尘、禁烧、禁放、治油烟”等七项行动。

3.已完成预拌混凝土行业、独立水泥粉磨站行业、砖瓦窑企业等三大行业专项整治行动，并对专项治理情况进行了抽查；已完成工业废气治理专项行动，2019年完成4家省工业废气治理重点项目，2020年完成2个省燃煤发电机组超低排放改造清单项目，2020年完成20个省工业炉窑治理清单项目。

4.已落实秸秆禁烧资金奖罚机制，并对县（市、区）秸秆禁烧开展考核。

5.市住建局、市城管局、市生态环境局联合印发《赣州市中心城区建筑工地扬尘污染联合治理工作实施方案》，组成联合巡查小组对中心城区建筑工地扬尘防治工作开展情况进行巡查、督导，积极发挥治理合力。市城管局、市自然资源局、市公安局印发《赣州市中心城区建设工程围挡设置及管理导则》，推进中心城区建筑工程围挡设置及扬尘治理工作标准化、规范化。

6.赣州市生态环境局成立了专门的大气巡查小组，每天不间断的对中心城区各大气污染源进行巡查。

四、反馈问题四：萍乡、景德镇、新余、赣州、宜春、上饶、吉安等7个地市未完成省政府考核目标，但江西省未按整改要求对未通过年度考核的地区进行严格处罚。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

- 1.每月对各县（市、区）的空气质量以PM2.5浓度进行排名，通报空气质量前三名和未达标的县（市、区），下一步将对未达到年度考核目标、整改推进不力的县（市、区）责任人进行约谈。

- 2.目前暂未发现因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对重污染天气，以及干预、伪造监测数据的行为。

3.截至2023年2月27日，中心城区可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为53微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为34微克/立方米，优良天数比例98.3%。

五、反馈问题五：全省水环境质量不容乐观，2017年虽然全省断面达标率有所提升，但地表水主要污染物高锰酸盐指数、氨氮、总磷年均浓度均比上年升高。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.贯彻实施市级12条河流“一河一策”，加强河流保护管理,不断提升水生态环境质量。制定《赣州市2020年“清河行动”实施方案》，组织市级责任单位及各县（市、区）制定行业或县级“清河行动”方案，并开展问题排查整治。2019年以来，总计排查727个问题，整治完成727个。

2.开展入河排污口专项整治行动，加大对规模以上排污口核查清理力度，确保合法设置的入河排污口全部达标排放。目前，全市规模以上入河排污口都已建立了信息台帐并完成审批。

3.赣州市继续深入推进水十条。完成水十条自查评估，对我市实施《水污染防治行动计划》和《江西省水污染防治工作方案》情况进行了自查，形成了2019年度自查报告上报省生态环境厅。继续落实水十条定期调度制度，每月底调度全市水十条实施情况进展，每月5日前组织相关部门完成填报水污染防治重点工作实施进展调度系统。

4.赣州市19个工业集聚区均建成污水集中处理设施及并安装在线装置。

5.赣州市县级以上城镇污水处理厂（21座）均已基本完成出水一级A提标改造建设。

6.赣州市畜禽养殖污染防治工作取得阶段性成效。全市2212家规模养殖场已基本完成粪污处理设施装备配套建设，达到省规定的2020年底配套率95%的要求；累计建成病死畜禽无害化集中处理场8个。

7.每月对赣州市水质超标降类断面进行通报，督促有关县（市、区）、单位查找原因，研究制定有针对性的整治方案，明确整改时限、整改要求，采取有力有效措施精准整治。

8.大力实施赣江干流Ⅱ类水达标治理任务，2021年赣江干流赣州段4个断面均实现Ⅱ类水质。

六、反馈问题七：针对鄱阳湖水质持续下降的问题，江西省虽然制订了一些整改措施，但总体上研究不多，用力不够，缺乏综合治理思路和方案，仅是结合已经部署的有关水污染防治工作修修补补，力度不够、针对性不强。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.推进实施《赣州市赣江、东江流域生态环境专项整治工作方案》，为全面完成整治任务，2019年5月开始，从市城管局、市生态环境局、市农业农村局、市交通运输局、市水利局抽调人员，统一集中办公推进整治工作。

2.赣州市积极开展赣江流域生态环境专项整治，重点围绕水域采砂、生活污水、生活垃圾、工业污染、农业面源污染以及船舶港口污染等开展具体工作，取得了积极的成效。

3.各级河湖长认真履职尽责，保护好河湖生态健康。市级河长持续开展巡河督导行动，2019年召开市级总河（湖）长会议，全面部署了河长制工作，推动了各级河长及责任单位履行河流保护职责。2021年7月3日，省委副书记、市委书记、市级总河长吴忠琼前往赣江干流（赣州段）巡河督导，并签发总河长令《关于加强河湖管护重点工作的令》。

七、反馈问题十：2016年中央环境保护督察进驻期间，督察组向江西省交办1050件环境信访案件。此次“回头看”抽查66件上报已完成整改的问题，实际有30件没有整改到位，有的地方甚至敷衍应对、弄虚作假，反映出一些地方群众观念不强，以人民为中心的发展理念树立不牢。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

1.2016年中央环保督察组转办147件信访件，其中属实121件，已解决121件；2018年中央环保督察组“回头看”期间转办368件信访件，其中属实294件，已解决294件。

2.2020年12月，瑞金万年青水泥有限责任公司信访问题已完成整改。

3.2020年10月，赣县区红金工业小区信访问题已完成整改。

- 4.按照《江西省中央环境保护督察问题整改销号管理办法》，市中央环境保护督察问题整改小组办公室向各县（市、区）党委、人民政府等部门印发了《关于做好中央（省）环境保护督察组转办信访件整改销号工作的通知》（赣市环督整改办字〔2019〕1号）。2021年9月，共收到147个信访件销号台账，市整改办会同相关部门对147件信访件进行了核查，同意销号147件。

- 5.赣州将信访件整改工作列入2019年度政府督查计划，印发了《关于做好中央（省）环境保护督察组转办信访件整改销号工作的通知》。对假装整改、表面整改、敷衍整改的，实行通报、约谈，对未按时间节点完成销号、未达序时进度的将进行问责；对隐报、瞒报整改销号情况的将彻底查清，坚决纠正，从严追究有关责任人责任。

- 八、反馈问题十一：江西瑞金万年青水泥公司环境问题是2016年督察期间群众重点投诉的问题,瑞金市政府作出整改承诺,明确对瑞金万年青公司卫生防护距离内居民全部搬迁到位。但“回头看”发现，瑞金市政府不仅未履行搬迁承诺，而且还瞒报卫生防护距离内的居民数量。经核查，当地上报卫生防护距离内仅有67户居民，并已经签订部分拆迁协议；但实际上卫生防护距离内有576户居民，且整改一年多来无一实现搬迁，群众反映强烈，社会影响十分恶劣。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

- 1.加快推进瑞金万年青水泥公司污染治理设施整改，2019年3月底完成了万年青水泥公司车辆冲洗装置、风机消声器和隔音降噪围挡、沉淀池等设施和原煤堆场密闭钢棚建设。

- 2.已聘请第三方专业机构按照上级标准，科学确定了万年青水泥公司卫生防护距离范围,摸排确定了防护距离范围内需要搬迁户数。

- 3.在已确定的防护距离范围，划定房屋征收红线，征求群众意见，出台了征收补偿安置方案。

- 4.截至2020年12月22日，瑞金万年青水泥公司卫生防护距离内居民搬迁问题已整改到位。

- 九、反馈问题十三：2016年督察期间群众还多次举报赣州市赣县区红金工业小区气味扰民问题，赣县区政府不仅没有解决原有卫生防护距离内居民搬迁问题，还在园区卫生防护距离内批准新建4个住宅项目，矛盾进一步激化。

整改时限：2020年10月底。

完成情况：已完成。

- 1.2018年6月24日出台了《赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作方案》《赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治实施方案》，计划分四批次完成搬迁工作。

- 2.第一批次“小散乱污”、证照等手续不齐全的企业（个体工商户）60家，已于2018年11月30日前全面完成搬迁，全面整改到位。

- 3.第二批次不符合赣州高新区产业发展规划（赣州高新区的主导产业为稀土稀有金属新材料及应用、生物食品、装备制造）的规模以下租赁企业（个体工商户）、商贸物流、厂房主要用于出租的企业（个体工商户）42家，已于2019年1月31日前全面完成搬迁，全面整改到位。

- 4.第三批次不符合赣州高新区产业发展规划，但证照等手续齐全的规模以上企业和符合赣州高新区产业发展规划、与主导产业配套的规模以下企业共27家，已全部拆除到位。

- 5.符合赣州高新区产业发展规划、证照等手续齐全的规模以上企业共12家，第四批次12家搬迁企业已全部拆除到位。

- 十、反馈问题十四：2016年督察反馈指出江西省配套管网建设滞后，导致早期建成的大量城镇污水处理厂长期不能正常运行，成为“晒太阳”工程。对此，江西省提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，到2017年底基本完成48个县污水处理设施及配套管网建设。但“回头看”发现，一些地方污水收集不到位、污水处理厂进水浓度低的问题仍然十分突出。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

- 1.持续加强城镇污水管网建设，2018年全市建设改造污水管网约205.9公里。2019年全市建设改造污水管网约225公里。2020年全市建设改造污水管网约245公里。2021年全市建设改造污水管网约266公里。2022年全市建设改造污水管网约270公里。2023年全市建设改造污水管网约24公里。

- 2.全市污水收集处理率持续提升，2018年度全市城镇污水处理率达到92.06%，较2017年度提升1个百分点，较2016年度提升5.6个百分点。根据城建统计年鉴数据，2019年度全市污水处理率达到93.28%，较2018年度再提升1.22个百分点，2020年度全市初步数据为94.9%，2021年初步统计为96%。

- 十一、反馈问题二十二：“回头看”发现，赣州市第一水厂水源地一级保护区内长期存在4个生活污水和雨水混排口，但赣州市城管局在整治中不从根本上解决问题，仅设置挡板简易拦截，并称已经完成截污，现场检查发现仍有污水排入水源保护区。

整改时限：2020年9月底。

完成情况：已完成。

- 1.已完成赣州市第一水厂水源地一级保护区内排水口治理工程方案。采取取水口联通、排水口及配套管网治理工程、合流排口治理等三项措施进行整治。

- 2.2019年8月，赣州市一、二水厂及龙华水厂供水主管连通工程已全线贯通，已经通水运行，原一水厂取水口已停止取水。

- 3.2020年9月，已完成赣州市第一水厂水源地一级保护区内排水口治理工程。

- 反馈问题二十六：针对2016年督察指出的赣州稀土矿业有限公司违法排污情况突出问题，江西省整改方案明确：开展集中整治行动，对赣州市停产的稀土矿山车间进行全面排查，对类似问题全面进行整改。但“回头看”发现，该问题整改推进缓慢，仍缺乏切实可行的整体治理方案，仅对启动过生产的109个车间中的59个进行部分防渗和雨污分流，其他50个车间均未开展整改工作。环评要求每个车间建设地下水拦截和污染防治设施，目前仅试点建设了两套地下水拦截设施。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

1.2018年11月，已完成对其他50个车间的摸排、梳理和分类，并于2018年11月30日制定下发了《关于持续开展稀土矿山车间整改和环保整治的工作方案》的通知（赣市稀矿字﹝2018﹞87号）。

2.2019年3月26日，稀土公司正式出台了《关于印发<赣州稀土集团有限公司稀土矿山车间环保整改实施方案>的通知》（赣市稀集团字﹝2019﹞25号），细化了分批分步车间整改实施方案；与此同时，稀土公司制定了车间环保整改清单，并组织了车间物权所有者签订环保整改任务清单和环保整改责任状。

3.赣州市人民政府办公室于2019年7月31日印发《关于印发<赣州市稀土矿山车间集中整治工作方案>的通知》（﹝2019﹞143号），由各县（市、区）人民政府负责车间集中整治工作，拆除车间已全部完成恢复治理，限期整改车间已基本消除和控制污染源。

4.2019年6月，完成了赣州稀土矿区地下水拦截和污染防治措施效果评估。2020年11月，赣州稀土矿山一期技改项目环评取得市行政审批局技改环评批复，并上报生态环境部审批。

5.根据赣州稀土矿区地下水拦截和污染防治措施效果评估报告结论、专家意见和（一期）技改环评报告书及批复的要求，赣州稀土矿业有限公司于2020年11月底完成了龙南和定南13个小流域地下水污染防控措施建设,并按照运行管护工作方案要求,做好现场运行管理。

- 十三、反馈问题二十七：2016年督察指出，环评批复明确要求该公司建设的9个尾水收集利用处理站至今未建成。对此，整改方案明确，2017年底前建成龙南关西小流域尾水处理站，2020年前建成其他8个尾水处理站。“回头看”发现，龙南县擅自变更整改方案要求，未经科学论证和评估，也未经批准，即将污染情况复杂的足洞稀土矿区的4个尾水处理站变更为1个，并于今年5月建成投运。“回头看”现场检查发现，该处理站无法全部处理矿区河流地表水，大量地表水溢流。取样监测显示，该处理站上游和下游地表水氨氮浓度差别不大，治理效果不明显。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

1.乡际联处理站、临塘（二）处理站、临塘(一)处理站于已投入运营，处理后的水质达到排放标准。

2.完成赣州市稀土矿区地表尾水超标情况现状评估工作，2019年11月20日，《赣州市稀土矿区地表水环境综合评估及尾水处理站优化方案》通过了省生态环境厅在龙南市组织召开的专家审查会，并于2019年12月26日取得省生态环境厅批复。

3.2019年4月，龙南市聘请的第三方评估机构生态环境部环境规划院已编制完成《龙南县足洞稀土矿区尾水收集处理优化方案设计与评估报告》《龙南县足洞稀土矿区黄沙小流域尾水收集处理站达标评估报告》，经评估认为黄沙处理站“四合一”方案科学可行。2019年11月20日，省生态环境厅组织有关专家到龙南召开了黄沙处理站合规性可行性评审会，专家组一致同意《赣州市稀土矿区地表水环境综合评估及尾水处理优化方案研究》、《龙南县足洞稀土矿区尾水收集处理优化方案设计与评估报告》通过审查。2019年12月26日，省生态环境厅正式下文同意《赣州市稀土尾水处理站暨龙南县足洞稀土矿区黄沙小流域尾水收集处理优化方案》。

4.目前，关西、黄沙、乡际联处理站已安装在线监测设施并接入市生态环境局平台。同时，龙南市生态环境局定期对各处理站进水口、出水口及周边流域进行水质监测。

- 十四、反馈问题二十八：根据赣州市稀土矿山污染现状调查数据，稀土矿区土壤重金属和水污染问题依然严重。定南县志达电站、高车坝断面以及龙南县龙头滩电站断面2017年5月开始监测至“回头看”时，断面氨氮浓度持续超标。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

1.龙南市聘请江西理工大学对境内河流污染状况进行了全面摸底调查，并编制了《龙南县地表水氨氮污染状况调查报告》。根据调查分析，龙南市制定了《龙南县消灭劣Ⅴ类水工作方案》（龙府办发〔2017〕46号）。定南县志达电站、高车坝断面水氨氮浓度上升，水质不达标问题已委托江西环境科学研究院制定整改措施。

- 2.2019年7月23日，正式出台《赣州稀土矿区土壤重金属治理方案和水污染治理方案》，并转呈龙南市、定南县政府及稀土矿业有限公司，要求结合实际制定细则并组织实施。

- 3.定南县已全面停止了稀土开采，2.049平方公里废弃稀土矿山修复项目分两期实施，于2018年6月全面完成。2018年打击非法尾水回收行为18起，立案查处非法稀土开采案件3起。

- 4.定南县引进赣州锐源循环农业园项目（大型沼气发电和有机肥项目）有效破解畜禽粪污处理难题，目前定南县已有112家养殖场签订了粪污处理收集合同，每天收集处理猪场粪污量达360吨，占全县养殖粪污总量的56.3%。在该流域内建设了岭北集镇生活污水处理厂和龙头村生活污水处理站项目。

- 十五、反馈问题三十：江西省督察整改方案明确由省自然资源厅督促指导赣州市编制稀土开采生态保护综合治理规划，由赣州市矿管局牵头负责编制，林业局、水土保持局、环境保护局分别编制分报告。但“回头看”发现，省自然资源厅督促指导不力。赣州市矿管、林业及水土保持等部门在报告编制过程中弄虚作假。矿管局将未经审核的废弃稀土矿山面积数据提供给林业局，要求林业局修改《赣州市废弃和持证稀土矿山植被恢复现状调查报告》中的相关调查数据。林业局将报告中废弃稀土矿山各项面积数据整体替换，导致需要治理的废弃稀土矿山面积减少约10平方公里。另外，赣州市水土保持局委托第三方编制《赣州市废弃和持证稀土矿山水土流失现状调查报告》，但报告编制不严不实，随意估算、编造数据，但依然得到了水土保持局出具的验收合格说明。经督察组现场核实，赣县大埠稀土矿水土流失情况与调查报告严重不符。

整改时限：2020年底。

完成情况：已完成。

1.经与相关部门及技术单位对接，制定了废弃稀土矿山治理中期评估工作方案、中期评估技术指南和需治理面积调查技术指南（送审稿）。

2.开展废弃稀土矿山环境治理情况中期评估。2019年7月27日-28日，组织国家级专家在赣州对《赣州市废弃稀土矿山环境恢复治理中期评估报告（送审稿）》和《赣州市废弃稀土矿山需治理面积调查报告（送审稿）》进行了评审，专家组一致同意通过《赣州市废弃稀土矿山环境恢复治理中期评估报告》和《赣州市废弃稀土矿山需治理面积调查报告》。2019年8月，赣州市政府将两个报告转报省环境保护督察问题整改工作领导小组、省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省林业局备案。2019年9月，经市自然资源保护专业委员会审议通过，印发了《关于印发<赣州市废弃稀土矿山环境治理和后期管护工作方案>的通知》（赣市自然资保整改办字﹝2019﹞1号）,把所有已治理的废弃稀土矿山管护责任，以及治理效果差需要管护治理的2.5493平方公里和拆除稀土车间等需进行治理的1.1616平方公里任务落实到各县（市、区）人民政府和赣州稀土矿业有限公司。

3.2019年11月，市自然资源局召开贯彻落实中央、省环保督察反馈问题整改工作推进会，通报了前期工作进展，指出了工作中存在的问题，再次明确要求各地各单位要按时间节点完成环保督察反馈问题工作。2019年11月，完成了《赣州市稀土开采生态保护综合治理规划（2019—2020年）》编制。

4.2019年2月2日印发《赣州市废弃稀土矿山环境治理项目后期管护管理办法（试行）》，明确了管护主体、管护责任、管护资金和管护措施，确保废弃稀土矿山环境治理效果。

- 十六、反馈问题四十一：2016年督察反馈指出，江西省部分工业园区水污染问题突出。江西省整改方案要求，要督促企业做好污染防治工作，确保污染物达标排放。但督察发现，部分工业园区环境监管仍然宽松软，地方党委、政府及相关部门对园区整治不力。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.根据《赣州市污染防治攻坚战化工园区整治专项行动实施方案》要求，组织各县（市、区）对辖区化工企业进行全面排查，按要求建立化工行业“一企一档”。2021年开展化工园区整治专项行动“回头看”，并下达了工作方案，要求建立“回头看”整改工作台账。

2.根据《赣州市污染防治攻坚战工业企业达标排放专项行动实施方案》要求，各县（市、区）结合“双随机”抽查、监督性检查、在线监控、投诉举报等工作积极展开排查，并督促超标排放企业及时整改。

3.结合实际工作，进一步强化生态环境保护监管执法，持续开展环保法实施年活动。

4.保持环境执法高压态势。2023年1-2月全市共立案查处环境违法行为32起，处罚金额323.32696万元；办理环保法四个配套办法案件3件，其中查封扣押1件、移送行政拘留1件（拘留1人）、移送污染犯罪刑事拘留1件。

十七、反馈问题五十四：近年来，鄱阳湖水质仍持续下降，2016、2017年总磷全湖年均值分别为0.072毫克/升、0.078毫克/升，总磷浓度持续上升；Ⅲ类水达标点位持续减少，2016年为11.8%，2017年无一达标。造成鄱阳湖水环境问题的原因是多方面的，但重视不够、措施不力是重要因素。水利、环境保护、住房和城乡建设、农业等部门督促推进不力，工作不严不实；一些环湖市县重开发、轻保护，陆源污染管控不力，给鄱阳湖生态环境保护带来挑战。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.推进实施《赣州市赣江、东江流域生态环境专项整治工作方案》，为全面完成整治任务，2019年从市城管局、市生态环境局、市农业农村局、市交通运输局、市水利局抽调人员，集中推进整治工作。2019年9月，印发《赣江、东江流域生态环境专项整治重点任务清单》。

2.市生态环境局、市水利局每月对断面及水功能区水质进行分析研判，加强水质预警。

3.赣州市积极开展赣江流域生态环境专项整治，重点围绕水域采砂、生活污水、生活垃圾、工业污染、农业面源污染以及船舶港口污染等开展具体工作，取得了积极的成效。

4.赣州市严格实施《赣江流域赣州段生态环境专项整治工作方案》，强化综合协调和调度，及时通报整治工作进度，取得了阶段性成效。