关于市政协六届三次会议第278号提案的答复

市政协农业和农村委员会：

贵单位提出的《抢抓大兴水利政策机遇“窗口期”，为乡村振兴提供坚强水利支撑的建议》（市政协六届三次会议第278号提案）收悉，现答复如下：

近年来，全市水利系统深入贯彻习近平总书记治水重要论述精神，聚焦市委“三大战略、八大行动”，克服汛情、旱情、疫情影响，全力以赴推动水利高质量发展，助力乡村全面振兴，2022年江西水利十件大事，赣州有4件入选。虽然2022年赣州水利事业发展迅速、成效令人振奋，但由于我市水利基础设施欠账仍然较大，底板不够牢固，水利对乡村振兴发展的支撑能力仍不够强，贵单位在提案中指出的问题和提出的建议基本符合我市当前农村水利建设和管护的现状，结合贵单位提出的意见建议，我们将围绕以下几个方面，持续抓好抓实农村水利建设，为乡村全面振兴提供更加有力的水利支撑。

一、强化规划引领。一是在县级规划编制上提速。按照今年6月底前要完成县级水网规划编制，8月底前要完成城市防洪规划修编的工作目标，组织好力量，抓紧落实资金，督促指导编制单位加快资料收集和编制进度，确保按时保质保量完成。督促各地加快推进平江、桃江、濂江等流域综合规划修编，为平江灌区、桃江灌区等重大水利项目推进提供规划依据。二是在项目入规划进方案上发力。紧抓今年“十四五”中期调规时机，强化与赣粤运河规划、上级水利规划、国土空间规划等规划的统筹衔接，争取桃江灌区等重大项目纳入国家《“十四五”水安全保障规划》，茅店枢纽等项目纳入国家《水运“十四五”发展规划》。紧抓全国、全省编制《农田灌溉发展规划》的契机，加强跟踪、密切对接、抓紧调整，全力推动平江、桃江、贡江、绵江等大型灌区以及36座中型灌区纳入规划。加快主要支流、中小河流治理项目前期工作，争取滚动纳入《江西省“十四五”解决水利防洪排涝薄弱环节工作方案》实施。

- 二、加快项目建设。一是全力推动重大水利工程建设。加快梅江灌区建设，力争完成16亿元年度投资目标；要把平江灌区作为重点攻坚项目，一手抓前期、一手抓落地，严格按照项目前期工作方案确定的节点任务逐项落实，充分发挥好指挥部统一指挥、灌区办协同作战的优势，加快完成平江灌区项目可研、初设批复，力争先导工程尽快开工。同时，其他重大项目实行“一名局领导联系负责一个重大项目”，市县联动、同频共振、压茬推进。二是强力推动基础水利工程建设。紧跟深入实施项目建设“四大攻坚行动”步伐，加快实施181个攻坚项目（总投资402.23亿元，年度计划投资88.47亿元），大干快干基础水利工程，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批”的发展格局。聚焦防洪减灾安全，推动瑞金、龙南等重点城市防洪治涝达标建设，加快中心城区“五江十岸”防洪功能及生态修复提升工程和河道疏浚、水闸除险加固及工程标准化提升建设，推进贡江等河道清淤疏浚，加快实施15个主要支流、26个中小河流治理项目。聚焦保供保灌及水资源配置安全，加快于都岭下、兴国洋池口等13座水库建设和19个中型灌区续建配套项目建设。

三、抓实饮水保障。一是继续开展农饮提档升级行动。紧扣“户户通水、时时有水、处处有达标水”的目标，加快实施632个攻坚项目，持续推动规模化水厂管网延伸、实施抗旱应急机井工程与现有水源互补调剂、新增与更新净化消毒设施，力争年底农村自来水普及率提升至88%以上。加强农村饮水安全动态排查监测和水质监测，突出加大对供水薄弱、易出现季节性缺水等重点区域的排查力度，每月至少开展1次排查监测，分类施策全面解决各类饮水安全问题。二是持续推进城乡供水一体化先行县建设。针对一些地方工作机制建立不规范、统一服务未实现全覆盖、统一管护服务质量不高、维修养护资金使用监管不到位、农村供水监管体系不完善、信息化管理体系不健全等问题。督促指导4个先行县、16个非先行县认真对照检查、逐类对标整改，确保今年底全部达到城乡供水一体化先行县水平。三是开展农村供水水质提升专项行动。加大对《江西省农村供水条例》宣传贯彻和执法力度，进一步规范农村供水用水活动；开展好农村供水水质提升专项行动，加强与生态环境、卫生健康等部门协调合作，确保完成年度目标任务。

- 四、强化项目管护。一是全力抓好山塘水库整治提升。按照《赣州市病险山塘水库整治三年行动方案（2023-2025）》部署要求，分三年对1804座病险山塘和237座重点水库实施整治，逐步建立健全一体化长效运行机制，确保水库山塘运行安全并发挥效益。二是全面落实农饮工程一体化管理服务。进一步压实实施主体责任，落实统一管护服务协议，建立市、县城乡供水信息化管理平台，将集中供水工程和分散供水工程全部纳入城乡供水信息化管理，实现巡查巡检、水质检测、问题反映处置等统一服务信息化管理，提升信息化管理水平，力争2023年底千吨万人供水工程自动化系统配套比例达到100%；开展农村供水工程标准化管理建设，巩固提升已创建标准化管理成果，确保今年千吨万人规模化供水工程标准化任务全面完成，创建百座标准化示范水厂。三是持续加强农田水利工程管护。深化农业水价综合改革成果，积极开展农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作，推广章贡区供销社模式和于都县“三三”管护模式，充分用好金融支持水利基础设施政策，积极吸引社会资本参与农田水利设施建设和管护，持续建立健全农田水利工程管护体系，确保农田水利设施有钱建、有钱管、有人管、管得好、能长效。

感谢贵单位对赣州水利工作的关心和支持，真诚希望今后对水利工作多提宝贵意见和建议。

2023年5月20日

抄送：市政协提案委、市政府督查室。

联系人及电话：刘娇　0797-8996452